ПРОЄКТ

ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КАМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_______   сесія дев’яте скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«____»_________2025         м. Верхньодніпровськ                     №_______-    / ІХ

«Про затвердження Програми

інформатизації та цифрової трансформації на 2026-2030 роки»

Відповідно до Закону України «Про Національну програму інформатизації», постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2024 року 2 № 119 «Деякі питання Національної програми інформатизації», наказу Міністерства цифрової трансформації України від 29 березня 2023 року № 34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації», враховуючи наказ Міністерства цифрової трансформації України від 28 жовтня 2024 року № 160 «Про затвердження Типового проекту регіональної програми, проекту, робіт з інформатизації та Типового проекту програми, проекту, робіт з інформатизації органу місцевого самоврядування, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Верхньодніпровська міська рада, -

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму інформатизації та цифрової трансформації на 2026-2030 роки (далі – Програма), згідно з додатком до цього рішення.

2. Виконавцям, відповідальним за здійснення запланованих Програмою заходів, забезпечити їх реалізацію у визначені терміни.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на відділ оранізаційної роботи, внутрішньої політики та інформаційних технологій Верхньодніпрровської міської ради.

Верхньодніпровський

міський голова 							Геннадій ЛЕБІДЬ

Стронська, 0632681741

Додаток до рішення

Верхньодніпровської міської ради

від ____№ ________________

ПРОГРАМА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

ТА ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

НА 2026-2030 РОКИ

Верхньодніпровськ 2025

ЗМІСТ

Розділ І. Паспорт Програми

Розділ ІІ. Концепція

2.1 Загальні положення

2.2 Аналіз стану інформатизації та основних тенденцій цифрової трансформації Верхньодніпровської міської територіальної громади за попередній період

Розділ ІІІ. Мета, пріоритетні напрями та завдання Програми

Розділ ІV. Очікувані результати Програми

Розділ V. Моніторинг та оцінка результативності виконання Програми

Додатки

Додаток 1. Напрями діяльності та заходи Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2026-2030 роки.

Додаток 2. Ключові індикатори  Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2026-2030 роки.

Додаток 3. Обсяги фінансування заходів Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2026-2030 роки.

Розділ І. Паспорт Програми

Паспорт Програми

| Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2026-2030 роки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (найменування програми, проекту, робіт з інформатизації органу місцевого самоврядування (далі – Програма)) |  |  |  |  |  |
| Найменування територіальної громади | Верхньодніпровська міська територіальна громада |  |  |  |  |
| Розробник програми | Відділ організаційної роботи, внутрішньої політики та інформаційних технологій Верхньодніпровської міської ради |  |  |  |  |
| Виконавці Програми (учасники) | Розробник програми, виконавчі органи, комунальні підприємства та заклади Верхньодніпровської міської ради |  |  |  |  |
| Строк виконання Програми | 2026-2030 роки |  |  |  |  |
| Цілі Програми | - Цифровізація економіки - Розвиток підприємств ІТ-сектору в громаді; - Цифрові технології для бізнесу. - Цифрові навички - Розвиток цифрової грамотності населення; - Розвиток талантів в галузі ІКТ. - Цифрова інфрастуктура - Надійні та ефективні стійкі цифрові інфраструктури; - ІТ-Інфраструктура; - Кібербезпека; - Безпечне середовище. - Цифровізація публічних послуг - Інституційна спроможність; - Житлово-комунальне господарство; - Цифровізація освіти; спорту, культури та туризму; - Цифровізація охорони довкілля та екології; - Цифровізація охорони здоровʼя; - Цифровізація соціального захисту населення; - Цифровізація транспортної інфраструктури; - Публічні послуги та електронні сервіси; - Paperless; - Електронна демократія, веб-доступність. |  |  |  |  |
| Джерела та обсяги фінансування | Визначаються в залежності від потреб, відповідно до можливостей та залучених джерел |  |  |  |  |
| у тому числі: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| бюджет Верхньодніпровської міської територіальної громади | В межах коштів, передбачених в бюджеті Верхньодніпровської міської територіальної громади на відповідний рік |  |  |  |  |
| обласний/державний бюджет | В разі залучення, в межах коштів, передбачених на реалізацію проєкту (ів) |  |  |  |  |
| інші джерела | В разі залучення, в межах коштів, передбачених на реалізацію проєкту (ів) |  |  |  |  |
| Очікувані результати виконання Програми | Очікувані результати виконання Програми: − придбано, створено, модернізовано та оновлено програмно-апаратні засоби інформаційно-комунікаційної системи міської ради; - забезпечено ефективне муніципальне управління, засноване на прогресивних цифрових технологіях та даних, його відкритість та прозорість; − підвищено рівень якості управління галузями (публічне управління та адміністрування, транспорт, безпека, освіта, охорона здоров’я, соціальна політика, туризм, культура, архітектура та містобудування, комунальне майно, житлово-комунальне господарство, охорона довкілля тощо) на базі цифрових технологій; − забезпечено потреби громади в усіх сферах та галузях життєдіяльності за допомогою впроваджених цифрових технологій; − покращено безпекову ситуацію у громаді; − задоволено потреби громадян та бізнесу щодо доступності необхідних запитуваних інформації, електронних сервісів, послуг та можливостей; − забезпечено участь громадян у розвитку міста та управлінні завдяки впровадженим інструментам електронної демократії; − впроваджено технології розумного міста; − підвищено рівень цифрових компетентностей працівників виконавчих органів, комунальних підприємств та закладів міської ради; − підвищено рівень цифрової грамотності різних категорій громадян; − забезпечено підтримку дітей та молоді у сфері інформаційних технологій, формуванні цифрових навичок, навчанні та реалізації інноваційних ідей; − створено сприятливу екосистему для інноваційного розвитку, забезпечення громади актуальними суспільно-корисними цифровими продуктами та компетентностями, формування умов для професійної та особистої реалізації. |  |  |  |  |

Розділ ІІ. Концепція

2.1 Загальні положення

Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2026-2030 роки (далі - Програма) розроблена з урахуванням вимог: − Законів України «Про Національну програму інформатизації», «Про Концепцію Національної програми інформатизації»; «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про національну інфраструктуру геопросторових даних», «Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг», «Про електронні комунікації», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки», Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку цифрових компетентностей та затвердження плану заходів з її реалізації», Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії реформування системи публічних закупівель на 2024-2026 роки та затвердження операційного плану її реалізації у 2024-2025 роках»,  інших актів законодавства.

Програма сформована як складова Національної програми інформатизації, визначає комплекс пріоритетних завдань щодо організаційних, правових, соціально-економічних, науково-технічних, технологічних та виробничих процесів, спрямованих на створення умов для забезпечення розвитку інформаційного суспільства Верхньодніпровської міської територіальної громади.

Програма корелюється з регіональною програмою інформатизації та цифрової трансформації, зокрема, в частині реалізації цілей «Цифровізація муніципального простору», метою якого є підвищення рівня інституційної спроможності, підвищення рівня цифрової грамотності та навичок, впровадження базових електронних послуг, відкритість даних, забезпечення високого рівня адміністративних послуг та розширення мережі центрів надання адмінпослуг, доступ до інтернету та покриття 5G.

Програма також узгоджується зі Стратегією економічного і соціального розвитку Верхньодніпровської міської територіальної громади.

Використання цифрових технологій спрямовуватиметься на підвищення якості та прозорості ухвалення управлінських рішень, забезпечення високого рівня координації діяльності усіх муніципальних служб, оперативності реагування служб, відповідальних за громадську безпеку й повсякденну життєдіяльність громади, зручності й доступності сервісів і послуг, постійного діалогу із жителями та участі громадян в ухваленні рішень.

2.2 Аналіз стану інформатизації та основних тенденцій цифрової трансформації Верхньодніпровської міської територіальної громади за попередній період

У Верхньодніпровській міській територіальній громаді діє Довгострокова програма інформатизації по Верхньодніпровській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки (далі – Програма), метою якої є підвищення ефективності управління соціально-економічним розвитком територіальної громади, розвитку інформаційного суспільства із забезпеченням максимального залучення мешканців територіальної громади до цього процесу, рівності громадян незалежно від місця їх проживання в дотриманні їх конституційних прав із застосуванням сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій та технологій електронного врядування. Завдання діючої Програми полягає у нормативно-правовому, організаційному та методичному її забезпеченні, запровадженні технології е-врядування, формуванні системи електронних інформаційних ресурсів, розвитку телекомунікаційного середовища територіальної громади, захисті інформації та формуванні системи електронних інформаційних ресурсів, підтримці працездатності та забезпеченні функціонування існуючих систем. Заходи Програми інформатизації по Верхньодніпровській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки виконуються за напрямками: здійснення організаційного та методичного забезпечення Програми; запровадження технологій е-врядування, формування системи електронних інформаційних ресурсів; здійснення розвитку телекомунікаційного середовища громади та організація захисту інформації; підтримання працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем; розвиток та підтримка сфери надання адміністративних послуг.

За останні роки відбувається плавний перехід від концепції електронного урядування, як потужного інструменту, пов’язаного з покращенням ефективності, відкритості та прозорості взаємодії місцевої влади з громадськістю та бізнесом із застосуванням просунутих інформаційно-комунікаційних технологій, до інноваційної моделі повної цифрової трансформації громади, що передбачатиме цифрове управління. Такі тенденції викликані глобальними надшвидкими темпами розвитку інформаційних технологій, штучного інтелекту та цифрової інтеграції.

Відповідно до національного проєкту «Цифрова громада» Міністерства цифрового розвитку України за результатами 2024 року був визначений індекс цифрової трансформації громад, що враховує показники інституційної спроможності, розвитку інтернету та ЦНАП, цифрову освіту, впровадження режиму «без паперів», надання базових публічних послуг, галузеву цифровізацію та впровадження індивідуальних цифрових проєктів. Цифровізація Верхньодніпровської міської територіальної громади знаходиться на високому конкурентоздатному рівні серед інших громад Дніпропетровської області; індекс досяг позначки 89,73.

Цифрова економіка.

Розвиток підприємств ІТ-сектору в громаді перебуває на своєму початковому етапі, однак проглядається позитивна тенденція, оскільки вже є частка  у надходженнях від сплати єдиного податку в бюджет територіальної громади, що надійшли від субʼєкта підприємницької діяльності з КВЕД ІТ-галузі, та яка с складає не менше 10%. Також у Верхньодніпровському ЦНАП в наявності онлайн-послуги органу місцевого самоврядування для бізнесу.

Стимулюванню розвитку цифрової економіки в громаді сприяло б створення екосистеми креативної економіки. У громаді вже почали працювати простори цифрової освіти, однак існує потреба не тільки у навчанні, а й у реалізації інноваційних ідей активних та талановитих молодих людей. Креативний простір на зразок ІТ-індустріального, технологічного, наукового парку, міг стати місцем поєднання творчої атмосфери, якісного технологічного наповнення та підтримуючих сервісів, що допомагатимуть молоді,  бізнесу та громаді реалізовувати інноваційний потенціал.

Цифрові навички.

Розвитку цифрової грамотності населення в громаді сприяє наявність хабу цифрової освіти: у Верхньодніпровському ПДЮТ працює комп’ютерний клас, де громадяни, бажаючі отримати знання у сфері ІТ, користуються такою можливістю. При міській центральній бібліотеці, а також при бібліотеках у старостинських округів громади, мешканці також вільно отримують доступ до начальних матеріалів із підвищення цифрової грамотності. Крім того, Верхньодніпровська міська центральна бібліотека має тифлокомплекс – спеціалізований ПК для користування відвідувачами з вадами зору й слуху.

На Єдиному державному веб-порталі цифрової освіти реєструються мешканці для здобуття відповідних знань. Також на Єдиному державному веб-порталі цифрової освіти «Дія. Освіта» вчителі закладів загальної середньої освіти, пройшли програму «Цифрограм для вчителів»; медичні працівники закладів охорони здоровʼя, пройшли «Цифрограм для медичних працівників»; 4 посадових особи органу місцевого самоврядування, пройшли курс «Цифрограм для державних службовців» та склали тест «Кіберграм».

Розвитку талантів в галузі ІКТ в громаді також сприяє наявність гуртків позашкільної освіти, де викладають інформатику та програмування. Як наслідок у громаді є школярі 6-11 класів, які стали призерами (1-3 місце) олімпіад (2 та 3 етапів) з Математики та Інформатики, а також є вступники, які склали національний мультипредметний тест із математики понад 180 балів.

Підвищення рівня цифрових навичок і цифрової грамотності, у першу чергу, залежить від забезпечення безперервності цифрової освіти протягом усього професійного життя усіх працівників виконавчих органів, комунальних підприємств та закладів, створенні системи набуття навичок безпосередньо за місцем праці, активного розвитку самоосвіти посадовців, створення програм та інших заходів мотивації фахівців до цифрової освіти та самоосвіти з відповідним ресурсним забезпеченням. А також приділення уваги оволодінню цифровими компетенціями, корисними у роботі та житті, в форматі перегляду освітніх серіалів, проходження вебінарів, тематичних курсів на платформі Дія.Освіта.

Цифрова інфраструктура.

Із 48 населених пунктів громади 93% територій забезпечені мобільним зв'язком 4G, оператори фіксованого інтернету що мають оптично-волоконну мережу на 90% території громади; майже 80% населених пунктів територіальної громади підключених до волоконно-оптичних мереж. У сукупності, це забезпечує 72% підключених до широкосмугового доступу до мережі Інтернет соціальної інфраструктури, а також 69%  об'єктів соціальної інфраструктури облаштованих відкритими Wi-Fi зонами у громадських місцях.

ІТ-Інфраструктура в громаді має досить високий показник - в індексі цифрової трансформації серед громад області складає показник 57,09.

Таке значення отримано завдяки придбанню та оновленню на сучасні службових персональних компʼютерів як для посадових осіб органу місцевого самоврядування, так і для Центру надання адміністративних послуг у тому числі віддалених місць, закладів загальної середньої освіти, закладів охорони здоровʼя.

На темп розвитку ІТ-Інфраструктури у громаді впливає наявність встановленого на пристроях ліцензійного програмного забезпечення.

Напрям Кібербезпеки у громаді потребує розвитку, оскільки відсутнє підключення до платформи обмінуіндикаторами компрометації MISP CERT-UA, адаптований програмний продукту MISP-UA, і лише одна посадова особа із 130 посадових осіб органу місцевого самоврядування, пройшла навчання (підвищення кваліфікації) за програмами з кібербезпеки й кібергігієни. Також відсутня місцева затверджена Політика інформаційної безпеки.

Для безпеки громади та її жителів функціонують 37 камер відеоспостереження, завдяки чому громада має певним чином сформоване Безпечне середовище, відповідно до завдань місцевої цільової програми «Прозора Верхньодніпровщина» Муніципальна система відеоспостереження на 2021-2025 роки». До того ж, за допомогою системи відеофіксації, правоохоронним органам, згідно їх запитам, надаються матеріали із записів, що сприяє в розкритті кримінальних та фіксації адміністративних правопорушень.

Цифровізація публічних послуг.

Муніципальне управління та діяльність працівників Верхньодніпровської міської ради забезпечується за допомогою великої кількості інформаційних, програмно-технічних ресурсів, телекомунікаційних засобів, серверного та мережевого обладнання, щодо яких здійснюється постійна підтримка функціонування та безперебійної роботи, проводяться заходи розвитку, модернізації, оновлення, заміни тощо. Систематично забезпечуються вдосконалення та захист мережі, обслуговування техніки, налаштування робочих місць та облікових записів користувачів.

Наприкінці 2024 року громада реєструється на Порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, в Єдиній цифровій інтегрованій інформаційно-аналітичній системі управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (екосистема DREAM) та  Єдиному державному реєстрі адрес, де верифікує 97% вуличної мережі громади.

Однак громада не подає містобудівну документацію, документацію про топографічні матеріали до реєстрі метаданих на національному геопорталі.

Заклади загальної середньої освіти впровадили освітньо-інформаційні системи  та впровадили електронну реєстрацію вступу дитини до закладу, а заклади дошкільної освіти впровадили електронну чергу із зарахування дитини в садочок.

Центральна міська бібліотека має автоматизовану бібліотечну інформаційну систему; в Електронний реєстр спортивних споруд внесено комунальні спортивні заклади.

Заклади охорони здоров’я громади підключені до електронної системи охорони здоровʼя, завдяки чому впроваджено онлайн-запис до лікаря для всіх жителів громади.

Серед найпоширеніших послуг і сервісів для громадян є послуги Верхньодніпровського ЦНАП, який підключеного до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, а також який має пересувне віддалене робоче місце сервісу Мобільний адміністратор (мобільна валіза).

Публічні послуги та електронні сервіси в громаді мають показники вище за середні, та в цілому, відсоток виконання складає майже 62.

Верхньодніпровський ЦНАП займає питому вагу серед надавачів електронних публічних послуг. Всі послуги, надавачами яких є ЦНАП, надаються в цифровому вигляді (онлайн) із можливістю безготівкової (онлайн) оплати за надання адміністративної послуги.  Впроваджено попередній онлайн запис (е-черга). Верхньодніпровський ЦНАП має робоче місце адміністратора, яке обладнане зчитувачем ID-карток.

Також успішно дотримується принцип «Paperless». В громаді впроваджено в систему електронного документообігу ДОК ПРОФ. Використання системи електронного документообігу дозволяє ефективно організувати роботу, оптимізувати процеси діловодства, посилити контроль виконання, забезпечити дотримання передбачених термінів, оперативно та в зручний спосіб здійснювати електронну взаємодію між органами. У Верхньодніпровській міській раді система електронного документообігу функціонує з 2011 року. Уся інформація, що входить до міської ради в паперовому вигляді, переводиться у цифровий формат (сканується) фахівцями Загального відділу. після чого рух документів всередині міської ради відбувається в електронному вигляді засобами електронного поштового зв’язку.

Розвиток електронної демократії в громаді направлений для зміцнення довіри громадян до органів місцевої влади завдяки прозорості і відкритості та побудови громадянського суспільства. У липні 2025 року змінено офіційний веб-сайт Верхньодніпровської міської ради. На відміну від старого сайту, який вже в багатьох аспектах не враховував актуальні технологічні тенденції, що наразі дуже швидко розвиваються і змінюються, новий вебпортал відповідає необхідним сучасним вимогам. Пріоритетом вебпорталу є орієнтованість на користувача, зазвичай - людини без технічної підготовки, юридичної або іншої спеціальної освіти. Це простота використання, доступність, інтуїтивна зрозумілість, врахування потреб користувачів, дотримання умов прозорості та відкритості, відповідність вимогам технологічної сумісності, логічна організація структури та вмісту, врахування принципів інклюзивності.

Також з огляду на те, як соціальні канали здатні швидко, влучно, доступно донести необхідну, актуальну, оперативну інформацію тим адресатам, для яких вона призначена, Верхньодніпровської міської ради доносить таку інформацію за допомогою Facebook та Telegram.

Важливою складовою цифрової трансформації муніципального управління, спрямованої на надання якісних сервісів громадянам, є реалізація концепції відкритих даних. Верхньодніпровська міська рада публікує відкриті дані своїх розпорядників інформації на Порталі відкритих даних Верхньодніпровської міської ради, з 2025 року. Набори даних з Порталу громади автоматично вивантажуються до Єдиного державного веб-порталу відкритих даних з використанням захищених протоколів з’єднання та обміну інформацією.

Крім того, в рамках цифрової трансформації на місцевому рівні Верхньодніпровська міська рада працює на Єдиній платформі місцевої електронної демократії e-DEM, яка створена в межах програми «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що фінансується Швейцарською Конфедерацією та виконується Фондом Східна Європа. За допомогою сервісів платформи, для мешканців громади працюють інструменти електронної демократії такі як е-петиції, е-консультації, е-звернення, а також Громадський бюджет.

Розділ ІІІ. Мета, пріоритетні напрями та завдання Програми

Програма спрямована на формування та реалізацію політики у сферах інформатизації, цифрової трансформації, цифрової економіки, цифрового розвитку, цифрових інновацій, електронного урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства у Верхньодніпровській міській територіальній громаді.

Мета Програми – покращення якості життя, підвищення ефективності муніципального управління, задоволення потреб громадян у якісних, актуальних та доступних послугах, забезпечення розвитку громади, створення зручного, безпечного, інноваційного середовища за допомогою впровадження і використання цифрових технологій, рішень та інструментів.

Пріоритетними напрямами Програми є:

- Цифровізація економіки

  - Розвиток підприємств ІТ-сектору в громаді;

  - Цифрові технології для бізнесу.

- Цифрові навички

  - Розвиток цифрової грамотності населення;

  - Розвиток талантів в галузі ІКТ.

- Цифрова інфрастуктура

  - Надійні та ефективні стійкі цифрові інфраструктури;

  - ІТ-Інфраструктура;

  - Кібербезпека;

  - Безпечне середовище.

- Цифровізація публічних послуг

  - Інституційна спроможність;

  - Житлово-комунальне господарство;

  - Цифровізація освіти; спорту, культури та туризму;

  - Цифровізація охорони довкілля та екології;

  - Цифровізація охорони здоровʼя;

  - Цифровізація соціального захисту населення;

  - Цифровізація транспортної інфраструктури;

  - Публічні послуги та електронні сервіси;

  - Paperless;

  - Електронна демократія, веб-доступність.

Пріоритетний напрям 1 «Цифровізація економіки» включає такі завдання:

- підтримка ініціатив щодо цифрового розвитку, поширення інформаційних технологій, проведення заходів, створення нових електронних можливостей для громадян та бізнесу, розвиток ІТ-сектору та стартапів;

- створення та розвиток ІТ-індустріального, технологічного, наукового парків, стартап-центрів, ІТ-хабів тощо для підтримки молоді, бізнесу.

Пріоритетний напрям 2 «Цифрові навички» включає такі завдання:

- розвиток компетентностей працівників виконавчих органів, комунальних підприємств та закладів міської ради за напрямками інформатизації, цифрового розвитку, електронного урядування, електронної демократії;

- проведення заходів для підвищення рівня цифрової грамотності громадян та культури безпекового поводження в кіберпросторі;

- розвиток цифрової освіти на базі бібліотек територіальної громади;

- підтримка дітей та молоді у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, впровадження у закладах освіти навчальних програм для ефективного формування сучасних цифрових навичок.

Пріоритетний напрям 3 «Цифрова інфрастуктура» включає такі завдання:

− проведення заходів захисту інформації, посилення кібербезпеки, створення умов для вчасного реагування на кіберінциденти;

- навчання (підвищення кваліфікації) за програмами з кібербезпеки й кібергігієни;

- підключення до системи інформування про кіберінциденти MISP-UA та CERT-UA.

- підтримка функціонування та розвиток системи відеоспостереження та відеофіксації в громаді;

- забезпечення центром моніторингу для фіксації правопорушень, контролю за громадськими місцями, важливими та стратегічними об’єктами, дорожнім рухом на території громади, швидкого реагування на події.

Пріоритетний напрям 4 «Цифровізація публічних послуг» включає такі завдання:

- впровадження та модернізація геоінформаційної системи;

- цифровий розвиток публічних послуг у сфері освіти: дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти;

- цифровий розвиток публічних послуг у сфері спорту, культури та туризму;

- цифровий розвиток публічних послуг у сфері охорони здоров’я;

- цифровий розвиток публічних послуг у сфері соціального захисту населення;

- впровадження онлайн мапи зупинок та руху маршрутних транспортних засобів у громаді (у застосунку Верхньодніпровськ Smart);

- розвиток цифрових технологій та електронних послуг ЦНАП;

- розвиток та вдосконалення офіційного вебпорталу міської ради;

- розробка, впровадження, розвиток муніципальних додатків;

- модернізація системи електронного документообігу;

- підтримка та вдосконалення сервісів електронного урядування та електронної демократії;

- підтримка працездатності та забезпечення функціонуючих систем, оновлення та придбання нових засобів інформатизації та розвиток телекомунікаційного середовища громади.

Розділ ІV. Очікувані результати Програми

Очікувані результати виконання Програми:

− придбано, створено, модернізовано та оновлено програмно-апаратні засоби інформаційно-комунікаційної системи міської ради;

− забезпечено ефективне муніципальне управління, засноване на прогресивних цифрових технологіях та даних, його відкритість та прозорість;  − підвищено рівень якості управління галузями (публічне управління та адміністрування, транспорт, безпека, освіта, охорона здоров’я, соціальна політика, туризм, культура, архітектура та містобудування, комунальне майно, житлово-комунальне господарство, охорона довкілля тощо) на базі цифрових технологій;

− забезпечено потреби громади в усіх сферах та галузях життєдіяльності за допомогою впроваджених цифрових технологій;

− покращено безпекову ситуацію у громаді;

− задоволено потреби громадян та бізнесу щодо доступності необхідних запитуваних інформації, електронних сервісів, послуг та можливостей;

− забезпечено участь громадян у розвитку міста та управлінні завдяки впровадженим інструментам електронної демократії;

− впроваджено технології розумного міста;

− підвищено рівень цифрових компетентностей працівників виконавчих органів, комунальних підприємств та закладів міської ради;

− підвищено рівень цифрової грамотності різних категорій громадян;

− забезпечено підтримку дітей та молоді у сфері інформаційних технологій, формуванні цифрових навичок, навчанні та реалізації інноваційних ідей;

− створено сприятливу екосистему для інноваційного розвитку, забезпечення громади актуальними суспільно-корисними цифровими продуктами та компетентностями, формування умов для професійної та особистої реалізації.

Розділ V. Моніторинг та оцінка результативності виконання Програми

Виконавчі органи Верхньодніпровської міської ради, комунальні установи, підприємства, організації, відповідальні за здійснення запланованих Програмою заходів, забезпечують їх реалізацію в повному обсязі та у визначені  терміни.

Успішність та результативність виконання Програми визначається за допомогою ключових індикаторів згідно з Додатком 2 до Програми.

Щоквартально до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом, виконавці Програми, головні розпорядники коштів, підприємства, установи та заклади, засновником яких є Верхньодніпровська міська рада, інформують відділ організаційної роботи, внутрішньої політики та інформаційних технологій Верхньодніпровської міської ради про проведену роботу в рамках заходів Програми, визначених Додатками 1, 2, 3.

Щорічно до 30 квітня року, відділ організаційної роботи, внутрішньої політики та інформаційних технологій Верхньодніпровської міської ради готує узагальнений звіт про виконання запланованих заходів Програми за підсумками року.

За потребою та/або за запитом відділу організаційної роботи, внутрішньої політики та інформаційних технологій Верхньодніпровської міської ради виконавці Програми, головні розпорядники коштів, підприємства, установи та заклади, засновником яких є Верхньодніпровська міська рада надають інформацію щодо коригування показників Програми, прогнозних даних по ним на наступні звітні періоди, іншу необхідну інформацію щодо коригування обсягів фінансування заходів Програми.

За необхідності заходи, індикатори та показники Програми можуть бути скориговані з урахуванням вимог законодавства, соціально-економічної ситуації, результатів моніторингу, в залежності від потреб та виходячи з реальних фінансових можливостей бюджету.

Додаток 1 до Програми інформатизації

та цифрової трансформації на 2026-2030 роки

Напрями діяльності та заходи Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2026-2030 роки

| № | Перелік заходів Програми | Строки виконання заходу | Виконавці | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пріоритетний напрям 1 «Цифровізація економіки» |  |  |  |  |
| 1.1 | Підтримка ініціатив щодо цифрового розвитку, поширення інформаційних технологій, проведення заходів, створення нових електронних можливостей для громадян та бізнесу, розвиток ІТ-сектору та стартапів | Протягом дії Програми | Відділ економічного планування, інвестицій та розвитку підприємництва, відділ організаційної роботи, внутрішньої політики та інформаційних технологій | Розвиток сприятливої екосистеми для інноваційного розвитку громади. Створення прогресивних суспільно корисних продуктів, потрібних громаді. |
| 1.2 | Створення та розвиток ІТ-індустріального, технологічного, наукового парків, стартап-центрів, ІТ-хабів тощо для підтримки молоді, бізнесу. | Протягом дії Програми | Відділ економічного планування, інвестицій та розвитку підприємництва, відділ організаційної роботи, внутрішньої політики та інформаційних технологій | Підтримка та консалтинг молоді, підприємців, надання їм можливостей розвитку, перебування, роботи, проведення заходів, бізнес-зустрічей тощо |
| Пріоритетний напрям 2 «Цифрові навички» |  |  |  |  |
| 2.1 | Розвиток компетентностей працівників виконавчих органів, комунальних підприємств та закладів міської ради за напрямками інформатизації, цифрового розвитку, електронного урядування, електронної демократії | Протягом дії Програми | Відділ організаційної роботи, внутрішньої політики та інформаційних технологій | Зростання ефективності роботи фахівців завдяки оволодінню необхідними цифровими навичками і компетенціями |
| 2.2 | Проведення заходів для підвищення рівня цифрової грамотності громадян та культури безпекового поводження в кіберпросторі | Протягом дії Програми | Відділ організаційної роботи, внутрішньої політики та інформаційних технологій | Формування спільноти, цифрові компетенції, навички та знання якої будуть достатніми для успішного та безпечного використання та споживання цифрових технологій, можливостей, сервісів е-урядування та е-демократії |
| 2.3 | Розвиток цифрової освіти на базі бібліотек територіальної громади | Протягом дії Програми | Відділ з гуманітарних питань, відділ організаційної роботи, внутрішньої політики та інформаційних технологій | Проведення навчання із цифрової грамотності / гігієни громадян (в тому числі, поважного віку) на базі бібліотек |
| 2.4 | Підтримка дітей та молоді у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, впровадження у закладах освіти навчальних програм для ефективного формування сучасних цифрових навичок. | Протягом дії Програми | Відділ з гуманітарних питань, відділ організаційної роботи, внутрішньої політики та інформаційних технологій | Розвиток здібностей дітей з математики та інформатики, формування сприятливих умов для набуття цифрових навичок, оволодіння сучасними цифровими технологіями |
| Пріоритетний напрям 3 «Цифрова інфрастуктура» |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведення заходів захисту інформації, посилення кібербезпеки, створення умов для вчасного реагування на кіберінциденти | Протягом дії Програми | Відділ організаційної роботи, внутрішньої політики та інформаційних технологій | Підвищення рівня кіберстійкості інформаційної інфраструктури, забезпечення належного оперативного реагування на кібератаки та кіберінциденти, впровадження контрзаходів та мінімізація вразливості комунікаційних систем |
| 3.2 | Навчання (підвищення кваліфікації) за програмами з кібербезпеки й кібергігієни | Протягом дії Програми | Відділ організаційної роботи, внутрішньої політики та інформаційних технологій | Зростання ефективності роботи фахівців у сфері кібербезпеки й кібергігієни |
| 3.3 | Підключення до системи інформування про кіберінциденти MISP-UA та CERT-UA | Протягом дії Програми | Відділ організаційної роботи, внутрішньої політики та інформаційних технологій | Швидке реагування на кіберзагрози, Покращення рівня кібербезпеки, зменшення ризиків кібер атак, отримуння актуальної інформації про індикатори компрометації та TTPs зловмисників. |
| 3.4 | Підтримка функціонування та розвиток системи відеоспостереження та відеофіксації в громаді | Протягом дії Програми | Відділ організаційної роботи, внутрішньої політики та інформаційних технологій | Посилення безпеки громадян та захисту важливих об’єктів громади завдяки застосуванню засобів відеоспостереження, систем безпеки, моніторингу ситуацій систем безпеки, моніторингу ситуацій. Забезпечення можливості відтворення реального ходу подій на основі записаних відеоматеріалів. Підвищення ефективності виявлення позаштатних ситуацій, розкриваності злочинів, контролю безпеки важливих об'єктів громади, сприяння профілактиці порушень та дотриманню громадського порядку. |
| 3.5 | Забезпечення центром моніторингу для фіксації правопорушень, контролю за громадськими місцями, важливими та стратегічними об’єктами, дорожнім рухом на території громади, швидкого реагування на події | Протягом дії Програми | Відділ цивільного захисту, надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва, відділ організаційної роботи, внутрішньої політики та інформаційних технологій, регіональні підрозділи ГУ НПУ (за згодою). | Посилення безпеки громадян та захисту важливих об’єктів громади завдяки застосуванню засобів відеоспостереження, систем безпеки, моніторингу ситуацій систем безпеки, моніторингу ситуацій. Забезпечення можливості відтворення реального ходу подій на основі записаних відеоматеріалів. Підвищення ефективності виявлення позаштатних ситуацій, розкриваності злочинів, контролю безпеки важливих об'єктів громади, сприяння профілактиці порушень та дотриманню громадського порядку |
| Пріоритетний напрям 4 «Цифровізація публічних послуг» |  |  |  |  |
| 4.1 | Впровадження та модернізація геоінформаційної системи | Протягом дії Програми | Відділ містобудування та архітектури, відділ організаційної роботи, внутрішньої політики та інформаційних технологій | Створення додаткових електронних сервісів та можливостей для громадян |
| 4.2 | Цифровий розвиток публічних послуг у сфері освіти: дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти | Протягом дії Програми | Відділ з гуманітарних питань, відділ організаційної роботи, внутрішньої політики та інформаційних технологій | Забезпечення потреб громадян у якісних, актуальних та корисних електронних можливостях у сфері освіти |
| 4.3 | Цифровий розвиток публічних послуг у сфері спорту, культури та туризму | Протягом дії Програми | Відділ з гуманітарних питань, відділ організаційної роботи, внутрішньої політики та інформаційних технологій | Забезпечення потреб громадян у якісних, актуальних та корисних електронних можливостях у сфері спорту, культури та туризму |
| 4.4 | Цифровий розвиток публічних послуг у сфері охорони здоров’я | Протягом дії Програми | Заклади охорони здоров’я первинної та вторинної медицини, відділ організаційної роботи, внутрішньої політики та інформаційних технологій | Забезпечення потреб громадян у якісних, актуальних та корисних електронних можливостях у сфері охорони здоровʼя |
| 4.5 | Цифровий розвиток публічних послуг у сфері соціального захисту населення | Протягом дії Програми | Управління соціального захисту населення та ветеранської політики, відділ організаційної роботи, внутрішньої політики та інформаційних технологій | Забезпечення потреб громадян у якісних, актуальних та корисних електронних можливостях у сфері соціального захисту населення та ветеранської політики |
| 4.6 | Впровадження онлайн мапи зупинок та руху маршрутних транспортних засобів у громаді (у застосунку Верхньодніпровськ Smart) | Протягом дії Програми | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва, відділ економічного планування, інвестицій та розвитку підприємництва, відділ організаційної роботи, внутрішньої політики та інформаційних технологій | Створення додаткових електронних сервісів та можливостей для громадян |
| 4.7 | Розвиток цифрових технологій та електронних послуг ЦНАП | Протягом дії Програми | Центр надання адміністративних послуг, відділ організаційної роботи, внутрішньої політики та інформаційних технологій | Підвищення ефективності системи надання адміністративних послуг. Поліпшення якості обслуговування мешканців. Максимальні доступність та наближення послуг до кінцевого споживача. Зростання кількості онлайн послуг |
| 4.8 | Розвиток та вдосконалення офіційного вебпорталу міської ради | Протягом дії Програми | Відділ бухгалтерського обліку та звітності, відділ організаційної роботи, внутрішньої політики та інформаційних технологій | Реалізація для мешканців зручної веб-платформи, що забезпечує їхні потреби у необхідній інформації, корисних сервісах та послугах, якісних каналах спілкування з владою, вирішенні актуальних питань |
| 4.9 | Розробка, впровадження, розвиток муніципальних додатків | Протягом дії Програми | Відділ економічного планування, інвестицій та розвитку підприємництва, відділ організаційної роботи, внутрішньої політики та інформаційних технологій | Створення зручних та простих у використанні мобільних застосунків для громадян. Забезпечення швидкого доступу до місцевих цифрових ресурсів та послуг |
| 4.10 | Модернізація системи електронного документообігу | Протягом дії Програми | Загальний відділ, відділ організаційної роботи, внутрішньої політики та інформаційних технологій | Якісна система електронного документообігу, посилення контролю за виконанням |
| 4.11 | Підтримка та вдосконалення сервісів електронного урядування та електронної демократії. | Протягом дії Програми | Відділ організаційної роботи, внутрішньої політики та інформаційних технологій | Залучення мешканців до управління, розвитку громади |
| 4.12 | Підтримка працездатності та забезпечення функціонуючих систем, оновлення та придбання нових засобів інформатизації та розвиток телекомунікаційного середовища громади. | Протягом дії Програми | Відділ бухгалтерського обліку та звітності, відділ організаційної роботи, внутрішньої політики та інформаційних технологій | Покращення надійності функціонування існуючих систем, забезпечення обладнанням та необхідними ліцензійними програмами та продуктами ІКТ. |

Додаток 2 до Програми інформатизації

та цифрової трансформації на 2026-2030 роки

Ключові індикатори  Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2026-2030 роки

* Перелік індикаторів Програми базується на переліку індикаторів Індексу цифрової трансформації громад України Міністерства цифрової трансформації України

| № інд. | Назва індикатора* | Визначення складових і термінів | Значення індикатора |  |  |  |  |  | Динаміка (+/-, %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактичні дані станом на 31.12.2025 | Прогнозні дані за роками |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| А.1.3.1 | Кількість місцевих ІТ-підприємств, які зареєстровані на території територіальної громади, що залучені до програми Дія Сіті (ОВ: підприємств) | Резидент Дія Сіті - юридична особа, яка відповідно до Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" набула статусу резидента Дія Сіті та згідно з інформацією, що міститься у реєстрі Дія Сіті, перебуває у зазначеному статусі |  |  |  |  |  |  |  |
| А.1.3.2 | Загальна кількість місцевих ІТ-підприємств, що зареєстровані на території територіальної громади (ОВ: підприємства) | Компіанія ІТ-галузі – вітчизняні та іноземні юридичні особи, а також фізичні особи-підприємці, які провадять діяльність в Україні та зазначили основним видом діяльності один із нижчезазначених КВЕД: 62.01 Комп’ютерне програмування; 62.02 Консультування з питань інформатизації; 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем. 58.21 Видання комп'ютерних ігор; 58.29 Видання іншого програмного забезпечення; 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність; 18.20 Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення; 47.41 Роздрібна торгівля комп’ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах; |  |  |  |  |  |  |  |
| А.2.2.1 | Кількість адміністративних онлайн-послуг для бізнесу, суб'єктом надання яких є ОМС (ОВ: послуги) | Адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну або припинення прав та/або здійснення обов’язків такої особи відповідно до закону. |  |  |  |  |  |  |  |
| А.2.2.2 | Загальна кількість адміністративних послуг для бізнесу, суб'єктом надання яких є ОМС (ОВ: послуги) | Суб’єкт надання адміністративної послуги – орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їхні посадові особи, державний реєстратор, суб’єкт державної реєстрації, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги. |  |  |  |  |  |  |  |
| В.1.1.2 | Загальна кількість мешканців старше 13 років, місце проживання яких зареєстровано/задекларовано в територіальній громаді (ОВ: осіб) | Підвищення рівня цифрової грамотності населення, зокрема шляхом створення можливостей для навчання на Єдиному державному веб-порталі цифрової освіти “Дія. Освіта”. (Держ стратегія регіонал. розвитку) |  |  |  |  |  |  |  |
| В.1.3.2 | Загальна кількість вчителів комунальних ЗЗСО в територіальній громаді (ОВ: осіб) | Цифрограм це тест, який допоможе виявити загальний рівень цифрової грамотності, виявити прогалини у цифрових навичках і зорієнтує, які саме компетенції варто вдосконалити. В основі цифрограму Рамка цифрових компетентностей для громадян України, яку за результатами досліджень у відповідній сфері було створено українськими експертами на основі європейської концептуально-еталонної Рамки цифрових компетентностей для громадян ЄС (DigComp 2.1.). |  |  |  |  |  |  |  |
| В.1.4.2 | Загальна кількість медичних працівників комунальних ЗОЗ в територіальній громаді (ОВ: осіб) | Цифрограм це тест, який допоможе виявити загальний рівень цифрової грамотності, виявити прогалини у цифрових навичках і зорієнтує, які саме компетенції варто вдосконалити. В основі цифрограму Рамка цифрових компетентностей для громадян України, яку за результатами досліджень у відповідній сфері було створено українськими експертами на основі європейської концептуально-еталонної Рамки цифрових компетентностей для громадян ЄС (DigComp 2.1.). |  |  |  |  |  |  |  |
| В.1.5.2 | Загальна кількість посадових осіб ОМС (ОВ: осіб) | Посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету. |  |  |  |  |  |  |  |
| В.1.6.1 | Кількість посадових осіб ОМС, що пройшли тестування та отримали сертифікат "Кіберграм" на Єдиному державному веб-порталі цифрової освіти “Дія. Освіта” (ОВ: осіб) | Кіберграм - це швидкий тест на знання базових принципів безпеки в цифровому середовищі, який містить 15 питань, включає сферу Безпеки в цифровому середовищі, яка містить п’ять компетенцій: Захист пристроїв та безпечне підключення до мережі інтернет Захист персональних даних і приватності. Безпека в інтернеті Захист особистих прав споживача від шахрайства та зловживань Захист здоров’я і благополуччя Захист навколишнього середовища |  |  |  |  |  |  |  |
| В.1.6.2 | Загальна кількість посадових осіб ОМС (ОВ: осіб) | Посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету. |  |  |  |  |  |  |  |
| В.2.1.1 | Кількість ЗЗСО в яких наявні школярі 6-11 класів, які стали призерами (1-3 місце) всеукраїнських олімпіад (4 етапу) з Математики та Інформатики (ОВ: одиниць) | Всеукраїнські учнівські олімпіади проводяться щороку серед учнів закладів загальної середньої і професійної (професійно-технічної) освіти. |  |  |  |  |  |  |  |
| В.2.1.2 | Загальна кількість ЗЗСО в територіальній громаді (ОВ: одиниць) | Заклад загальної середньої освіти - юридична особа, основним видом діяльності якої є освітня діяльність, що провадиться на певному рівні (рівнях) повної загальної середньої освіти |  |  |  |  |  |  |  |
| В.2.2.1 | Кількість ЗЗСО в яких наявні школярі 6-11 класів, які стали призерами (1-3 місце) олімпіад (2 та 3 етапи) з Математики та Інформатики (ОВ: одиниць) | Всеукраїнські учнівські олімпіади проводяться щороку серед учнів закладів загальної середньої і професійної (професійно-технічної) освіти. |  |  |  |  |  |  |  |
| В.2.2.2 | Загальна кількість ЗЗСО в територіальній громаді (ОВ: одиниць) | Заклад загальної середньої освіти - юридична особа, основним видом діяльності якої є освітня діяльність, що провадиться на певному рівні (рівнях) повної загальної середньої освіти. |  |  |  |  |  |  |  |
| В.2.4.1 | Наявність створеного та регулярно працюючого щонайменше одного гуртка позашкільної освіти де викладають інформатику та програмування, окрім закладів позашкільної освіти, що надає спеціалізовану освіту мистецького, спортивного, військового спрямування (ОВ: так/ні) | Позашкільна освіта - сукупність знань, умінь та навичок, що здобувають вихованці, учні і слухачі в закладах позашкільної освіти, інших суб’єктах освітньої діяльності за програмами позашкільної освіти. Освітня діяльність закладу позашкільної освіти - процес надання знань, формування вмінь і навичок з різних напрямів позашкільної освіти, розвитку інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей відповідно до задатків та запитів особи. Гурток (секція, клуб, творче об’єднання) – основна традиційна форма реалізації змісту позашкільної освіти і виховання учнів як у процесі вивчення окремого навчального предмета чи їх сукупності, так і різноманітних інтегрованих курсів у межах навчальних програм, затверджених МОН України чи адаптованих навчальних програм. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1.1.1 | Кількість населених пунктів підключених до волоконно-оптичних мереж в територіальній громаді (ОВ: одиниць) | Покриття волоконно-оптичними мережами - наявність хоча б одного оператора або провайдера телекомунікацій, який в межах населеного пункту надає послуги з доступу до Інтернету з використанням телекомунікаційної мережі, що повністю складається з оптоволоконних елементів. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1.1.2 | Загальна кількість населених пунктів в територіальній громаді (ОВ: одиниць) | Населеним пунктом є компактно заселене місце проживання людей, що утворилося внаслідок історичних традицій, господарської та іншої діяльності, має сталий склад населення, власну назву та відокремлену територію із встановленими у передбаченому законом порядку межами. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1.2.1 | Кількість операторів фіксованого інтернету, що мають оптично-волоконну мережу в територіальній громаді (ОВ: оператори) | Покриття волоконно-оптичними мережами - наявність хоча б одного оператора або провайдера телекомунікацій, який в межах населеного пункту надає послуги з доступу до Інтернету з використанням телекомунікаційної мережі, що повністю складається з оптоволоконних елементів |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1.2.2 | Загальна кількість операторів фіксованого інтернету в територіальній громаді (ОВ: оператори) | Оператор фіксованого інтернету – це компанія, яка надає послуги доступу до мережі Інтернет через фіксовані (стаціонарні) телекомунікаційні мережі. На відміну від мобільних операторів, які надають доступ через мобільні мережі, оператори фіксованого інтернету пропонують більш стабільне та швидке з'єднання, яке зазвичай здійснюється за допомогою технологій xDSL (ADSL, VDSL), оптоволоконного підключення (FTTH) або гібридних технологій. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1.3.1 | Кількість Центрів надання адміністративних послуг, територіальних підрозділів, віддалених робочих місць підключених до широкосмугового доступу до мережі Інтернет в територіальній громаді (ОВ: одиниць) | Послуга широкосмугового доступу до мережі Інтернет - послуга з доступу до мережі Інтернет із швидкістю передачі даних, не меншою, ніж визначена законодавством, та без застосування систем з комутацією каналів |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1.3.2 | Загальна кількість Центрів надання адміністративних послуг, територіальних підрозділів, віддалених робочих місць в територіальній громаді (ОВ: одиниць) | Центр надання адміністративних послуг - це постійно діючий робочий орган або виконавчий орган (структурний підрозділ) органу місцевого самоврядування або місцевої державної адміністрації, що зазначені у частині другій цієї статті, в якому надаються адміністративні послуги згідно з переліком, визначеним відповідно до Закону. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1.3.4 | Загальна кількість комунальних ЗЗСО, в тому числі філій, в територіальній громаді (ОВ: одиниць) | Заклад загальної середньої освіти - юридична особа, основним видом діяльності якої є освітня діяльність, що провадиться на певному рівні (рівнях) повної загальної середньої освіти. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1.3.6 | Загальна кількість комунальних ЗОЗ (ЦПМСД, амбулаторії, ФАП) в територіальній громаді (ОВ: одиниць) | заклад охорони здоров’я - юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, що забезпечує медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників і фахівців з реабілітації. Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги є закладом охорони здоров’я, що створюється з метою забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі. Амбулаторія створюється з метою забезпечення населення первинною медичною допомогою (далі - ПМД), у тому числі невідкладною медичною допомогою, шляхом наближення місця надання ПМД до місць проживання прикріпленого населення та забезпечення реалізації права пацієнтів вибрати лікаря, що надає ПМД. Фельдшерсько-акушерський/фельдшерський пункт (далі - ФАП/ФП) є відокремленим структурним підрозділом амбулаторії центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (далі - ЦПМСД), що забезпечує надання долікарської медичної допомоги населенню. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1.3.8 | Загальна кількість комунальних бібліотек в територіальній громаді (ОВ: одиниць) | Бібліотека - інформаційний, культурний, освітній заклад (установа, організація) або структурний підрозділ, що має упорядкований фонд документів, доступ до інших джерел інформації та головним завданням якого є забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1.4.2 | Загальна кількість центрів надання адміністративних послуг, територіальних підрозділів, віддалених робочих місць в територіальній громаді (ОВ: одиниць) | Центр надання адміністративних послуг - це постійно діючий робочий орган або виконавчий орган (структурний підрозділ) органу місцевого самоврядування або місцевої державної адміністрації, що зазначені у частині другій цієї статті, в якому надаються адміністративні послуги згідно з переліком, визначеним відповідно до цього Закону. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1.4.4 | Загальна кількість комунальних ЗЗСО, в тому числі філій, в територіальній громаді (ОВ: одиниць) | Заклад загальної середньої освіти - юридична особа, основним видом діяльності якої є освітня діяльність, що провадиться на певному рівні (рівнях) повної загальної середньої освіти. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1.4.6 | Загальна кількість ЗОЗ (ЦПМСД, амбулаторії, ФАП) в територіальній громаді (ОВ: одиниць) | заклад охорони здоров’я - юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, що забезпечує медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників і фахівців з реабілітації. Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги є закладом охорони здоров’я, що створюється з метою забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі. Амбулаторія створюється з метою забезпечення населення первинною медичною допомогою (далі - ПМД), у тому числі невідкладною медичною допомогою, шляхом наближення місця надання ПМД до місць проживання прикріпленого населення та забезпечення реалізації права пацієнтів вибрати лікаря, що надає ПМД. Фельдшерсько-акушерський/фельдшерський пункт (далі - ФАП/ФП) є відокремленим структурним підрозділом амбулаторії центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (далі - ЦПМСД), що забезпечує надання долікарської медичної допомоги населенню. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1.4.8 | Загальна кількість бібліотек комунальної форми в територіальній громаді (ОВ: одиниць) | Бібліотека - інформаційний, культурний, освітній заклад (установа, організація) або структурний підрозділ, що має упорядкований фонд документів, доступ до інших джерел інформації та головним завданням якого є забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1.5.1 | Кількість найпростіших укритів комунальної власності облаштованих відкритими Wi-Fi зонами (ОВ: одиниць) | Відкрита Wi-Fi зона - це хот-споти із бездротовим інтернет доступом за технологією Wi-Fi в громадських місцях. Хот-спот - зона дії Wi-Fi точки доступу, де за допомогою портативного пристрою з Wi-Fi інтерфейсом (ноутбука, комунікатора, КПК), можна отримати доступ до мережі Інтернет |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1.5.2 | Загальна кількість найпростіших укритів комунальної власності в територіальній громаді (ОВ: одиниць) | Найпростіше укриття - це цокольне або підвальне приміщення, інша споруда підземного простору, в якій створені умови для тимчасового перебування людей (не менше 48 годин) у разі виникнення небезпеки їх життю та здоров’ю з метою зменшення непрямої дії звичайних засобів ураження під час воєнних (бойових) дій та/або терористичних актів. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1.6.1 | Кількість населених пунктів, що забезпечені мобільним зв’язком 4G (ОВ: одиниць) | - |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1.6.2 | Загальна кількість населених пунктів в територіальній громаді (ОВ: одиниць) | - |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2.1.1 | Кількість посадових осіб ОМС, які мають службовий персональний комп'ютер (ОВ: осіб) | Комп’ютерна техніка (КТ) – пристрої та системи пристроїв, що є компонентами комп’ютера, а також самі комп’ютери та обладнання. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2.1.2 | Загальна кількість посадових осіб ОМС (ОВ: осіб) | Посадова особа місцевого самоврядування – особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату коштом місцевого бюджету |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2.2.1 | Кількість службових персональних комп'ютерів віком до 5 років в ОМС (ОВ: одиниць) | Службовий персональний комп'ютер - це комп'ютер, який надається працівнику компанії для виконання його професійних обов'язків. Він є власністю організації, а не працівника, і використовується виключно для роботи. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2.2.2 | Загальна кількість службових персональних комп'ютерів в ОМС (ОВ: одиниць) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2.3.1 | Кількість службових персональних комп'ютерів на яких встановлена ліцензійна ОС (windows, macOS, Linux) в ОМС (ОВ: одиниць) | Ліцензія на програмне забезпечення — правовий документ, що визначає правила використання та поширення програмного забезпечення. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2.3.2 | Загальна кількість службових персональних комп'ютерів в ОМС (ОВ: одиниць) | Службовий персональний комп'ютер - це комп'ютер, який надається працівнику компанії для виконання його професійних обов'язків. Він є власністю організації, а не працівника, і використовується виключно для роботи. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2.4.1 | Кількість службових персональних комп'ютерів на яких встановлено ліцензійне антивірусне ПЗ (антивірус, що має експертний висновок про відповідність вимогам технічного захисту інформації) в ОМС (ОВ: одиниць) | Антивірусний програмний засіб - програмне забезпечення, яке призначене для захисту об'єктів/ресурсів ІКС від ушкодження комп'ютерними вірусами; |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2.4.2 | Загальна кількість службових персональних комп'ютерів в ОМС (ОВ: одиниць) | Службовий персональний комп'ютер - це комп'ютер, який надається працівнику компанії для виконання його професійних обов'язків. Він є власністю організації, а не працівника, і використовується виключно для роботи. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2.5.1 | Кількість адміністраторів Центру надання адміністративних послуг, територіальних підрозділів, віддалених робочих місць, які мають службовий персональний комп'ютер (ОВ: осіб) | Службовий персональний комп'ютер - це комп'ютер, який надається працівнику компанії для виконання його професійних обов'язків. Він є власністю організації, а не працівника, і використовується виключно для роботи. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2.5.2 | Загальна кількість адміністраторів Центру надання адміністративних послуг, територіальних підрозділів, віддалених робочих місць в територіальній громаді (ОВ: осіб) | Адміністратор - це посадова особа органу, який прийняв рішення про утворення центру надання адміністративних послуг, яка надає адміністративні послуги або організовує їх надання шляхом взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2.6.1 | Кількість службових персональних комп'ютерів віком до 5 років у Центрі надання адміністративних послуг, територіальних підрозділах, віддалених робочих місцях (ОВ: одиниць) | Службовий персональний комп'ютер - це комп'ютер, який надається працівнику компанії для виконання його професійних обов'язків. Він є власністю організації, а не працівника, і використовується виключно для роботи. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2.6.2 | Загальна кількість службових персональних комп'ютерів в Центрі надання адміністративних послуг, територіальних підрозділах, віддалених робочих місцях (ОВ: одиниць) | Адміністратор - це посадова особа органу, який прийняв рішення про утворення центру надання адміністративних послуг, яка надає адміністративні послуги або організовує їх надання шляхом взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2.7.1 | Кількість службових персональних комп'ютерів на яких встановлена ліцензійна ОС (windows, macOS, Linux) в Центрі надання адміністративних послуг, територіальних підрозділах, віддалених робочих місцях (ОВ: одиниць) | Ліцензійна операційна система (ОС) - це програмне забезпечення, яке використовується для управління комп'ютером і має офіційну ліцензію від виробника. Це означає, що ви маєте законне право на використання цього програмного продукту відповідно до умов ліцензійної угоди. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2.7.2 | Загальна кількість службових персональних комп'ютерів в Центрі надання адміністративних послуг, територіальних підрозділах, віддалених робочих місцях (ОВ: одиниць) | Службовий персональний комп'ютер - це комп'ютер, який надається працівнику компанії для виконання його професійних обов'язків. Він є власністю організації, а не працівника, і використовується виключно для роботи. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2.8.1 | Кількість службових персональних комп'ютерів на яких встановлено ліцензійне антивірусне ПЗ (антивірус, що має експертний висновок про відповідність вимогам технічного захисту інформації) в Центрі надання адміністративних послуг, територіальних підрозділах, віддалених робочих місцях (ОВ: одиниць) | Антивірусний програмний засіб - програмне забезпечення, яке призначене для захисту об'єктів/ресурсів ІКС від ушкодження комп'ютерними вірусами; |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2.8.2 | Загальна кількість службових персональних комп'ютерів в Центрі надання адміністративних послуг, територіальних підрозділах, віддалених робочих місцях (ОВ: одиниць) | Службовий персональний комп'ютер - це комп'ютер, який надається працівнику компанії для виконання його професійних обов'язків. Він є власністю організації, а не працівника, і використовується виключно для роботи. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2.9.1 | Загальна кількість службових персональних комп'ютерів, якими можуть користуватися учні 5-11 класів у ЗЗСО (ОВ: одиниць) | Одиниці комп'ютерної техніки – пристрої та системи пристроїв, що є компонентами комп'ютера (ноутбука або планшета), а також самі комп'ютери та обладнання, яке працює спільно з комп'ютерами |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2.9.2 | Загальна кількість учнів 5-11 класів у ЗЗСО (ОВ: осіб) | Учні – особи, зараховані до закладу загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової перед вищої чи вищої освіти, які здобувають у будь-якій формі початкову, базову середню чи профільну середню освіту |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2.10.1 | Кількість службових персональних комп'ютерів, якими можуть користуватися учні 5-11 класів на яких встановлена ліцензійна ОС в ЗЗСО (ОВ: одиниць) | Ліцензійна операційна система (ОС) - це програмне забезпечення, яке використовується для управління комп'ютером і має офіційну ліцензію від виробника. Це означає, що ви маєте законне право на використання цього програмного продукту відповідно до умов ліцензійної угоди. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2.10.2 | Загальна кількість службових персональних комп'ютерів в ЗЗСО, якими можуть користуватися учні 5-11 класів (ОВ: одиниць) | Службовий персональний комп'ютер - це комп'ютер, який надається працівнику компанії для виконання його професійних обов'язків. Він є власністю організації, а не працівника, і використовується виключно для роботи. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2.11.1 | Кількість службових персональних комп'ютерів, якими можуть користуватись учні 5-11 класів на яких встановлено ліцензійне антивірусне ПЗ (антивірус, що має експертний висновок про відповідність вимогам технічного захисту інформації) в ЗЗСО (ОВ: одиниць) | Антивірусний програмний засіб - програмне забезпечення, яке призначене для захисту об'єктів/ресурсів ІКС від ушкодження комп'ютерними вірусами; |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2.11.2 | Загальна кількість службових персональних комп'ютерів в ЗЗСО якими можуть користуватись учні 5-11 класів (ОВ: одиниць) | Службовий персональний комп'ютер - це комп'ютер, який надається працівнику компанії для виконання його професійних обов'язків. Він є власністю організації, а не працівника, і використовується виключно для роботи. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2.12.1 | Кількість службових персональних комп'ютерів віком до 5 років в класі інформатики комунальних ЗЗСО (ОВ: одиниць) | Службовий персональний комп'ютер - це комп'ютер, який надається працівнику компанії для виконання його професійних обов'язків. Він є власністю організації, а не працівника, і використовується виключно для роботи. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2.12.2 | Загальна кількість службових персональних комп'ютерів в класі інформатики комунальних ЗЗСО (ОВ: одиниць) | Заклад загальної середньої освіти - юридична особа, основним видом діяльності якої є освітня діяльність, що провадиться на певному рівні (рівнях) повної загальної середньої освіти. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2.13.1 | Кількість службових персональних комп'ютерів на яких встановлена ліцензійна ОС (windows) в класах інформатики у закладах ЗЗСО (ОВ: одиниць) | Кількість службових персональних комп'ютерів на яких встановлена ліцензійна ОС (windows, macOS, Linux) в класах інформатики у закладах ЗЗСО (ОВ: одиниць) |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2.13.2 | Загальна кількість службових персональних комп'ютерів в класах інформатики у ЗЗСО (ОВ: одиниць) | Службовий персональний комп'ютер - це комп'ютер, який надається працівнику компанії для виконання його професійних обов'язків. Він є власністю організації, а не працівника, і використовується виключно для роботи. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2.14.1 | Кількість службових персональних комп'ютерів на яких встановлено ліцензійне антивірусне ПЗ (антивірус, що має експертний висновок про відповідність вимогам технічного захисту інформації) в класах інформатики у ЗЗСО (ОВ: одиниць) | Антивірусний програмний засіб - програмне забезпечення, яке призначене для захисту об'єктів/ресурсів ІКС від ушкодження комп'ютерними вірусами; |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2.14.2 | Загальна кількість службових персональних компʼютерів в ЗЗСО в класах інформатики у ЗЗСО (ОВ: одиниць) | Службовий персональний комп'ютер - це комп'ютер, який надається працівнику компанії для виконання його професійних обов'язків. Він є власністю організації, а не працівника, і використовується виключно для роботи. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2.15.1 | Кількість вчителів комунальних ЗЗСО, які мають службовий персональний компʼютер (ОВ: осіб) | Службовий персональний комп'ютер - це комп'ютер, який надається працівнику компанії для виконання його професійних обов'язків. Він є власністю організації, а не працівника, і використовується виключно для роботи. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2.15.2 | Загальна кількість вчителів комунальних ЗЗСО (ОВ: осіб) | Заклад загальної середньої освіти - юридична особа, основним видом діяльності якої є освітня діяльність, що провадиться на певному рівні (рівнях) повної загальної середньої освіти. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2.16.1 | Кількість службових персональних комп'ютерів віком до 5 років у вчителів комунальних ЗЗСО (ОВ: одиниць) | Службовий персональний комп'ютер - це комп'ютер, який надається працівнику компанії для виконання його професійних обов'язків. Він є власністю організації, а не працівника, і використовується виключно для роботи. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2.16.2 | Загальна кількість службових персональних комп'ютерів у вчителів комунальних ЗЗСО (ОВ: одиниць) | Заклад загальної середньої освіти - юридична особа, основним видом діяльності якої є освітня діяльність, що провадиться на певному рівні (рівнях) повної загальної середньої освіти. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2.17.1 | Кількість службових персональних комп'ютерів на яких встановлена ліцензійна ОС (windows, macOS, Linux) у вчителів комунальних ЗЗСО (ОВ: одиниць) | Ліцензія на програмне забезпечення — правовий документ, що визначає правила використання та поширення програмного забезпечення. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2.17.2 | Загальна кількість службових персональних комп'ютерів у вчителів комунальних ЗЗСО (ОВ: одиниць) | Заклад загальної середньої освіти - юридична особа, основним видом діяльності якої є освітня діяльність, що провадиться на певному рівні (рівнях) повної загальної середньої освіти. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2.18.1 | Кількість службових персональних комп'ютерів на яких встановлено ліцензійне антивірусне ПЗ (антивірус, що має експертний висновок про відповідність вимогам технічного захисту інформації) у вчителів комунальних ЗЗСО (ОВ: одиниць) | Антивірусний програмний засіб - програмне забезпечення, яке призначене для захисту об'єктів/ресурсів ІКС від ушкодження комп'ютерними вірусами; |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2.18.2 | Загальна кількість службових персональних комп'ютерів у вчителів комунальних ЗЗСО (ОВ: одиниць) | Службовий персональний комп'ютер - це комп'ютер, який надається працівнику компанії для виконання його професійних обов'язків. Він є власністю організації, а не працівника, і використовується виключно для роботи. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2.19.1 | Кількість медичних працівників комунальних ЗОЗ в тому числі амбулаторій, ФАП, які мають службовий персональний комп'ютер (ОВ: осіб) | Службовий персональний комп'ютер - це комп'ютер, який надається працівнику компанії для виконання його професійних обов'язків. Він є власністю організації, а не працівника, і використовується виключно для роботи. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2.19.2 | Загальна кількість медичних працівників комунальних ЗОЗ, в тому числі амбулаторій, ФАП, в територіальній громаді (ОВ: осіб) | - |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2.20.1 | Кількість службових персональних комп'ютерів віком до 5 років у медичних працівників комунальних ЗОЗ в тому числі амбулаторій, ФАП (ОВ: одиниць) | Службовий персональний комп'ютер - це комп'ютер, який надається працівнику компанії для виконання його професійних обов'язків. Він є власністю організації, а не працівника, і використовується виключно для роботи. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2.20.2 | Загальна кількість службових персональних комп'ютерів у медичних працівників комунальних ЗОЗ в тому числі амбулаторій, ФАП (ОВ: одиниць) | - |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2.21.1 | Кількість службових персональних комп'ютерів на яких встановлена ліцензійна ОС (windows, macOS, Linux) у медичних працівників комунальних ЗОЗ в тому числі амбулаторій, ФАП (ОВ: одиниць) | Ліцензія на програмне забезпечення — правовий документ, що визначає правила використання та поширення програмного забезпечення. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2.21.2 | Загальна кількість службових персональних комп'ютерів у медичних працівників комунальних ЗОЗ в тому числі амбулаторій, ФАП (ОВ: одиниць) | Службовий персональний комп'ютер - це комп'ютер, який надається працівнику компанії для виконання його професійних обов'язків. Він є власністю організації, а не працівника, і використовується виключно для роботи. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2.22.1 | Кількість службових персональних комп'ютерів на яких встановлено ліцензійне антивірусне ПЗ (антивірус, що має експертний висновок про відповідність вимогам технічного захисту інформації) у медичних працівників комунальних ЗОЗ в тому числі амбулаторій, ФАП (ОВ: одиниць) | Антивірусний програмний засіб - програмне забезпечення, яке призначене для захисту об'єктів/ресурсів ІКС від ушкодження комп'ютерними вірусами; |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2.22.2 | Загальна кількість службових персональних комп'ютерів у медичних працівників комунальних ЗОЗ в тому числі амбулаторій, ФАП (ОВ: одиниць) | Службовий персональний комп'ютер - це комп'ютер, який надається працівнику компанії для виконання його професійних обов'язків. Він є власністю організації, а не працівника, і використовується виключно для роботи. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.3.1.1 | Кількість посадових осіб ОМС, які пройшли навчання (підвищення кваліфікації) за програмами з кібербезпеки й кібергігієни окрім освітніх серіалів на вебсайті "Дія. Освіта" (ОВ: осіб) | Посадова особа ОМС, яка пройшла навчання (підвищення кваліфікації) за програмами з кібербезпеки й кібергігієни – це особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій, отримує заробітну плату коштом місцевого бюджету та має підтвердження щодо проходження освітніх продуктів із кібербезпеки й кібергігієни на порталі Дія.Цифрова освіта |  |  |  |  |  |  |  |
| С.3.1.2 | Загальна кількість посадових осіб ОМС (ОВ: осіб) | Посадова особа ОМС – це особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій, отримує заробітну плату коштом місцевого бюджету |  |  |  |  |  |  |  |
| С.3.2.1 | Наявність структурного підрозділу або комунального підприємства, установи, організації, що є відповідальним за захист інформації в ОМС (ОВ: так/ні) | Відповідальність за забезпечення захисту інформації в системі покладається на власника системи. Власник системи, в якій обробляються державні інформаційні ресурси або інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, утворює службу захисту інформації або призначає осіб, на яких покладається забезпечення захисту інформації та контролю за ним. Закон України "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах" |  |  |  |  |  |  |  |
| С.3.3.1 | Кількість ІКС в ОМС, що мають КСЗІ (ОВ: одиниць) | Комплексна система захисту інформації – сукупність організаційних і інженерно-технічних заходів, які спрямовані на забезпечення захисту інформації від розголошення, витоку і несанкціонованого доступу. Організаційні заходи є обов’язковою складовою побудови будь-якої КСЗІ. Інженерно-технічні заходи здійснюються в міру необхідності. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.3.3.2 | Загальна кількість ІКС в ОМС на яких має бути КСЗІ (ОВ: одиниць) | Інформаційно-комунікаційна система - сукупність інформаційних та електронних комунікаційних систем, які у процесі обробки інформації діють як єдине ціле. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.3.4.1 | Наявність посадової особи в ОМС, підключеної до платформи обміну індикаторами компрометації MISP CERT-UA (ОВ: так/ні) | Інформаційна платформа MISP-UA – онлайн-майданчик для обміну даними про кібератаки та кіберінциденти на об’єктах критичної інфраструктури і державних електронних інформаційних ресурсах. https://misp.cert.gov.ua/ |  |  |  |  |  |  |  |
| С.3.5.1 | Наявність посадової особи в ОМС, підключеної до адаптованого програмного продукту MISP-UA (ОВ: так/ні) | MISP-UA є системою збору, обробки, обміну інформацією щодо кібератак, кіберінцидентів, кіберзагроз та технічними даними про ідентифікатори компрометації інформаційних систем між суб’єктами забезпечення кібербезпеки в режимі реального часу, яка побудована на базі програмного продукту «MISP» (Malware Information Sharing Platform). |  |  |  |  |  |  |  |
| С.3.6.1 | Наявність в ОМС затвердженого плану реагування на Кіберінциденти (ОВ: так/ні) | Інцидент кібербезпеки (далі - кіберінцидент) - подія або ряд несприятливих подій ненавмисного характеру (природного, технічного, технологічного, помилкового, у тому числі внаслідок дії людського фактора) та/або таких, що мають ознаки можливої (потенційної) кібератаки, які становлять загроЗакон України безпеці систем електронних комунікацій, систем управління технологічними процесами, створюють імовірність порушення штатного режиму функціонування таких систем (у тому числі зриву та/або блокування роботи системи, та/або несанкціонованого управління її ресурсами), ставлять під загроЗакон України безпеку (захищеність) електронних інформаційних ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |
| С.3.7.1 | Наявність в ОМС затвердженої Політики інформаційної безпеки (ОВ:так/ні) | Політика інформаційної безпеки — набір вимог, правил, обмежень, рекомендацій, які регламентують порядок інформаційної діяльності в організації і спрямовані на досягнення і підтримку стану інформаційної безпеки організації. Політика безпеки інформації є частиною загальної політики безпеки організації і повинна успадковувати основні її принципи. ОМС є суб’єктом забезпечення кібербезпеки та у межах своєї компетенції: 1) здійснюють заходи щодо запобігання використанню кіберпростору у воєнних, розвідувально-підривних, терористичних та інших протиправних і злочинних цілях; 2) здійснюють виявлення і реагування на кіберінциденти та кібератаки, усунення їх наслідків; 3) здійснюють інформаційний обмін щодо реалізованих та потенційних кіберзагроз; 4) розробляють і реалізують запобіжні, організаційні, освітні та інші заходи у сфері кібербезпеки, кібероборони та кіберзахисту; 5) забезпечують проведення аудиту інформаційної безпеки, у тому числі на підпорядкованих об’єктах та об’єктах, що належать до сфери їх управління; 6) здійснюють інші заходи із забезпечення розвитку та безпеки кіберпростору. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.3.8.1 | Кількість ІКС в ОМС в яких проведенно самооцінку та визначено поточний профіль кіберзахисту (ОВ: одиниць) | Профіль кіберзахисту – структурований опис заходів кіберзахисту, які реалізовані на ОКІІ, що враховує практику реалізації заходів кіберзахисту та потреби діяльності ОКІ |  |  |  |  |  |  |  |
| С.3.8.2 | Загальна кількість ІКС в ОМС (ОВ: одиниць) | Інформаційно-комунікаційна система - сукупність інформаційних та електронних комунікаційних систем, які у процесі обробки інформації діють як єдине ціле. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.4.1.1 | Кількість активних комплексів автоматичної фіксації, які встановлені на аварійно небезпечних місцях (ділянках) та місцях (ділянках) концентрації дорожньо-транспортних пригод на автомобільних дорогах загального користування державного та місцевого значень територіальної громади (ОВ: одиниць) | Аварійно-небезпечна ділянка - ділянка автомобільної дороги, де геометричні параметри проїзної частини, радіуси вертикальних і горизонтальних кривих тощо не відповідають вимогам чинних будівельних норм та через які на такій ділянці протягом трьох попередніх календарних років сталось більше двох ДТП; система фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі (далі - система) - взаємопов’язана сукупність технічних засобів (приладів контролю), програмних і апаратних засобів обробки отриманих за допомогою технічних засобів (приладів контролю) інформаційних файлів та метаданих, обміну з використанням електронних комунікаційних мереж інформацією, необхідною для реалізації організаційних і процесуальних заходів під час здійснення контролю за дотриманням Правил дорожнього руху його учасниками, що функціонує в єдиній інформаційній системі МВС (далі - єдина інформаційна система). Джерелами фінансування системи можуть бути кошти державного та місцевих бюджетів, виділені в порядку та обсягах, передбачених законодавством, кошти приватних інвесторів, у тому числі залучені за моделлю державно-приватного партнерства, залучені кошти, включаючи кредити банків та інших фінансово-кредитних установ, а також кошти з інших джерел, не заборонених законодавством. Залежно від джерел фінансування системи організаційно-правові основи та принципи взаємодії між суб’єктами відносин, правовий режим системи та її елементів регулюються Господарським кодексом України, Законами України “Про управління об’єктами державної власності”, “Про державно-приватне партнерство”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами України та нормативно-правовими актами, а також умовами договорів, укладених між суб’єктами, щодо створення, обслуговування та фінансування системи. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.4.1.2 | Загальна кількість аварійно небезпечних місць (ділянок) та місць (ділянок) концентрації дорожньо-транспортних пригод на автомобільних дорогах загального користування державного та місцевого значень територіальної громади (ОВ: одиниць) | аварійно-небезпечна ділянка - ділянка автомобільної дороги, де геометричні параметри проїзної частини, радіуси вертикальних і горизонтальних кривих тощо не відповідають вимогам чинних будівельних норм та через які на такій ділянці протягом трьох попередніх календарних років сталось більше двох ДТП |  |  |  |  |  |  |  |
| С.4.2.1 | Наявність в ТГ затвердженої цільової програми "Безпечна громада" або відповідного розділу в програмі інформатизації (цифровізації) громади (ОВ: так/ні) | Програма «Безпечна громада» ставить на меті посилення безпеки громадян, захисту важливих об'єктів громади, комунального майна, підтримка нормальної життєдіяльності громади, посилення безпеки дорожнього руху, підвищення рівня розкриття правопорушень. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.4.3.1 | Кількість встановлених активних оглядових камер відеоспостереження відповідно до завдань програми "Безпечна громада" або відповідного розділу в програмі інформатизації (цифровізації) ТГ (ОВ: одиниць) | Система відеоспостереження – це технологія спостереження, яка використовується для стеження за певною територією і процесами, що відбуваються всередині неї. Система відеоспостереження є комплексом технічних засобів, що включає відеокамери, цифрові відеореєстратори (DVR або NVR), монітори, програмне забезпечення та інші компоненти. Відеокамери – пристрої, що забезпечують безперервний запис відео для моніторингу та аналізу подій у реальному часі або постфактум. Відеокамери також допомагають гарантувати безпеку, дозволяючи операторам спостерігати за підозрілою активністю та запобігати злочинам. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.4.3.2 | Загальна кількість активних камер відеоспостереження яких потрібно встановити відповідно до завдань програми "Безпечна громада" або відповідного розділу в програмі інформатизації (цифровізації) ТГ (ОВ: одиниць) | Програма «Безпечна громада» ставить на меті посилення безпеки громадян, захисту важливих об'єктів громади, комунального майна, підтримка нормальної життєдіяльності громади, посилення безпеки дорожнього руху, підвищення рівня розкриття правопорушень. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.4.4.1 | Кількість встановлених аналітичних камер відеоспостереження відповідно до завдань програми "Безпечна громада" або відповідного розділу в програмі інформатизації (ОВ: одиниць) | Відеокамери – пристрої, що забезпечують безперервний запис відео для моніторингу та аналізу подій у реальному часі або постфактум. Відеокамери також допомагають гарантувати безпеку, дозволяючи операторам спостерігати за підозрілою активністю та запобігати злочинам. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.4.4.2 | Загальна кількість аналітичних камер відеоспостереження яких потрібно встановити відповідно до завдань програми "Безпечна громада" або відповідного розділу в програмі інформатизації (ОВ: одиниць) | Програма «Безпечна громада» ставить на меті посилення безпеки громадян, захисту важливих об'єктів громади, комунального майна, підтримка нормальної життєдіяльності громади, посилення безпеки дорожнього руху, підвищення рівня розкриття правопорушень. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.4.5.1 | Наявність ситуаційного центру відеоспостереження та аналітики в територіальній громаді (ОВ: так/ні) | Ситуаційний центр – сучасна форма організації аналітичної діяльності, яка базується на синтезі інформаційно-комунікаційних технологій, засобів накопичення і представлення інформації, комп’ютерних засобів підтримки прийняття рішень. Ситуаційний центр складається з устатковання (комп’ютерів, інтерактивних екранів, різного роду процесорів тощо), програм для інтеграції наявних у громаді інформаційних систем, а також програм для оброблення даних (очищення, перевірка, сортування) та аналізу цих даних (виявлення патернів, на основі яких можна будувати прогнози). Дані в режимі реального часу візуалізуються на дашбордах для кращого сприйняття та виокремлення ключових показників, на основі яких буде прийматися рішення. Робочий орган, який цілодобово забезпечує оперативну взаємодію екстрених та муніципальних служб, оповіщує населення про загрози воєнного, техногенного, природного характеру. В Ситуаційному центрі функціонують відділи моніторингу та відеоспостереження, оперативного реагування, тощо |  |  |  |  |  |  |  |
| С.4.6.1 | Наявність інтегрованої муніципальної системи відеоспостереження в територіальній громаді (ОВ: так/ні) | Інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики - сукупність інформаційно-телекомунікаційних систем (ІТС), які у процесі обробки інформації діють як єдине ціле |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1.1.1 | Наявність актуальної (станом на дату проведення опитування) програми інформатизації (цифровізації), погодженої Мінцифри та затвердженої місцевою радою (ОВ: так/ні) | Програми інформатизації - галузеві та регіональні програми, проекти, роботи з інформатизації, програми, проекти, роботи з інформатизації органів місцевого самоврядування, спрямовані на створення, розвиток та інтеграцію інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій з метою розвитку інформаційного суспільства, узгоджені за строками виконання, складом виконавців, ресурсним забезпеченням, що виконуються як складові Національної програми інформатизації. Програма інформатизації (ОМС) – це план заходів, який визначає основні засади реалізації місцевої політики у сфері інформатизації. Відповідно до чинного законодавства Програма розроблена як складова Національної програми інформатизації України та регіональної програми інформатизації. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1.1.2 | Наявність розробленого проєкту програми інформатизації (цифровізації) територіальної громади, погодженого Мінцифри, але не затвердженого місцевою радою (ОВ: так/ні) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1.1.3 | Наявність розробленого проєкту програми інформатизації (цифровізації) територіальної громади, не погодженого Мінцифри та не затвердженого місцевою радою (ОВ: так/ні) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1.2.1 | Наявність структурного підрозділу, до функцій якого належить цифрова трансформація територіальної громади (ОВ: так/ні) | Функції підрозділу, що виконує завдання з цифрової трансформації: 1) цифровізація, цифровий розвиток; 2) розвиток цифрових навичок та цифрових прав громадян; 3) цифрова економіка, цифрові інновації та технології; 4) розвиток IT-індустрії; 5) електронне урядування та електронна демократія; 6) відкриті дані, розвиток регіональних електронних інформаційних ресурсів та інтероперабельності; 7) безпека інформації, телекомунікацій, розвиток інфраструктури широкосмугового доступу до мережі Інтернет і телекомунікацій. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1.3.1 | Наявність заступника голови територіальної громади з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) (ОВ: так/ні) | Заступник голови територіальної громади з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) - посадова особа що відповідає за цифровий розвиток територіальної громади. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1.4.1 | Обсяг видатків (факт за попередній бюджетний рік) з місцевого бюджету, спрямованих на зв'язок, телекомунікації та інформатику відповідно до затвердженої програми інформатизації (ОВ: тис.грн.) | Видатки бюджету - кошти, спрямовані на виконання бюджетних програм, передбачених відповідним бюджетом. До видатків бюджету не належать: погашення боргу; надання кредитів з бюджету; розміщення бюджетних коштів на депозитах; придбання цінних паперів; повернення надміру сплачених до бюджету сум податків і зборів та інших доходів бюджету, проведення їх бюджетного відшкодування; |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1.4.2 | Загальний обсяг запланованих видатків з місцевого бюджету за попередній бюджетний рік, спрямованих на зв'язок, телекомунікації та інформатику відповідно до затвердженої програми інформатизації (ОВ: тис.грн.) | Місцевий бюджет містить надходження і витрати на виконання повноважень органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Ці надходження і витрати становлять єдиний баланс відповідного бюджету. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.2.1.2 | Кількість генеральних планів населених пунктів в територіальній громаді (ОВ: документів) | Генеральний план населеного пункту - одночасно містобудівна документація на місцевому рівні та землевпорядна документація, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту; |  |  |  |  |  |  |  |
| D.2.1.4 | Кількість планів зонування територій в територіальній громаді (ОВ: документів) | План зонування території (зонінг) - документація, що є складовою комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади або генерального плану населеного пункту і визначає умови та обмеження використання території у межах визначених функціональних зон; |  |  |  |  |  |  |  |
| D.2.1.6 | Наявність комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади (ОВ: документів) | Комплексний план просторового розвитку території територіальної громади - одночасно містобудівна документація на місцевому рівні та документація із землеустрою, що визначає планувальну організацію, функціональне призначення території, основні принципи і напрями формування єдиної системи громадського обслуговування населення, дорожньої мережі, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту, охорони земель та інших компонентів навколишнього природного середовища, формування екомережі, охорони і збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території; |  |  |  |  |  |  |  |
| D.2.1.8 | Кількість детальних планів територій в територіальній громаді (ОВ: документів) | детальний план території - одночасно містобудівна документація на місцевому рівні та землевпорядна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території; |  |  |  |  |  |  |  |
| D.2.1.10 | Кількість проєктів планування та забудови в територіальній громаді (ОВ: документів) | Схеми планування території на регіональному рівні - планувальна документація, яка розробляється у розвиток Генеральної схеми планування території України та визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови, використання територій адміністративно-територіальних одиниць та їх окремих частин; |  |  |  |  |  |  |  |
| D.2.2.2 | Кількість технічних документацій з нормативної грошової оцінки земельних ділянок в територіальній громаді (ОВ: документів) | - |  |  |  |  |  |  |  |
| D.2.2.4 | Кількість детальних планів територій земельних ділянок в територіальній громаді (ОВ: документів) | детальний план території - одночасно містобудівна документація на місцевому рівні та землевпорядна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території; |  |  |  |  |  |  |  |
| D.2.2.6 | Кількість проєктів землеустрою щодо встановлення (зміни) адміністративно-територіальних одиниць в територіальній громаді (ОВ: документів) | Проект землеустрою - сукупність економічних, проектних і технічних документів щодо обґрунтування заходів з використання та охорони земель, які передбачається здійснити за таким проектом; |  |  |  |  |  |  |  |
| D.2.2.8 | Кількість проєктів формування територій в територіальній громаді (ОВ: документів) | Перспективний план формування територій громад області розробляється відповідною обласною державною адміністрацією, згідно з методикою формування спроможних територіальних громад, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 214, і охоплює всю територію області. Перспективний план формування територій громад області схвалюється відповідною обласною радою за поданням обласної державної адміністрації та затверджується Кабінетом Міністрів України. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.2.2.10 | Кількість технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель в межах та за межами населених пунктів в територіальній громаді (ОВ: документів) | Державна інвентаризація земель та земельних ділянок - інвентаризація земель, яка проводиться з метою формування земельних ділянок усіх форм власності, визначення їх угідь та у разі потреби віднесення таких земельних ділянок до певних категорій для інформаційного наповнення Державного земельного кадастру. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.2.2.12 | Кількість проєктів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів в територіальній громаді (ОВ: документів) | Проект землеустрою - сукупність економічних, проектних і технічних документів щодо обґрунтування заходів з використання та охорони земель, які передбачається здійснити за таким проектом; |  |  |  |  |  |  |  |
| D.2.3.2 | Кількість ортофотопланів в територіальній громаді (ОВ: документів) | Ортофотоплан — це фотографічний план місцевості на певній земельній ділянці, отриманий шляхом аерофотознімання з подальшим перетворенням знімків за допомогою методів ортотрансформування. Інакше кажучи, це фотографічна карта місцевості, склеєна з великої кількості знімків, що створені вертикально вниз із заданої висоти, яка дає можливість з максимально правдиво відтворити земну поверхню. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.2.3.4 | Кількість топографічних планів в територіальній громаді (ОВ: документів) | топографічне картографування - комплекс наукових, організаційних і техніко-технологічних заходів, спрямованих на створення та оновлення топографічних карт |  |  |  |  |  |  |  |
| D.2.3.6 | Кількість топографічних карт в територіальній громаді (ОВ: документів) | Базова топографічна карта - топографічна карта, що є основою для географічної прив’язки та визначення координат усіх даних, які надходять до геоінформаційної системи. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.2.4.1 | Наявність посадової особи ОМС, зареєстрованої на Порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ОВ: так/ні) | Єдина державна електронна система у сфері будівництва (далі - електронна система) - це єдина інформаційно-комунікаційна система у складі містобудівного кадастру, що забезпечує створення, перегляд, відправлення, прийняття, збирання, внесення, накопичення, обробку, використання, розгляд, зберігання, захист, облік та надання інформації у сфері будівництва, а також електронну взаємодію між фізичними та юридичними особами, державними органами, органами місцевого самоврядування, центрами надання адміністративних послуг з метою отримання визначених цим Законом послуг у сфері будівництва. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.2.6.1 | Кількість верифікованих вулиць територіальної громади в ЄДРА (ОВ: одиниць) | Адресна інформація - масив (набір) даних про адреси, вулиці, площі, майдани, набережні, шосе, тупики, бульвари, проспекти, алеї, провулки, проїзди, узвози тощо та поіменовані об’єкти |  |  |  |  |  |  |  |
| D.2.6.2 | Загальна кількість вулиць в територіальній громаді (ОВ: одиниць) | Вулиця - автомобільна дорога, призначена для руху транспорту і пішоходів, прокладання наземних і підземних інженерних мереж у межах населених пунктів; |  |  |  |  |  |  |  |
| D.2.7.1 | Кількість верифікованих населених пунктів в територіальній громаді в ЄДРА (ОВ: одиниць) | Реєстр адміністративно-територіального устрою - складова частина електронної системи, що забезпечує збирання, реєстрацію, накопичення, облік, захист, відображення, оброблення та надання інформації про адміністративно-територіальні одиниці та території територіальних громад; |  |  |  |  |  |  |  |
| D.2.7.2 | Загальна кількість населених пунктів в територіальній громаді (ОВ: одиниць) | Населеним пунктом є компактно заселене місце проживання людей, що утворилося внаслідок історичних традицій, господарської та іншої діяльності, має сталий склад населення, власну назву та відокремлену територію із встановленими у передбаченому законом порядку межами. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.2.8.1 | Наявність посадової особи ОМС, зареєстрованої в Єдиній цифровій інтегрованій інформаційно-аналітичній системі управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (екосистема DREAM) (ОВ: так/ні) | Єдина цифрова інтегрована інформаційно-аналітична система управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури - інформаційно-комунікаційна система, призначена для автоматизації планування фінансування робіт з відновлення та/або відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури, а також моніторингу процесу відновлення та/або відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури та використання фінансових ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |
| D.3.1.1 | Наявність туристичної інформації на веб ресурсах ОМС, що оновлюється не рідше 1 раз на квартал (ОВ: так/ні) | Наявність туристичної інформації на порталі громади – наявність на сайті чи порталі громади інформації про основні туристичні об`єкти (музеї, архітектурні пам'ятки, визначні історичні об`єкти тощо), які розміщені та функціонують на території громаді |  |  |  |  |  |  |  |
| D.3.2.1 | Наявність інформації про культурні заходи на веб ресурсах ОМС, що оновлюється не рідше 1 раз на місяць (ОВ: так/ні) | Наявність інформації про культурні заходи на порталі громаді (або на інших офіційних сторінках громаді ) – розміщена інформація про культурні заходи та події (які можуть як бути так і не бути організованими ОМС) на порталі громаді або на інших офіційних сторінках громаді , зокрема в соціальних мережах, тощо |  |  |  |  |  |  |  |
| D.3.3.1 | Наявність туристичної карти на онлайн-ресурсах, які адмініструє ОМС (ОВ: так/ні) | Туристична карта – геоінформаційна система призначена для збереження, накопичення та відображення туристичної інформації на території територіальної громади. Туристична карта відображає у публічному доступі туристичні об’єкти, маршрути, транспортну й туристичну інфраструктуру, тощо. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.3.4.1 | Туристичні ресурси та пам'ятки марковані QR-кодом на території територіальної громади (ОВ: одиниць) | Маркування QR-кодом – відмічення об`єкта QR-кодом, який містить посилання на опис даного об`єкта |  |  |  |  |  |  |  |
| D.3.4.2 | Загальна кількість туристичних ресурсів і пам'яток на території територіальної громади (ОВ: одиниць) | Туристичні ресурси України є пропоновані або такі, що можуть пропонуватися, туристичні пропозиції на основі та з використанням об'єктів державної, комунальної чи приватної власності. Пам’ятка культурної спадщини (далі - пам’ятка) - об’єкт культурної спадщини, який занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, або об’єкт культурної спадщини, який взято на державний облік відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності цим Законом, до вирішення питання про включення (невключення) об’єкта культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.3.5.1 | Кількість бібліотек комунальної власності в яких впроваджено автоматизовану бібліотечну інформаційну систему (ОВ: одиниць) | Автоматизована бібліотечна інформаційна система (АБІС) – автоматизована інформаційна система, що призначена для автоматизації бібліотечних процесів на основі використання ІКС, засобів обчислювальної техніки та електронними комунікаційними мережами. В АБІС виокремлюють такі групи функціональних завдань, що підлягають автоматизації : − комплектування фондів і книгообмін; − бібліографічне й аналітичне опрацювання документів, ведення електронного каталогу; − обслуговування користувачів (реєстрація замовлень, забезпечення видачі й контролю повернення документів тощо); − довідково-бібліографічне обслуговування користувачів з можливістю використання електронних каталогів бібліотеки та інформаційних ресурсів з інтернету; − забезпечення міжбібліотечного обміну документів; − автоматизована підготовка бібліографічних видань. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.3.5.2 | Загальна кількість бібліотек комунальної власності в територіальній громаді (ОВ: одиниць) | Бібліотека - інформаційний, культурний, освітній заклад (установа, організація) або структурний підрозділ, що має упорядкований фонд документів, доступ до інших джерел інформації та головним завданням якого є забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.4.1.1 | Кількість комунальних ЗЗСО, в тому числі філії, в яких впроваджено ОІС (ОВ: зодиниць) | Електронні освітні інформаційні системи (освітні інформаційні системи) - інформаційно-комунікаційні системи, що призначені для автоматизації управління закладом освіти у сферах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти, створення, обробки інформації, обміну нею та документами в електронній формі, зокрема із центральною базою даних автоматизованого комплексу менеджменту (у разі підключення). |  |  |  |  |  |  |  |
| D.4.1.2 | Загальна кількість комунальних ЗЗСО, в тому числі філії, на території громади (ОВ: одиниць) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.4.2.2 | Загальна кількість комунальних ЗЗСО, в тому числі філії, на території громади (ОВ: одиниць) | Заклад загальної середньої освіти - юридична особа, основним видом діяльності якої є освітня діяльність, що провадиться на певному рівні (рівнях) повної загальної середньої освіти |  |  |  |  |  |  |  |
| D.4.3.2 | Загальна кількість комунальних ЗЗСО без урахування філій, на території громади (ОВ: одиниць) | Заклад загальної середньої освіти - юридична особа, основним видом діяльності якої є освітня діяльність, що провадиться на певному рівні (рівнях) повної загальної середньої освіти |  |  |  |  |  |  |  |
| D.4.4.1 | Кількість комунальних ЗЗСО в яких наявні STEM/STEAM лабораторії (ОВ: одиниць) | STEM-лабораторія - навчальний кабінет або приміщення закладу освіти, оснащене сучасними засобами навчання та обладнанням, для залучення здобувачів освіти до навчально-дослідницької, дослідницько-експериментальної, конструкторської, винахідницької та пошукової діяльності відповідно до стандартів освіти, освітніх та навчальних програм з використанням проєктних технологій в освітньому процесі. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.4.4.2 | Загальна кількість комунальних ЗЗСО без урахування філій, на території громади (ОВ: одиниць) | Заклад загальної середньої освіти - юридична особа, основним видом діяльності якої є освітня діяльність, що провадиться на певному рівні (рівнях) повної загальної середньої освіти |  |  |  |  |  |  |  |
| D.4.5.1 | Кількість комунальних ЗДО, де впроваджено електронну чергу із зарахування дитини до закладу (ОВ: одиниць) | Електронна черга — це програмно-апаратний комплекс, що дозволяє формалізувати та оптимізувати управління процесом зарахування дитини до закладу ЗДО. еЧерга - інструмент, який робить процес прозорим і дає можливість контролювати всі етапи. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.4.5.2 | Загальна кількість комунальних закладів дошкільної освіти в територіальній громаді (ОВ: одиниць) | Заклад дошкільної освіти - навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.4.6.1 | Кількість комунальних ЗЗСО, де запроваджено електронну реєстрацію вступу дитини до закладу (ОВ: одиниць) | Заява про зарахування за вибором заявника може бути подана: особисто (нарочно) або електронною поштою, факсом, іншими засобами електронного зв’язку; в електронній формі з використанням АІКОМ або онлайн-сервісів. У разі подання заяви про зарахування особисто (нарочно) або електронною поштою, факсом, іншими засобами зв’язку, така заява заповнюється за зразком, визначеним додатком 1 до цього Порядку. При поданні заяви про зарахування особисто (нарочно) особа заявника встановлюється згідно з пред’явленим документом, що посвідчує його особу заявника, а при поданні електронною поштою, факсом, іншими засобами електронного зв’язку до заяви додається копія (сканована копія чи фотокопія) такого документа. Заяви про зарахування, подані особисто (нарочно) або електронною поштою, факсом, іншими засобами електронного зв’язку, вносяться відповідальним працівником закладу освіти до АІКОМ для проведення зарахування дітей, забезпечення цілісності та перевірки поданої в них інформації, а також обліку учнів закладу освіти відповідно до законодавства. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.4.6.2 | Загальна кількість комунальних ЗЗСО в територіальній громаді (ОВ: одиниць) | Заклад загальної середньої освіти - юридична особа, основним видом діяльності якої є освітня діяльність, що провадиться на певному рівні (рівнях) повної загальної середньої освіти |  |  |  |  |  |  |  |
| D.5.1.1 | Кількість об'єктів комунальної власності, обладнаних автоматизованими системами енергетичного менеджменту в територіальній громаді (ОВ: одиниць) | Система автоматизованого енергомоніторингу - інформаційно-комунікаційна система, яка за допомогою технічних і програмних засобів забезпечує введення, зчитування та автоматизоване збирання, зберігання, обробку, відображення даних щодо обсягів споживання, виробництва енергії (енергоносіїв) і комунальних послуг, параметрів повітряно-теплового режиму, рівня освітлення та інших даних, отриманих із засобів вимірювальної техніки, для цілей енергоменеджменту. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.5.1.2 | Загальна кількість об'єктів комунальної власності в територіальній громаді (ОВ: одиниць) | Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.5.2.1 | Кількість населених пунктів територіальної громади в яких встановлено пункти спостережень за забрудненням атмосферного повітря (OB: одиниць) | Пункти спостережень за забрудненням атмосферного повітря - комплекс, що включає фіксовану ділянку з встановленими засобами вимірювальної техніки та обладнанням, яке забезпечує автоматичну реєстрацію рівня забруднюючих речовин та метеорологічних параметрів або регулярний відбір проб атмосферного повітря для їх подальшого аналізу. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.5.2.2 | Загальна кількість населених пунктів територіальної громади (OB: одиниць) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.5.3.1 | Кількість пунктів спостережень за забрудненням атмосферного повітря на території територіальної громади, які інтегровані до загальнонаціональної платформи ЕкоЗагроза органом місцевого самоврядування (OB: одиниць) | ЕкоЗагроза - функціональний модуль Єдиної екологічної платформи “ЕкоСистема”, який організаційно та функціонально складається з веб-сайту та мобільного додатка ЕкоЗагрози (далі - засоби ЕкоЗагрози), електронних кабінетів, бази даних, геоінформаційного порталу, аналітичної платформи та забезпечує подання електронних звернень щодо виявлених фактів заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок надзвичайних ситуацій, подій, збройної агресії Російської Федерації; |  |  |  |  |  |  |  |
| D.5.3.2 | Загальна кількість пунктів спостереження забрудненням атмосферного повітря на території територіальної громади (OB: одиниць) | Пункти спостережень за забрудненням атмосферного повітря - комплекс, що включає фіксовану ділянку з встановленими засобами вимірювальної техніки та обладнанням, яке забезпечує автоматичну реєстрацію рівня забруднюючих речовин та метеорологічних параметрів або регулярний відбір проб атмосферного повітря для їх подальшого аналізу. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.5.4.1 | Наявність місцевої автоматизованої системи розумного освітлення вулиць в територіальній громаді (ОВ: так/ні) | Місцева автоматизована система розумного освітлення вулиць – це технологія інтелектуального управління освітленням, яка дозволяє віддалено, за допомогою комп'ютерної програми, керувати роботою світильників і рівнем освітленості, та створена для ефективного використання електроенергії. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.6.1.1 | Кількість комунальних закладів охорони здоров’я, що підключені до ЕСОЗ (ОВ: одиниць) | Електронна система охорони здоров’я (ЕСОЗ) – інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує автоматизацію ведення обліку медичних послуг та управління інформацією про охорону здоров’я, у тому числі медичною інформацією, шляхом створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією, даними і документами в електронному вигляді, до складу якої входять центральна база даних та електронні медичні інформаційні системи, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією, даними та документами через відкритий програмний інтерфейс (API). |  |  |  |  |  |  |  |
| D.6.1.2 | Загальна кількість комунальних закладів охорони здоровʼя на території територіальній громади (ОВ:одиниць) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.6.2.1 | Кількість комунальних ЗОЗ в яких впроваджено онлайн-запис до лікаря (ОВ: одиниць) | Онлайн-запис до лікаря - це електронний сервіс запису до відвідування лікаря через офіційний веб-сайт закладу охорони здоровʼя |  |  |  |  |  |  |  |
| D.6.2.2 | Загальна кількість комунальних ЗОЗ в територіальній громаді (ОВ: одиниць) | Заклад охорони здоров’я - юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, що забезпечує медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників і фахівців з реабілітації |  |  |  |  |  |  |  |
| D.6.3.1 | Кількість комунальних закладів охрони здоровʼя, що впровадили політики та процедури інформаційної безпеки (ОВ: одиниць) | Заклад охорони здоров’я - юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, що забезпечує медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників і фахівців з реабілітації |  |  |  |  |  |  |  |
| D.6.3.2 | Загальна кількість комунальних закладів охорони здоровʼя в територіальній громаді (ОВ: одиниць) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.6.4.1 | Кількість фельдшерсько-акушерських пунктів та амбулаторій підʼєднаних засобами телемедецини до центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги для надання медичної та/або реабілітаційної допомоги із застосуванням телемедицини (ОВ: одиниць) | Телемедицина - комплекс дій, технологій та заходів, що застосовуються при наданні медичної допомоги, з використанням засобів дистанційного зв’язку у вигляді обміну електронними повідомленнями |  |  |  |  |  |  |  |
| D.6.4.2 | Загальна кількість фельдшерсько-акушерських пунктів та амбулаторій в територіальній громаді (ОВ: одиниць) | Фельдшерсько-акушерський/фельдшерський пункт є відокремленим структурним підрозділом амбулаторії центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, що забезпечує надання долікарської медичної допомоги населенню. Амбулаторія є підрозділом лікувально-профілактичної служби центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, що забезпечує надання прикріпленому населенню первинну медичну допомогу |  |  |  |  |  |  |  |
| D.7.1.1 | Кількість регульованих пішохідних переходів в територіальній громаді, обладнаних для осіб із порушенням зору (ОВ: одиниць) | Кількість регульованих пішохідних переходів, обладнаних для осіб із вадами зору – кількість пішохідних переходів, обладнаних з урахуванням доступності для маломобільних груп населення: облаштування переходу звуковими сигналами, тактильними елементами відповідно до Державних будівельних норм (ДБН) В. 2.3-5:2018 "Вулиці і дороги населених пунктів" |  |  |  |  |  |  |  |
| D.7.1.2 | Загальна кількість регульованих пішохідних переходів в територіальній громаді (ОВ: одиниць) | Пішохідний перехід - ділянка проїзної частини, острівця безпеки чи розділювальної смуги або інженерна споруда, призначена для руху пішоходів через дорогу. Пішохідні переходи позначаються дорожніми знаками 5.38.1-5.41.2, дорожньою розміткою 1.14.1-1.14.3, пішохідними світлофорами. За відсутності дорожньої розмітки межі пішохідного переходу визначаються відстанню між дорожніми знаками або пішохідними світлофорами, а на перехресті за відсутності пішохідних світлофорів, дорожніх знаків та розмітки - шириною тротуарів чи узбіч. Регульованим вважається пішохідний перехід, рух по якому регулюється світлофором чи регулювальником, нерегульованим - пішохідний перехід, на якому немає регулювальника, світлофори відсутні або вимкнені чи працюють у режимі миготіння жовтого сигналу; |  |  |  |  |  |  |  |
| D.7.3.1 | Наявність мобільної валізи в ЦНАП в територіальній громаді (ОВ: так/ні) | Пересувне віддалене робоче місце адміністратора призначене для проведення виїзного надання адміністративних послуг суб’єктам звернення із застосуванням таких сервісів: 1) “Мобільний адміністратор” - обслуговування проводиться адміністратором за місцем проживання/перебування суб’єкта звернення (житло, заклад охорони здоров’я, заклад соціального захисту тощо) за допомогою ручного мобільного комплекту програмних та технічних засобів з вільним доступом до Інтернету; 2) “Мобільний центр” - обслуговування проводиться адміністратором та представниками суб’єктів надання адміністративних послуг на спеціально підготовленому майданчику у транспортному засобі, обладнаному відповідним комплектом програмних та технічних засобів з вільним доступом до Інтернету. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.7.4.1 | Наявність на онлайн-ресурсі, який адмініструє ОМС, окремого розділу, що містить інформацію про центри отримання медичної й гуманітарної допомоги, соціальних виплат, реєстрації ВПО та інших адміністративних послуг (ОВ: так/ні) | Внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації |  |  |  |  |  |  |  |
| D.7.4.2 | Наявність на онлайн-ресурсі, який адмініструє ОМС, окремого розділу, що містить інформацію про можливості працевлаштування для ВПО (ОВ: так/ні) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.7.4.3 | Наявність на онлайн-ресурсі, який адмініструє ОМС, окремого розділу, що містить інформацію для ВПО про влаштування дітей у ЗЗО та ЗДО (ОВ: так/ні) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.7.4.4 | Наявність на онлайн-ресурсі, який адмініструє ОМС, окремого розділу, що містить інформацію про можливості отримання психологічної допомоги (груп чи центрів підтримки) для ВПО (ОВ: так/ні) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.8.2.2 | Загальна кількість комунальних спортивних споруд в територіальній громаді (ОВ: одиниць) | Спортивна споруда - це нерухоме майно, призначене для занять фізичною культурою і спортом. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.9.1.1 | Кількість одиниць маршрутних транспортних засобів, обладнаних пристроями відслідковування переміщення транспорту (ОВ: одиниць) | Автоматичне визначення місцезнаходження транспортного засобу - прогнозування для розрахункового часу прибуття, що включає збір інформації про місцезнаходження рухомого складу в реальному часі та його рух з метою визначення розрахункового часу прибуття транспортного засобу на зупинку. Організатор перевезень затверджує умови конкурсу, зокрема обов’язкові, відповідно до статті 44 Закону України “Про автомобільний транспорт”, у тому числі щодо категорії, класу автобусів та року їх виготовлення, та Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”. До обов’язкових умов також належить забезпечення можливості отримання послуг проїзду на пільгових умовах, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - електронного квитка, який підключається до банківської картки отримувача послуг за рішенням відповідних державних органів на безоплатній основі, особам, які відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” мають право на безоплатний проїзд, та проїзд за яким зареєстрований у зазначеній системі. Крім обов’язкових організатор може затверджувати додаткові умови конкурсу (наявність у перевізника GPS-системи, встановленої на транспортних засобах, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті загального користування, вимоги до якості транспортного обслуговування та транспортних засобів тощо). |  |  |  |  |  |  |  |
| D.9.1.2 | Загальна кількість одиниць маршрутних транспортних засобів (ОВ: одиниць) | Маршрутні транспортні засоби (транспортні засоби загального користування) - автобуси, мікроавтобуси, тролейбуси, трамваї і таксі, що рухаються за встановленими маршрутами та мають визначені місця на дорозі для посадки (висадки) пасажирів |  |  |  |  |  |  |  |
| D.9.3.1 | Наявність публічної онлайн мапи зупинок та руху маршрутних транспортних засобів у територіальній громаді (ОВ: так/ні) | Онлайн мапа зупинок та руху маршрутних транспортних засобів це геоінформаційна система (інтерактивна мапа) за допомогою якої жителі територіальної громади можуть дізнатися інформацію про міські маршрути: розклад руху і проміжні зупинки, спланувати маршрут та перевірити перевізника на наявність ліцензії. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.10.1.1 | Наявність Центру надання адміністративних послуг або Центру Дія (ОВ: так/ні) | Центр надання адміністративних послуг - це постійно діючий робочий орган або виконавчий орган (структурний підрозділ) органу місцевого самоврядування або місцевої державної адміністрації, що зазначені у частині другій цієї статті, в якому надаються адміністративні послуги згідно з переліком, визначеним відповідно до цього Закону. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.10.4.1 | Кількість населених пунктів відстань яких не більше ніж 14 кілометрів до найближчого ЦНАП, або територіального підрозділу, або віддаленого робочого місця (ОВ: одиниць) | З метою забезпечення належної доступності адміністративних послуг можуть утворюватися територіальні підрозділи та віддалені (у тому числі пересувні) робочі місця адміністраторів центрів надання адміністративних послуг. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.10.4.2 | Загальна кількість населених пунктів в територіальній громаді (ОВ: одиниць) | Населеним пунктом є компактно заселене місце проживання людей, що утворилося внаслідок історичних традицій, господарської та іншої діяльності, має сталий склад населення, власну назву та відокремлену територію із встановленими у передбаченому законом порядку межами. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.10.5.1 | Наявність обладання для надання водійських послуг в Центрі надання адміністративних послуг в територіальній громаді (ОВ: так/ні) | Обладання для надання водійських послуг - програмно-апаратний комплекс для оформлення та видачі посвідчень водія і реєстрації транспортних засобів, а також принтер для двостороннього ретрансферного друку з безконтактним енкодером та подвійним модулем ламінування. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.10.6.1 | Наявність обладання для надання паспортних послуг в Центрі надання адміністративних послуг в територіальній громаді (ОВ: так/ні) | Обладання для надання паспортних послуг - робочі станції для оформлення і видачі документів, що підтверджують громадянство України, посвідчення особи чи її спеціальний статус, з комплектом обладнання для зняття біометричних даних (параметрів) особи). |  |  |  |  |  |  |  |
| D.10.7.1 | Кількість найменувань адміністративних послуг, доступних для замовлення в режимі онлайн, суб'єктом надання яких є ОМС (ОВ: одиниць) | Електронна публічна послуга - послуга, що надається органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які перебувають в їх управлінні, у тому числі адміністративна послуга (у тому числі в автоматичному режимі), яка надається з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем на підставі заяви (звернення, запиту), поданої в електронній формі з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем (у тому числі з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг), або без подання такої заяви (звернення, запиту); |  |  |  |  |  |  |  |
| D.10.7.2 | Загальна кількість найменувань адміністративних послуг, суб'єктом надання яких є ОМС, відповідно до РКМУ 523 (ОВ: одиниць) | Адміністративна послуга - результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або здійснення обов’язків такої особи відповідно до закону; |  |  |  |  |  |  |  |
| D.10.8.1 | Кількість найменувань адміністративних послуг, суб'єктом надання яких є ОМС і результати яких надаються в цифровому вигляді (онлайн) (ОВ: одиниць) | Електронна публічна послуга - послуга, що надається органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які перебувають в їх управлінні, у тому числі адміністративна послуга (у тому числі в автоматичному режимі), яка надається з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем на підставі заяви (звернення, запиту), поданої в електронній формі з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем (у тому числі з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг), або без подання такої заяви (звернення, запиту); |  |  |  |  |  |  |  |
| D.10.8.2 | Загальна кількість найменувань адміністративних послуг, суб'єктом надання яких є ОМС, відповідно до РКМУ 523 (ОВ: одиниць) | Адміністративна послуга - результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або здійснення обов’язків такої особи відповідно до закону; |  |  |  |  |  |  |  |
| D.10.9.1 | Наявність можливості онлайн-оплати за надання адміністративної послуги (ОВ: так/ні) | Безготівкові розрахунки - перерахування коштів із рахунків платників на рахунки отримувачів, а також перерахування надавачами платіжних послуг коштів, унесених платниками готівкою, на рахунки отримувачів. Онлайн оплата – це фінансова еквайрингова послуга, що надає можливість приймати безготівкові платежі в онлайн-режимі. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.10.10.1 | Кількість Центрів надання адміністративних послуг, територіальних підрозділів, віддалених робочих місць в яких впроваджено попередній онлайн запис або е-черга (ОВ: одиниць) | У центрі, його територіальних підрозділах, на віддалених (у тому числі пересувних) робочих місцях адміністраторів, може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до центру, його територіальних підрозділів, адміністраторів центру, що працюють на віддалених (у тому числі пересувних) робочих місцях, з використанням телефонного зв’язку та/або електронної реєстрації на веб-сайті центру (сторінки на веб-сайті органу, що утворив центр) чи за допомогою Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг. Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені керівником центру години. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.10.10.2 | Загальна кількість Центрів надання адміністративних послуг, територіальних підрозділів, віддалених робочих в територіальній громаді (ОВ: одиниць) | Центр надання адміністративних послуг - це постійно діючий робочий орган або виконавчий орган (структурний підрозділ) органу місцевого самоврядування або місцевої державної адміністрації, в якому надаються адміністративні послуги згідно з переліком. З метою забезпечення належної доступності адміністративних послуг можуть утворюватися територіальні підрозділи та віддалені (у тому числі пересувні) робочі місця адміністраторів центрів надання адміністративних послуг. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.10.11.1 | Наявність на геопорталі територіальної громади комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади. | Геопортал - комплекс програмно-технічних засобів, мережевих сервісів та сервісів геопросторових даних, що забезпечують відображення в мережі Інтернет геопросторових даних та метаданих, а також доступ користувачів до таких даних Комплексний план просторового розвитку території територіальної громади - одночасно містобудівна документація на місцевому рівні та документація із землеустрою, що визначає планувальну організацію, функціональне призначення території, основні принципи і напрями формування єдиної системи громадського обслуговування населення, дорожньої мережі, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту, охорони земель та інших компонентів навколишнього природного середовища, формування екомережі, охорони і збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території; |  |  |  |  |  |  |  |
| D.10.11.2 | Наявність на геопорталі територіальної громади генерального плану території (ОВ: так/ні) | Генеральний план — частина проекту з комплексним вирішенням питань планування та благоустрою об'єкта будівництва, розміщення будівель, споруд, транспортних комунікацій, інженерних мереж, організацій і систем господарського та побутового обслуговування. Генеральний план населеного пункту - одночасно містобудівна документація на місцевому рівні та землевпорядна документація, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту; |  |  |  |  |  |  |  |
| D.10.11.3 | Наявність на геопорталі територіальної громади детальних планів територій (ОВ: так/ні) | Детальний план території - одночасно містобудівна документація на місцевому рівні та землевпорядна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території; |  |  |  |  |  |  |  |
| D.10.11.4 | Наявність на геопорталі територіальної громади плану інвестиційних об'єктів (ОВ: так/ні) | Об'єктами інвестиційної діяльності можуть бути будь-яке майно, в тому числі основні фонди і оборотні кошти в усіх галузях економіки, цінні папери (крім векселів), цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об'єкти власності, а також майнові права. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.10.12.1 | Офіційний веб-сайт ОМС відповідає Вимозі затвердженої постановою КМУ від 4 січня 2002 р. № 3 (ОВ: так/ні) | Веб-сайт - сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною адресою у мережі Інтернет разом з інформаційними ресурсами, що перебувають у розпорядженні певного суб'єкта і забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів та інші інформаційні послуги через мережу Інтернет |  |  |  |  |  |  |  |
| D.10.13.1 | Наявність контактного центру для інформування про адміністративні та публічні послуги в ОМС (в т.ч. IVR систем) (ОВ: так/ні) | Основним завданням контактного центру є забезпечення оперативного розгляду структурними підрозділами органу місцевого самоврядування звернень, що подають громадяни, підприємства, установи та організації, фізичні особи - підприємці, за єдиним телефонним номером та через Інтернет. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.10.14.1 | Наявність на офіційному вебсайті інтегрованої системи електронної ідентифікації “ID.GOV.UA” (ОВ: так/ні) | Інтегрована система електронної ідентифікації (далі - система) -інформаційно-комунікаційна система, призначена для технологічного забезпечення зручної, доступної та безпечної електронної ідентифікації та автентифікації її користувачів, сумісності та інтеграції схем електронної ідентифікації, їх взаємодії з інформаційними та інформаційно-комунікаційними системами органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, для забезпечення захисту інформації та персональних даних з використанням єдиних вимог, форматів, протоколів та класифікаторів; |  |  |  |  |  |  |  |
| D.10.16.1 | Наявність на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування або Центру надання адміністративних послуг інформації про всі доступні адміністративні послуги (ОВ: так/ні) | Веб-сайт - сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною адресою у мережі Інтернет разом з інформаційними ресурсами, що перебувають у розпорядженні певного суб'єкта і забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів та інші інформаційні послуги через мережу Інтернет. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.11.2.2 | Загальна кількість територіальних підрозділів, віддалених робочих місць (ОВ: одиниць) | Центр надання адміністративних послуг - це постійно діючий робочий орган або виконавчий орган (структурний підрозділ) органу місцевого самоврядування або місцевої державної адміністрації, що зазначені у частині другій цієї статті, в якому надаються адміністративні послуги згідно з переліком, визначеним відповідно до цього Закону. З метою забезпечення належної доступності адміністративних послуг можуть утворюватися територіальні підрозділи та віддалені (у тому числі пересувні) робочі місця адміністраторів центрів надання адміністративних послуг. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.11.3.1 | Кількість робочих місць адміністраторів Центру надання адміністративних послуг, що обладнані зчитувачем ID-карток (ОВ: одиниць) | Зчитувач ID-карток – пристрій для зчитування безконтактних карт, а також даних внутрішніх паспортів громадян України нового зразка у вигляді ID-картки, у тому числі виготовлені згідно постанови КМ України № 707 від 21 червня 2022 р.. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.11.3.2 | Загальна кількість робочих місць адміністраторів Центру надання адміністративних послуг (ОВ: одиниць) | Адміністратор - це посадова особа органу, який прийняв рішення про утворення центру надання адміністративних послуг, яка надає адміністративні послуги або організовує їх надання шляхом взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.11.4.2 | Загальна кількість комунальних ЗЗСО в територіальній громаді (ОВ: одиниць) | Заклад загальної середньої освіти - юридична особа, основним видом діяльності якої є освітня діяльність, що провадиться на певному рівні (рівнях) повної загальної середньої освіти |  |  |  |  |  |  |  |
| D.11.4.4 | Загальна кількість комунальних ЗДО в територіальній громаді (ОВ: одиниць) | Заклад дошкільної освіти - навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.11.4.6 | Загальна кількість відділів соціального захисту в територіальній громаді (ОВ: одиниць) | Відділ соціального захисту - структурний підрозділ ОМС, створений для забезпечення реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення на території громади. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.11.4.8 |  | Заклад охорони здоров’я - юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, що забезпечує медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників і фахівців з реабілітації Амбулаторія є підрозділом лікувально-профілактичної служби центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, що забезпечує надання прикріпленому населенню первинної медичної допомоги. Фельдшерсько-акушерський/фельдшерський пункт є відокремленим структурним підрозділом амбулаторії центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, що забезпечує надання долікарської медичної допомоги населенню. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.11.5.1 | Наявність системи електронного документообігу в органі місцевого самоврядування (ОВ: так/ні) | Система електронного документообігу установи - сукупність програмно-технічних засобів, призначених для автоматизації організації роботи з електронними документами у діловодстві установи; |  |  |  |  |  |  |  |
| D.11.6.1 | Кількість посадових осіб ОМС, підключених до системи електронного документообігу (ОВ: осіб) | Система електронного документообігу установи - сукупність програмно-технічних засобів, призначених для автоматизації організації роботи з електронними документами у діловодстві установи; |  |  |  |  |  |  |  |
| D.11.6.2 | Загальна кількість посадових осіб ОМС (ОВ: посадових осіб) | Посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.11.7.1 | Кількість комунальних підприємств, закладів та установ, включно з їхніми підрозділами, підключених до системи електронного документообігу (ОВ: одиниць ) | Система електронного документообігу установи - сукупність програмно-технічних засобів, призначених для автоматизації організації роботи з електронними документами у діловодстві установи; |  |  |  |  |  |  |  |
| D.11.7.2 | Загальна кількість комунальних підприємств, закладів та установ, включно з їхніми підрозділами в територіальній громаді (ОВ: одиниць) | Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.11.8.1 | Кількість структурних підрозділів органу місцевого самоврядування, підключених до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (ОВ: одиниць) | Система електронної взаємодії органів виконавчої влади - державна телекомунікаційна система, призначена для автоматизації процесів створення, надсилання, передачі, одержання, оброблення, використання, зберігання, знищення документів в електронній формі, що не містять інформації з обмеженим доступом, із застосуванням кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки, а також організації міжвідомчого моніторингу за станом виконання управлінських рішень |  |  |  |  |  |  |  |
| D.11.8.2 | Загальна кількість структурних підрозділів ОМС (ОВ: одиниць) | Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення) рада у межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.11.9.1 | Наявність інформаційної системи в Центрі надання адміністративних послуг (ОВ:так/ні) | Інформаційна система — комунікаційна система, що забезпечує процес автоматизації прийому документів та надання адміністративних послуг |  |  |  |  |  |  |  |
| D.11.10.1 | Кількість адміністративних послуг, що оформлюються в інформаційній системі в Центрі надання адміністративних послуг (ОВ: одиниць) | Інформаційна система — комунікаційна система, що забезпечує процес автоматизації прийому документів та надання адміністративних послуг |  |  |  |  |  |  |  |
| D.11.10.2 | Загальна кількість адміністративних послуг в Центрі надання адміністративних послуг (ОВ: одиниць) | Адміністративна послуга - результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або здійснення обов’язків такої особи відповідно до закону; |  |  |  |  |  |  |  |
| D.12.1.1 | Кількість відеотрансляцій (відеозаписів) проведених пленарних засідань та засідань комісій органів місцевого самоврядування розміщених на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування або інших офіційних сторінках громади, архівні записи яких мають зберігатися протягом принаймні 5 років, за винятком інформації з обмеженим доступом. | Пленарне засідання ради підлягає відеофіксації з подальшим зберіганням відеозапису засідання не менше п’яти років. Відеозапис пленарного засідання ради оприлюднюється в частині, що транслюється, невідкладно після закінчення засідання, але не пізніше наступного дня після проведення засідання, на офіційному веб-сайті ради чи в інший спосіб із забезпеченням відкритого доступу до відеозапису. Засідання постійної комісії транслюється в мережі Інтернет у режимі реального часу та підлягає відеофіксації з подальшим зберіганням та оприлюдненням відеозапису засідання |  |  |  |  |  |  |  |
| D.12.1.2 | Загальна кількість проведених пленарних засідань та засідань комісій органів місцевого самоврядування, що підлягають оприлюдненню, упродовж звітного періоду (ОВ: засідань) | Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення), районна, обласна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.12.2.1 | Наявність на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування форми колективного звернення громадян - електронної петиції (е-петиція) (ОВ: Так/Ні) | Електронна петиція - колективне звернення в електронній формі у вигляді тексту скарги (протесту) та/або пропозиції, на яку адресат (суб’єкт владних повноважень) публічно оголошує про свою позицію щодо згоди чи незгоди по суті петиції, інформує про аргументи у разі незгоди та організовує спільну з авторами та їх прихильниками роботу з розроблення та втілення плану реалізації петиції у разі згоди; |  |  |  |  |  |  |  |
| D.12.3.1 | Наявність на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування форми електронного звернення громадян (е-звернення) (ОВ: Так/Ні) | Електронне звернення - письмове звернення, надіслане з використанням Інтернету, електронних засобів зв’язку; |  |  |  |  |  |  |  |
| D.12.4.1 | Наявність на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування електронних консультаціїй, наданих протягом звітного кварталу (ОВ: Так/Ні) | Електронні консультації – це форма публічних консультацій, що передбачає, зокрема, оприлюднення проектів актів органів державної влади або питань, що потребують вирішення, для отримання пропозицій та зауважень. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.12.5.1 | Наявність інформації про конкурс проєктів громадського бюджету, проведений протягом минулого бюджетного року, на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування (ОВ: Так/Ні) | Бюджет участі (громадський бюджет) - механізм взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю, спрямований на залучення громадян до участі в бюджетному процесі, зокрема шляхом прямої демократії, через визначення пріоритетів бюджетних витрат чи подання проектів, об’єднання в проектні команди, голосування за такі проекти, здійснення контролю за їх реалізацією |  |  |  |  |  |  |  |
| D.12.6.1 | Обсяг публічних закупівель ОМС, доступних для онлайн-моніторингу громадянами на онлайн-платформах (як то prozorro.gov.ua, spending.gov.ua тощо) (ОВ: тис.грн.) | Органи самоорганізації населення - представницькі органи, що створюються частиною жителів, які тимчасово або постійно проживають на відповідній території в межах села, селища, міста; |  |  |  |  |  |  |  |
| D.12.6.2 | Загальний обсяг публічних закупівель ОМС (ОВ: тис.грн.) | Публічна закупівля - придбання замовником товарів, робіт і послуг у порядку, встановленому Закон України "Про публічні закупівлі" |  |  |  |  |  |  |  |
| D.13.1.1 | Наявність достатньої контрастності тексту (ОВ: так/ні) | Коефіцієнт контрастності будь-якого тексту на сторінці відносно тла становить не менше ніж 4,5:1. Коефіцієнт контрастності – це параметр, який визначає різницю в яскравості між текстом і його фоном на веб-сторінці або будь-якому іншому дизайні. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.13.1.2 | Наявність альтернативного тексту для всіх зображень (ОВ: так/ні) | Усі зображення мають альтернативний текст, наданий за допомогою атрибуту alt. Атрибут alt - мовою розмітки HTML визначає альтернативний текст для зображень, який використовується веб-браузером у разі, коли зображення не відображається |  |  |  |  |  |  |  |
| D.13.1.3 | Наявність доступного тексту для всіх гіперпосилань (ОВ: так/ні) | Гіперпосилання або мають видимий текст, або, якщо замість видимого тексту використовується піктограма чи зображення, надається прихована текстова мітка, доступна для програм зчитування з екрана. Текст для всіх гіперпосилань - текст для перегляду на комп'ютері, який містить зв'язки з іншими документами («гіперзв'язки» чи «гіперпосилання»). |  |  |  |  |  |  |  |
| D.13.1.4 | Наявність текстових міток для всіх кнопок (ОВ: так/ні) | Кнопки мають видимий текст або, якщо замість видимого тексту використовується піктограма або зображення, надається текстова мітка, доступна для програм зчитування з екрана. Кожне поле має текстову мітку, яка описує його призначення і не зникає після введення інформації. Мітки — це набір попередньо визначених термінів, які описують вміст різних частин сайту. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.13.1.5 | Наявність текстових міток для полів форм (ОВ: так/ні) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.13.1.6 | Наявність програмного визначення основної мови сторінки (ОВ: так/ні) | Основна мова сторінки вказана за допомогою атрибуту lang. Атрибут lang вказує природну мову контента веб сторінки. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.13.1.7 | Відсутність помилок у коді сторінки (ОВ: так/ні) | Код сторінки відповідає специфікації HTML та інших мов, які використовуються, наприклад WAI ARIA. Повідомлення про помилку в списку кодів стандартних відповідей HTTP-сервера, яке означає, що сервер не може знайти того, чого вимагає запит від клієнта, хоча контакт з сервером установлено. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.13.1.8 | Наявність надання механізму для швидкого переходу до основного вмісту сторінки (ОВ: так/ні) | Якщо перед основним вмістом сторінки розміщено меню або інший другорядний вміст, то вшапці сайту розташовано посилання, при натисканні на яке відбувається перехід до початку основного вмісту сторінки. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.13.1.9 | Наявність маркування фокуса клавіатури (ОВ: так/ні) | Під час навігації за допомогою клавіатури положення фокуса клавіатури можна визначити візульно. Маркування фокусу - візуальне відображення виділеного вмісту елементу інтерфейсу. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.13.1.10 | Наявність підтримки керування за допомогою клавіатури (ОВ: так/ні) | Всі гіперпосилання, кнопки, поля введення та інші елементи, які можуть отримувати фокус за допомогою мишки, також можуть отримувати фокус за допомогою клавіатури. За допомогою однієї або кількох клавіш клавіатури можна виконувати майже будь-які дії та команди, які можна виконати за допомогою компʼютерної миші. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.14.1.1 | Наявність органу місцевого самоврядування, зареєстрованого як єдиного розпорядника інформації на Порталі відкритих даних (ОВ: так/ні) | Портал відкритих даних призначений для забезпечення надання доступу до публічної інформації у формі відкритих даних та передбачає доступ до інформації органів влади з можливістю її наступного використання. Розпорядниками інформації - суб'єкти владних повноважень - органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання |  |  |  |  |  |  |  |
| D.14.2.1 | Наявність оприлюдненого набору даних "Результати інформаційного аудиту" на Порталі відкритих даних (ОВ: так/ні) | Інформаційний аудит - процес аналізу розпорядником інформації щодо наявності, стану, форматів, процесів управління та використання усієї інформації, яка перебуває в його володінні. Проведення інформаційного аудиту є обов’язковим та здійснюється щонайменше один раз на рік. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.14.3.1 | Кількість оприлюднених ОМС як єдиним розпорядником інформації наборів даних, визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних (ОВ: набори даних) | Набір даних - сукупність однорідних значень (записів) даних і метаданих, що їх описують; |  |  |  |  |  |  |  |
| D.14.3.2 | Загальна кількість наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних (ОВ: набори даних) | Портал відкритих даних призначений для забезпечення надання доступу до публічної інформації у формі відкритих даних та передбачає доступ до інформації органів влади з можливістю її наступного використання. |  |  |  |  |  |  |  |
| D.14.4.1 | Наявність поданої ОМС до Мінцифри інформації про проведення щорічної оцінки стану оприлюднення й оновлення відкритих даних у встановлені строки (ОВ: так/ні) | Інформація про проведення щорічної оцінки стану оприлюднення й оновлення відкритих даних, подана ОМС до Мінцифри у встановлені строки. |  |  |  |  |  |  |  |

Додаток 3 до Програми інформатизації

та цифрової трансформації на 2026-2030 роки

Обсяги фінансування заходів Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2026-2030 роки

| Заходи та завдання Програми | Розмір фінансування з міського бюджету за роками виконання, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 рік |  |  |  | 2027 рік |  |  |  | 2028 рік |  |  | 2029 рік |  |  | 2030 рік |  |  | Усього на 2026-2030 рр. |
|  | Всього | Загальний фонд |  | Спец. фонд | Всього | Загальний фонд |  | Спец. фонд | Всього | Загальний фонд | Спец. фонд | Всього | Загальний фонд | Спец. фонд | Всього | Загальний фонд | Спец. фонд |  |
|  |  | з міського бюджету | за рахунка залишку субвенції з державного бюджету |  |  | з міського бюджету | з субвенції обласного бюджету |  |  | з міського бюджету |  |  | з міського бюджету |  |  | з міського бюджету |  |  |
| Закупівля товарів, робіт та послуг у сфері інформатизації та цифрової трансформації, відповідно до заходів, визначених у Додатку 1 Програми. | 3300,0 | 3300,0 | - | - | 3400,0 | 3400,0 | - | - | 3500,0 | 3500,0 | - | 3600,0 | 3600,0 | - | 3600,0 | 3600,0 | - | 14700,0 |