Додаток

до рішення Верхньодніпровської міської ради від ______.2025 року №_______-46/ІХ «Про внесення змін до «Програми розвитку відновлювальної енергетики та розподіленої генерації Верхньодніпровської міської територіальної громади на 2024-2030 роки»»

- Напрями діяльності заходи/проєкти Програми

| № | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу, з розбивкою по роках | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування, всього, тис. грн | Орієнтовані обсяги фінансування в розрізі років реалізації програми, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 р. | 2025 р. | 2026 р. | 2027 р. | 2028 р. | 2029 р. | 2030 р. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1. | Встановлення сонячних станцій на об'єктах бюджетної сфери | 1.1. Реконструкція системи електропостачання будівлі ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОГО ЛІЦЕЮ №5 ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ з влаштуванням дахової сонячної електростанції за адресою вул. Освітня, 97 м. Верхньодніпровськ Дніпропетровська область | 2024- 2030 р. | Управління ЖКГ та КБ Верхньодніпровської міської ради, відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради, Верхньодніпровський ліцей №5 | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, кредитні кошти, інвестиційні кошти | 5390,0 | 190,0 | 5200,0 | - | - | - | - | - | Зменшення споживання електроенергії з традиційних джерел енергії до 20-50 % від загального споживання електроенергії закладом та зменшення викидів СО2. |  |
|  |  | 1.2. Реконструкція системи електропостачання будівель Комунального підприємства «Верхньодніпровська центральна міська лікарня» Верхньодніпровської міської ради » з влаштуванням дахових сонячних електростанцій за адресою вул. Європейська 16а, м. Верхньодніпровська Дніпропетровської області | 2024- 2030 р. | Управління ЖКГ та КБ Верхньодніпровської міської ради, КП «Верхньодніпровська ЦМЛ» ВМР | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, кредитні кошти, інвестиційні кошти | 12150,0 | 150,0 | 7000,0 | 5000,0 | - | - | - | - | Зменшення споживання електроенергії з традиційних джерел енергії до 20-25 % від загального споживання електроенергії та зменшення викидів СО2. |  |
|  |  | 1.3. Реконструкція системи електропостачання будівлі (літера А-3) ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОГО ЛІЦЕЮ №2 ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ з влаштуванням гібридної дахової сонячної електростанції за адресою: вулиця Київська, 28, місто Верхньодніпровськ, Кам’янський район, Дніпропетровська область | 2025- 2030 р. | Управління ЖКГ та КБ Верхньодніпровської міської ради, відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради, Верхньодніпровський ліцей №2 | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, кредитні кошти, інвестиційні кошти | 5400,0 | - | 5400,0 | - | - | - | - | - | Зменшення споживання електроенергії з традиційних джерел енергії до 20-50 % від загального споживання електроенергії та зменшення викидів СО2. |  |
|  |  | 1.4. Реконструкція системи електропостачання будівлі ЗДО №8 «Золота рибка» з влаштуванням дахової сонячної електростанції за адресою: вул.Європейська, 26Б, місто Верхньодніпровськ, Кам’янський район, Дніпропетровська область | 2027 р. | Управління ЖКГ та КБ Верхньодніпровської міської ради, відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради, ЗДО №8 «Золота рибка» | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, кредитні кошти, інвестиційні кошти | 1500,0 | - | - | - | 1500,0 | - | - | - | Зменшення споживання електроенергії з традиційних джерел енергії до 20-25 % від загального споживання електроенергії та зменшення викидів СО2. |  |
|  |  | 1.5. Реконструкція системи електропостачання будівлі ЗДО №4 «Дивосвіт» з влаштуванням дахової сонячної електростанції за адресою: вул.Авраменка, 2 місто Верхньодніпровськ, Кам’янський район, Дніпропетровська область | 2027 р. | Управління ЖКГ та КБ Верхньодніпровської міської ради, відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради, ЗДО №4 «Дивосвіт» | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, кредитні кошти, інвестиційні кошти | 1500,0 | - | - | - | 1500,0 | - | - | - | Зменшення споживання електроенергії з традиційних джерел енергії до 20-25 % від загального споживання електроенергії та зменшення викидів СО2. |  |
|  |  | 1.6. Реконструкція системи електропостачання будівлі Верхньодніпровської амбулаторії загальної практики сімейної медицини з влаштуванням дахової сонячної електростанції за адресою: вул.Європейська, 16, місто Верхньодніпровськ, Кам’янський район, Дніпропетровська область | 2027 р. | Управління ЖКГ та КБ Верхньодніпровської міської ради, КНП «Верхньодніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги» ВМР | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, кредитні кошти, інвестиційні кошти | 1900,0 | - | - | - | 1900,0 | - | - | - | Зменшення споживання електроенергії з традиційних джерел енергії до 20-50 % від загального споживання електроенергії та зменшення викидів СО2. |  |
|  |  | 1.7. Реконструкція системи електропостачання будівлі ЗДО №3 «Дзвіночок» з влаштуванням дахової сонячної електростанції за адресою: вул.Сапеляка Владики, 4, місто Верхньодніпровськ, Кам’янський район, Дніпропетровська область | 2027 р. | Управління ЖКГ та КБ Верхньодніпровської міської ради, відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради, ЗДО №3 «Дзвіночок» | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, кредитні кошти, інвестиційні кошти | 1500,0 | - | - | - | 1500,0 | - | - | - | Зменшення споживання електроенергії з традиційних джерел енергії до 20-25 % від загального споживання електроенергії та зменшення викидів СО2. |  |
|  |  | 1.8. Реконструкція системи електропостачання будівлі Дніпровської амбулаторії загальної практики сімейної медицини з влаштуванням дахової сонячної електростанції за адресою: вул.Спортивна, 5, сел.Дніпровське, Кам’янський район, Дніпропетровська область | 2027 р. | Управління ЖКГ та КБ Верхньодніпровської міської ради, КНП «Верхньодніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги» ВМР | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, кредитні кошти, інвестиційні кошти | 1800,0 | - | - | - | 1800,0 | - | - | - | Зменшення споживання електроенергії з традиційних джерел енергії до 20-50 % від загального споживання електроенергії та зменшення викидів СО2. |  |
|  |  | 1.9. Реконструкція системи електропостачання будівлі ЗДО №1 «Чайка» з влаштуванням дахової сонячної електростанції за адресою: вул.Дніпровська, 90, місто Верхньодніпровськ, Кам’янський район, Дніпропетровська область | 2028 р. | Управління ЖКГ та КБ Верхньодніпровської міської ради, відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради, ЗДО №1 «Чайка» | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, кредитні кошти, інвестиційні кошти | 1500,0 | - | - | - | - | 1500,0 | - | - | Зменшення споживання електроенергії з традиційних джерел енергії до 20-25 % від загального споживання електроенергії та зменшення викидів СО2. |  |
|  |  | 1.10. Реконструкція системи електропостачання будівлі Мистецької школи сел.Дніпровське з влаштуванням дахової сонячної електростанції за адресою: вул.Шкільна, 9 сел.Дніпровське, Кам’янський район, Дніпропетровська область | 2028 р. | Управління ЖКГ та КБ Верхньодніпровської міської ради, відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради, Мистецька школа сел.Дніпровське | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, кредитні кошти, інвестиційні кошти | 1200,0 | - | - | - | - | 1200,0 | - | - | Зменшення споживання електроенергії з традиційних джерел енергії до 20-25 % від загального споживання електроенергії та зменшення викидів СО2. |  |
|  |  | 1.11. Реконструкція системи електропостачання будівлі КЗ «Верхньодніпровський міський будинок культури» з влаштуванням дахової сонячної електростанції за адресою: площа Поля, 1, місто Верхньодніпровськ, Кам’янський район, Дніпропетровська область | 2028 р. | Управління ЖКГ та КБ Верхньодніпровської міської ради, відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради, КЗ «Верхньодніпровський міський будинок культури» | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, кредитні кошти, інвестиційні кошти | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | - | - | Зменшення споживання електроенергії з традиційних джерел енергії до 20-50 % від загального споживання електроенергії та зменшення викидів СО2. |  |
|  |  | 1.12. Реконструкція системи електропостачання будівлі Ганнівського ліцею з влаштуванням дахової сонячної електростанції за адресою: вул.Янцева, 59а, с.Ганнівка, Кам’янський район, Дніпропетровська область | 2028 р. | Управління ЖКГ та КБ Верхньодніпровської міської ради, відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради, Ганнівський ліцей | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, кредитні кошти, інвестиційні кошти | 1800,0 | - | - | - | - | 1800,0 | - | - | Зменшення споживання електроенергії з традиційних джерел енергії до 20-50 % від загального споживання електроенергії та зменшення викидів СО2. |  |
|  |  | 1.13. Реконструкція системи електропостачання будівлі КЗ «Верхньодніпровський ПДЮТ» з влаштуванням дахової сонячної електростанції, за адресою пл.Поля, 3 місто Верхньодніпровськ, Кам’янський район, Дніпропетровська область | 2029 р. | Управління ЖКГ та КБ Верхньодніпровської міської ради, відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради, КЗ «Верхньодніпровський ПДЮТ» | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, кредитні кошти, інвестиційні кошти | 2000,0 | - | - | - | - | - | 2000,0 | - | Зменшення споживання електроенергії з традиційних джерел енергії до 20-50 % від загального споживання електроенергії та зменшення викидів СО2. |  |
|  |  | 1.14. Реконструкція системи електропостачання будівлі КЗ «Дніпровський палац культури» з влаштуванням дахової сонячної електростанції за адресою: вул.Стрілецька, 13, сел.Дніпровська, Кам’янський район, Дніпропетровська область | 2029 р. | Управління ЖКГ та КБ Верхньодніпровської міської ради, відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради, КЗ «Дніпровський палац культури» | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, кредитні кошти, інвестиційні кошти | 1800,0 | - | - | - | - | - | 1800,0 | - | Зменшення споживання електроенергії з традиційних джерел енергії до 20-50 % від загального споживання електроенергії та зменшення викидів СО2. |  |
|  |  | 1.15. Реконструкція системи електропостачання будівлі Пушкарівського ліцею з влаштуванням дахової сонячної електростанції за адресою: вул.Центральна, 20, с.Пушкарівка, Кам’янський район, Дніпропетровська область | 2029 р. | Управління ЖКГ та КБ Верхньодніпровської міської ради, відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради, Пушкарівський ліцей | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, кредитні кошти, інвестиційні кошти | 1800,0 | - | - | - | - | - | 1800,0 | - | Зменшення споживання електроенергії з традиційних джерел енергії до 20-50 % від загального споживання електроенергії та зменшення викидів СО2. |  |
|  |  | 1.16. Реконструкція системи електропостачання будівлі Пушкарівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини з влаштуванням дахової сонячної електростанції за адресою: вул.Центральна, 22в, с.Пушкарівка, Кам’янський район, Дніпропетровська область | 2029 р. | Управління ЖКГ та КБ Верхньодніпровської міської ради, КНП «Верхньодніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги» ВМР | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, кредитні кошти, інвестиційні кошти | 1200,0 | - | - | - | - | - | 1200,0 | - | Зменшення споживання електроенергії з традиційних джерел енергії до 20-25 % від загального споживання електроенергії та зменшення викидів СО2. |  |
|  |  | 1.17. Реконструкція системи електропостачання будівлі Новомиколаївського ліцею №1 з влаштуванням дахової сонячної електростанції за адресою: вул.Шкільна, 6 сел.Новомиколаївка, Кам’янський район, Дніпропетровська область | 2030 р. | Управління ЖКГ та КБ Верхньодніпровської міської ради, відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради, Новомиколаївський ліцей №1 | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, кредитні кошти, інвестиційні кошти | 1800,0 | - | - | - | - | - | - | 1800,0 | Зменшення споживання електроенергії з традиційних джерел енергії до 20-50 % від загального споживання електроенергії та зменшення викидів СО2. |  |
|  |  | 1.18. Реконструкція системи електропостачання будівлі ЗДО №1 «Струмочок» з влаштуванням дахової сонячної електростанції за адерсою: вул.Стрілецька, 7, сел.Дніпровське, Кам’янський район, Дніпропетровська область | 2030 р. | Управління ЖКГ та КБ Верхньодніпровської міської ради, відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради, ЗДО №1 «Струмочок» | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, кредитні кошти, інвестиційні кошти | 1500,0 | - | - | - | - | - | - | 1500,0 | Зменшення споживання електроенергії з традиційних джерел енергії до 20-50 % від загального споживання електроенергії та зменшення викидів СО2. |  |
|  |  | 1.19. Реконструкція системи електропостачання будівлі Дніпровокам’янської філії Ганнівського ліцею з влаштуванням дахової сонячної електростанції за адресою: вул.Шкільна, 1, с.Дніпровокам’янка, Кам’янський район, Дніпропетровська область | 2030 р. | Управління ЖКГ та КБ Верхньодніпровської міської ради, відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради, Ганнівський ліцей | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, кредитні кошти, інвестиційні кошти | 1800,0 | - | - | - | - | - | - | 1800,0 | Зменшення споживання електроенергії з традиційних джерел енергії до 20-50 % від загального споживання електроенергії та зменшення викидів СО2. |  |
|  |  | 1.20. Реконструкція системи електропостачання будівлі Водянського ліцею з влаштуванням дахової сонячної електростанції за адресою: вул.Гвардійської дивізії, 2, с.Водяне, Кам’янський район, Дніпропетровська область | 2030 р. | Управління ЖКГ та КБ Верхньодніпровської міської ради, відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради, Водянський ліцей | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, кредитні кошти, інвестиційні кошти | 1800,0 | - | - | - | - | - | - | 1800,0 | Зменшення споживання електроенергії з традиційних джерел енергії до 20-50 % від загального споживання електроенергії та зменшення викидів СО2. |  |
|  |  | 1.21. Реконструкція системи електропостачання будівлі Новомиколаївського ліцею №2 з влаштуванням дахової сонячної електростанції, за адресою: вул. Незалежності, 8а, сел.Новомиколаївка, Кам’янський район, Дніпропетровська область | 2025- 2030 р. | Управління ЖКГ та КБ Верхньодніпровської міської ради, відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради, Новомиколаївський ліцей №2 | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, кредитні кошти, інвестиційні кошти | 4200,0 | - | 4200,0 | - | - | - | - | - | Зменшення споживання електроенергії з традиційних джерел енергії до 20-50 % від загального споживання електроенергії та зменшення викидів СО2. |  |
|  |  | 1.22. Реконструкція системи електропостачання будівлі (літера Б-3) ДНІПРОВСЬКОГО ЛІЦЕЮ ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ з влаштуванням гібридної дахової сонячної електростанції за адресою: вулиця Шкільна, 7, селище Дніпровське, Кам’янський район, Дніпропетровська область | 2025- 2030 р. | Управління ЖКГ та КБ Верхньодніпровської міської ради, відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради, Дніпровський ліцей | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, кредитні кошти, інвестиційні кошти | 5400,0 | - | 5400,0 | - | - | - | - | - | Зменшення споживання електроенергії з традиційних джерел енергії до 20-50 % від загального споживання електроенергії та зменшення викидів СО2. |  |
|  |  | 1.23. Реконструкція системи електропостачання будівлі Верхньодніпровського ліцею №1 з влаштуванням дахової сонячної електростанції за адресою: вул.Авраменка, 38, місто Верхньодніпровськ, Кам’янський район, Дніпропетровська область | 2030 р. | Управління ЖКГ та КБ Верхньодніпровської міської ради, відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради, Верхньодніпровський ліцей №1 | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, кредитні кошти, інвестиційні кошти | 1800,0 | - | - | - | - | - | - | 1800,0 | Зменшення споживання електроенергії з традиційних джерел енергії до 20-50 % від загального споживання електроенергії та зменшення викидів СО2. |  |
|  |  | 1.24. Реконструкція системи електропостачання будівлі Верхньодніпровської ДЮСШ з влаштуванням дахової сонячної електростанції за адресою: вул. Освітня, 4, місто Верхньодніпровськ, Кам’янський район, Дніпропетровська область | 2025- 2030 р. | Управління ЖКГ та КБ Верхньодніпровської міської ради, відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради, Верхньодніпровська ДЮСШ | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, кредитні кошти, інвестиційні кошти | 4200,0 | - | 4200,0 | - | - | - | - | - | Зменшення споживання електроенергії з традиційних джерел енергії до 20-50 % від загального споживання електроенергії та зменшення викидів СО2. |  |
|  |  | 1.25. Реконструкція системи електропостачання будівлі (літера А-2) ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ВЕСЕЛКА» ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ з влаштуванням дахової сонячної електростанції за адресою: вулиця Святкова, 9А, селище Новомиколаївка, Кам’янський район, Дніпропетровська область | 2025- 2030 р. | Управління ЖКГ та КБ Верхньодніпровської міської ради, відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради, ЗДО «Веселка» сел.Новомиколаївка | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, кредитні кошти, інвестиційні кошти | 4200,0 | - | 4200,0 | - | - | - | - | - | Зменшення споживання електроенергії з традиційних джерел енергії до 20-50 % від загального споживання електроенергії та зменшення викидів СО2. |  |

Начальника управління житлово-комунального господарства

та капітального будівництва Верхньодніпровської міської ради					                        Сергій ГОЛИК