3

[image: image1.png]



ШахтарськА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

	           2025
	м. Шахтарське
	№ ____/VIII


Про затвердження міської програми інформатизації та цифрової трансформації  міста Шахтарське  на 2026-2028 роки

Відповідно до Закону України «Про Національну програму інформатизації», Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року № 386-р «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні», попереднього погодження департаменту цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської облдержадміністрації від ______ № _________, погодження Міністерства цифрової трансформації України від __________ № _____, керуючись статтями 26 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську програму інформатизації та цифрової трансформації  міста Шахтарське  на 2026-2028 роки (додається).
2. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Гарькаву Н.,  контроль  доручити  постійній комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій.
	Міський голова
	Оксана Вінницька


Додаток

до рішення міської ради

________2025 №_____-___/VIIІ
Міська програма інформатизації та цифрової трансформації  

міста Шахтарське на 2026-2028 роки
м. Шахтарське
2025 рік

І. ПАСПОРТ Міської програми інформатизації та цифрової трансформації міста Шахтарське  на 2026-2028 роки

	1. 
	Підстава для розроблення (законодавча база, інші нормативні документи)
	Закон України «Про Національну програму інформатизації», розпорядження Кабінету Міністрів України від               15 травня 2013 року № 386-р «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні»

	2. 
	Мета
	Розвиток, інтеграція та використання сучасних електронно-комунікаційних мереж і систем, інформаційних ресурсів, інформаційних та цифрових технологій

	3. 
	Розробник Програми
	Головний спеціаліст – системний адміністратор виконавчого комітету Шахтарської міської ради; відділ з загальних питань та контролю виконавчого комітету Шахтарської міської ради

	4. 
	Співрозробники Програми
	-

	5. 
	Відповідальні виконавці Програми
	Виконавчі органи Шахтарської міської ради

	6. 
	Головний розпорядник бюджетних коштів
	Виконавчі органи Шахтарської міської ради

	7. 
	Учасники Програми 
	Виконавчі органи Шахтарської міської ради

	8. 
	Координатор Програми 
	Керуючий справами виконавчого комітету

	9. 
	Строк реалізації Програми
	Початок – січень 2026 року;

закінчення – грудень 2028 року

	10. 
	Етапи виконання Програми
	Одним етапом

	11. 
	Контроль за виконанням Програми 
	Постійна комісія міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій


12. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

	Джерела фінансування
	Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн

	
	2026
	2027
	2028
	Усього

	Загальний обсяг, у т. ч.
	50,00
	51,00
	52,00
	153,00

	Державний бюджет
	-
	-
	-
	-

	Обласний бюджет 
	-
	-
	-
	-

	Міський бюджет
	50,00
	51,00
	52,00
	153,00

	Інші джерела    
	-
	-
	-
	-


ІІ. визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Міська програма інформатизації та цифрової трансформації  міста Шахтарське  на 2026-2028 роки  (далі – Програма) визначає основні засади реалізації місцевої політики у сфері інформатизації, цифрового розвитку і цифровізації.
Програму розроблено відповідно до Закону України «Про Національну програму інформатизації», розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року                    № 386-р «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні».
Основні засади державної політики у сфері інформаційної 
та телекомунікаційної інфраструктури спрямовані на створення умов 
для задоволення інформаційних потреб громадян на основі створення, розвитку та використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій.

У сучасних умовах стрімко зростають вимоги до рівня інформатизації суспільства, впровадження цифрових технологій та інновацій, що полегшуватимуть життя і розвиватимуть громаду.
Завдання Програми враховують: розвиток електронно-комунікаційного середовища в місті, підтримку працездатності та забезпечення функціонування наявних систем тощо.
Міністерством цифрової трансформації України спільно з програмою EGAP у 2025 році було проведено оцінку цифровізації громад за Індексом цифрової трансформації та визначено рівень розвитку цифрових послуг та інфраструктури в громаді.
Стан інформатизації в громаді є задовільним. Для розвитку елементів е-демократії та е-урядування в місті достатньо ресурсів: наявні інтернет-провайдери, широкосмуговий доступ та велика кількість абонентів Інтернет.
У місті:

- впроваджено елементи електронної демократії (громадський бюджет, консультації з громадськістю тощо),  що є важливим фактором розвитку міста для посилення участі та залучення громадян на всіх рівнях публічного життя;
- визначено цифрового лідера для впровадження в місті загальнодержавної ініціативи «Дія. Цифрова громада»;

- забезпечено доступ громадян до публічної інформації та відкритих даних. 
Аналіз сучасного стану цифрового розвитку міста дозволяє визначити такі основні проблеми, що потребують вирішення:

· недостатній рівень готовності населення до використання інформаційно-комунікаційних технологій;
· недостатній рівень знань та навичок у жителів міста для ефективного використання сучасних цифрових інструментів;

· недостатній рівень інформаційної безпеки комунікаційних мереж.

Вирішення проблемних питань може бути здійснено шляхом реалізації комплексу взаємопов’язаних заходів, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів Програми, узгоджених з національними та регіональними пріоритетами цифрового розвитку економіки і суспільства.

ІІІ. мета Програми

Метою Програми є створення сучасного цифрового середовища в місті Шахтарське, забезпечення ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій.
IV. обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

Оптимальний шлях розв’язання проблеми передбачає:

- використання нових інструментів електронної демократії на місцевому рівні;

- сприяння розвитку спроможності громади за рахунок використання сучасних інформаційних технологій;
- забезпечення ліцензійним програмним забезпеченням автоматизованих робочих  місць;

- впровадження комплексних заходів кібербезпеки та підвищення рівня кібергігієни працівників.
V. строки та етапи виконання Програми

Програма реалізується протягом 2026-2028 років.
Етапи виконання: одним етапом з січня 2026 року до грудня 2028 року.
Vi. перелік завдань та заходів Програми

Перелік завдань і заходів Програми наводиться в додатку до Програми.

Vii. координація та контроль за ходом виконання Програми

Організація роботи щодо  виконання заходів Програми покладається на головного спеціаліста – системного адміністратора виконавчого комітету Шахтарської міської ради і відділ з загальних питань та контролю виконавчого комітету Шахтарської міської ради, координація роботи – на керуючого справами виконавчого комітету Шахтарської міської ради.

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій.
VIII. очікувані кінцеві результати виконання Програми
Виконання Програми забезпечить:

· функціонування наявного  інформаційного  ресурсу, його технічну підтримку;
· запровадження нових інструментів електронної демократії / електронного урядування;
· інформування населення про доступні цифрові сервіси та їх переваги;

· забезпечення виконавчих органів Шахтарської міської ради ліцензійним програмним забезпеченням (операційними системами, офісним програмним забезпеченням, антивірусними програмами) для дотримання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності;

· підвищення рівня кібербезпеки інформаційних систем виконавчих органів Шахтарської міської ради та формування навичок кібергігієни працівників.

Секретар ради 







Оксана ІВАНІКОВА
Додаток

до Програми

(розділ VI)

ПЕРЕЛІК 

завдань і заходів міської програми інформатизації та цифрової трансформації  міста Шахтарське  на 2026-2028 роки
	Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)
	Зміст заходів Програми з виконання завдання
	Відповідальні за виконання
	Строки вико-нання
	Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис.  грн
	Очікуваний результат виконання заходу

	
	
	
	
	Джерела фінансування
	2026 рік
	2027 рік
	2028 рік
	Усього
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Розвиток цифрових технологій у місті
	1. Проведення щорічної інвентаризації інформаційних та програмно-технічних ресурсів виконавчих органів міської ради
	Головний спеціаліст - системний адміністратор виконавчого комітету;  виконавчі органи  Шахтарської міської ради
	2026-2028
	Державний бюджет
	-
	-
	-
	-
	Аналіз технічного стану інформаційних ресурсів і робочих місць (комп’ютерної оргтехніки) виконавчих органів міської ради

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Міський бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	-
	-
	-
	-
	

	
	2. Технічна підтримка вебсайту Шахтарської міської ради
	Головний спеціаліст - системний адміністратор виконавчого комітету
	2026-2028
	Державний бюджет
	-
	-
	-
	-
	Функціонування наявного  інформаційного  ресурсу, його технічна підтримка

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Міський бюджет
	10,00
	11,00
	12,00
	33,0
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	-
	-
	-
	-
	

	
	3. Підключення виконавчих органів Шахтарської міської ради  до нових онлайн-інструментів 
	Головний спеціаліст - системний адміністратор виконавчого комітету
	2026-2028
	Державний бюджет
	-
	-
	-
	-
	Запровадження нових інструментів електронної демократії / електронного урядування

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Міський бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	-
	-
	-
	-
	

	
	4. Участь у спільних проєктах (програмах), спрямованих на розвиток е-урядування, з українськими, міжнародними громадськими організаціями й фондами
	Виконавчі органи Шахтарської міської ради
	2026-2028
	Державний бюджет
	-
	-
	-
	-
	Розвиток  електронного урядування, відкритості та прозорості влади для громадян, представників бізнесу і громадських організацій

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Міський бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	-
	-
	-
	-
	

	
	5. Створення гуманітарних передумов розвитку інформатизації та інформаційного забезпечення у сферах освіти, культури і охорони здоровʼя шляхом виготовлення та розповсюдження мультимедійної продукції тощо
	Виконавчі органи Шахтарської міської ради
	2026-2028
	Державний бюджет
	-
	-
	-
	-
	Використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій та цифрової грамотності

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Міський бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	-
	-
	-
	-
	

	
	6. Інформування населення про доступні цифрові сервіси та їх переваги
	Виконавчі органи Шахтарської міської ради
	2026-2028
	Державний бюджет
	-
	-
	-
	-
	Підвищення рівня обізнаності жителів громади щодо можливостей використання електронних послуг

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Міський бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	-
	-
	-
	-
	

	
	7. Забезпечення ліцензійним програмним забезпеченням автоматизованих робочих  місць
	Виконавчі органи Шахтарської міської ради
	2026-2028
	Державний бюджет
	-
	-
	-
	-
	Дотримання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності

	
	13. 
	
	
	Обласний бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	14. 
	
	
	Міський бюджет
	20,00
	20,00
	20,00
	60,00
	

	
	15. 
	
	
	Інші джерела
	-
	-
	-
	-
	

	
	8.  Впровадження комплексних заходів кібербезпеки та підвищення рівня кібергігієни працівників
	Виконавчі органи Шахтарської міської ради
	2026-2028
	Державний бюджет
	-
	-
	-
	-
	Підвищення загального рівня цифрової безпеки

	
	
	
	
	Обласний бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Міський бюджет
	20,00
	20,00
	20,00
	60,00
	

	
	
	
	
	Інші джерела
	-
	-
	-
	-
	

	Всього


	Загальний обсяг,       у т.ч.
	50,00
	51,00
	52,00
	153,00
	

	
	Державний бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	Обласний бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	Міський бюджет
	50,00
	51,00
	52,00
	153,00
	

	
	Інші джерела
	-
	-
	-
	-
	


	Секретар ради 










	Оксана ІВАНІКОВА 


