Додаток

до рішення Верхньодніпровської

міської ради від _________2025 року №_______

«Про затвердження «Програми

енергоефективності Верхньодніпровської міської територіальної громади на 2025-2030 роки»»

Програма

енергоефективності Верхньодніпровської міської територіальної громади

на 2025-2030 роки

Верхньодніпровськ - 2025

ПАСПОРТ

(загальна характеристика програми)

Найменування: Програма енергоефективності Верхньодніпровської міської територіальної громади на 2025-2030 роки.

Ініціатор розроблення програми: Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Верхньодніпровської міської ради.

Розробник програми: Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Верхньодніпровської міської ради.

Виконавці заходів: Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Верхньодніпровської міської ради, відділ з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради, комунальні заклади освіти, культури та охорони здоров’я Верхньодніпровської міської ради, комунальні підприємства, бюджетні установи, об’єднання співвласників житлових будинків.

Мета: підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів бюджетної сфери громади, стимулювання залучення інвестицій співвласників житлових будинків для проведення заходів з модернізації житлових будинків, розробка і запуск інституційного механізму стимулювання сталих джерел фінансування заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації громадських будівель, збільшення частки відновлюваних джерел енергії у загальному споживанні бюджетного та житлового секторів, підтримка та розвиток енергетичного сектору громади.

Завдання: розробка Плану дій зі сталого енергетичного розвитку і клімату Верхньодніпровської міської територіальної громади до 2030 року, проведення енергетичної сертифікації будівель, розробка робочих проєктів реконструкції з термомодернізацією будівель бюджетної сфери, впровадження поетапної термомодернізації будівель бюджетних установ, відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ/ЖБК та фізичними особами-власниками індивідуальних (садибних) житлових будинків на впровадження заходів із підвищення рівня енергоефективності, реконструкції і модернізації індивідуальних (садибних) житлових будинків, реалізація проєктів із підвищення рівня енергоефективності комунальної інфраструктури із залученням приватних інвестицій за механізмом енергосервісу (ЕСКО), формування револьверного фонду енергоефективності як гарантованого джерела фінансування енергоефективних заходів бюджетної сфери, підвищення обізнаності всіх зацікавлених сторін житлової та бюджетної сфер.

Термін реалізації програми: 2025-2030 рр.

Загальні обсяги фінансування: кошти міського бюджету та інші джерела, що не заборонені чинним законодавством. Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, визначається щорічно, при прийнятті міського бюджету. Перелік заходів з фінансування Програми в 2025-2030 роках згідно із Додатком 1 до Програми.

Очікувані результати: зниження витрат на споживання енергоносіїв та комунальних послуг в термомодернізованих будівлях бюджетної сфери на 20-50%; спрямування коштів, зекономлених внаслідок впровадження енергозберігаючих заходів, на фінансування заходів з енергозбереження у бюджетних установах; залучення приватних інвестицій за енергосервісними договорами для термомодернізаціі будівель бюджетних установ та комунальної інфраструктури; збільшення обсягів використання відновлюваної енергетики та альтернативних видів палива; проведення енергетичної сертифікації 75% будівель комунальної власності та запровадження енергомоніторингу; охоплення 75% будівель комунальної власності сучасними засобами автоматичного збирання даних та їх аналізу в онлайн-режимі; поліпшення умов експлуатації та збереження будівель і споруд бюджетних установ у належному стані, забезпечення санітарно-гігієнічних та інженерно-технічних вимог до утримання будівель і споруд; залучення до розробки бізнес-планів, техніко-економічного та фінансового обґрунтування енергоефективної модернізації житлового фонду всіх зацікавлених сторін, зокрема, виконавчих органів місцевого самоврядування, співвласників, фінансово-кредитних установ, міжнародних організацій; енергоефективна модернізація житлових багатоквартирних та індивідуальних (садибних) будівель та інженерних мереж, що призведе до  зниження витрат на споживання енергоносіїв та комунальних послуг на рівні 20-50%; реалізація програм співфінансування енергоефективних заходів у багатоквартирних та індивідуальних (садибних) житлових будинках; виконання заходів з популяризації Програми серед мешканців міста через засоби масової інформації, «круглі столи», друковані інформаційно-рекламні матеріали тощо.

Контроль:

- за виконанням заходів програми: постійна депутатська комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту;

- за плануванням та використанням бюджетних коштів: постійна депутатська комісія з питань фінансів, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

1. Вступ

Програма розроблена відповідно до Закону України «Про енергозбереження», Закону України «Про енергетичну ефективність будівель», Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації», Закону України «Про Фонд енергоефективності» та Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 732-р «Про затвердження плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах», Постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2021 роки», Постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 р. № 1056 «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження» і спрямована на забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів в усіх сферах економіки та господарства громади, включаючи поліпшення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів житлового сектору та установ, що фінансуються з бюджету Верхньодніпровської міської територіальної громади.

2. Мета Програми

Метою Програми енергоефективності є:

- підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів бюджетної сфери громади;

- стимулювання залучення інвестицій співвласників житлових будинків для проведення заходів з модернізації житлових будинків;

- розробка і запуск інституційного механізму стимулювання сталих джерел фінансування заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків;

- збільшення частки відновлюваних джерел енергії у загальному споживанні бюджетного та житлового секторів.

Основним завданням Програми є визначення потенціалу енергозбереження, розробка основних напрямків підвищення рівня енергоефективності та створення плану першочергових заходів і завдань.

3. Опис проблеми та обґрунтування шляхів і засобів її розв'язання

Потенціал енергозбереження будівель становить 50-60%. Загальновідомо, що термоопір будівель, зокрема громадських, не відповідає сучасним вимогам. Крім того, будівлі мають недосконалі системи опалення, вентиляції та гарячого водопостачання, а через скрутні економічні умови, низький рівень експлуатації та відсутність енергетичного менеджменту досить часто у громадських будівлях порушуються нормативи мікроклімату та сангігієни.

У зв’язку з цим, Програма націлена на підвищення рівня енергоефективності будівель бюджетної та житлової сфер.

Найважливішим сектором, який потребує першочергової уваги в питанні підвищення рівня енергозбереження та енергоефективності бюджетної сфери, є сектор бюджетних закладів Верхньодніпровської міської територіальної громади, а саме: дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні навчальні заклади, дитячо-юнацька спортивна школа та спортивний комплекс, заклади культури, медичні заклади тощо. Оскільки утримання цих закладів цілковито лежить на міському бюджеті, а ціни на паливно-енергетичні ресурси постійно зростають, впровадження технічних та організаційних енергоефективних заходів є першочерговим завданням.

4. Механізм реалізації Програми

Першим напрямком реалізації Програми є розвиток когенерації. Когенерація сприяє значній економії палива та зменшенню викидів парникових газів, що робить її важливим інструментом у боротьбі зі зміною клімату. Тому, розвиток високоефективних когенераційних установок є пріоритетним напрямком.

Другим напрямком реалізації Програми є встановлення модульних газових котелень. Модульні котельні, особливо сучасні моделі, мають високий коефіцієнт корисної дії (ККД), що дозволяє ефективно використовувати газ та зменшувати витрати на опалення. Завдяки ефективному спалюванню газу, модульні котельні сприяють зменшенню викидів шкідливих речовин в атмосферу, що є важливим для екології. Модульна конструкція дозволяє значно скоротити терміни монтажу та введення котельні в експлуатацію, що особливо важливо в умовах обмеженого часу.

Третім напрямком реалізації Програми є встановлення індивідуальних теплових пунктів (далі - ІТП). Переваги встановлення ІТП в рамках Програми:

економія енергії та коштів. ІТП дозволяють оптимізувати споживання тепла, що призводить до значної економії енергії та зменшення витрат на опалення. За різними оцінками, економія може сягати від 15% до 30%;

підвищення комфорту. ІТП забезпечують точне регулювання температури в приміщеннях, що створює комфортні умови для проживання та роботи;

незалежність від централізованого регулювання. Власники будівель отримують можливість самостійно регулювати параметри теплопостачання, не залежно від рішень теплопостачальної організації;

зменшення втрат тепла в мережах. Завдяки децентралізації теплопостачання, зменшуються втрати тепла в теплових мережах.

можливість обліку фактичного споживання. ІТП дозволяють вести точний облік спожитої теплової енергії, що сприяє прозорості та справедливому розрахунку за послуги теплопостачання.

Четвертим напрямком Програми є сертифікація та термомодернізація будівель. Сертифікат дає об'єктивну оцінку енергоефективності будівлі, що дозволяє порівнювати різні будівлі та визначати потенціал для енергозбереження. Сертифікація сприяє підвищенню обізнаності власників та мешканців будівель про важливість енергозбереження. Наявність сертифіката може стимулювати власників до проведення заходів з термомодернізації, оскільки це дозволяє підвищити клас енергетичної ефективності будівлі та зменшити витрати на енергію. В Україні діє законодавство, яке передбачає обов'язкову сертифікацію енергетичної ефективності для певних категорій будівель. Реалізація Програми, що включає сертифікацію та термомодернізацію будівель, є важливим кроком до створення енергоефективного та екологічно чистого житлового фонду. Це дозволить не тільки зменшити витрати на енергію для населення та підприємств, але й сприятиме покращенню екологічної ситуації в країні.

П’ятим напрямком Програми є залучення приватних інвестицій за механізмом енергосервісу (ЕСКО). Залучення приватних інвестицій за механізмом ЕСКО є ефективним інструментом для реалізації енергоефективних проєктів та досягнення цілей Програми. Це дозволить не тільки зменшити витрати на енергію, але й сприятиме розвитку енергозбереження та покращенню екологічної ситуації.

Шостим напрямком Програми є модернізація систем зовнішнього освітлення, водо-, теплопостачання. Комплексна модернізація систем зовнішнього освітлення, водо- та теплопостачання є важливим кроком для створення сучасної та ефективної комунальної інфраструктури. Реалізація цієї Програми дозволить покращити якість життя громадян, зменшити витрати на комунальні послуги та сприятиме сталому розвитку.

В процесі реалізації Програми будуть здійснені наступні кроки:

- Розроблено План дій зі сталого енергетичного розвитку і клімату Верхньодніпровської міської територіальної громади до 2030 року. Наслідком розробки та впровадження даного стратегічного документу буде проведення інвентаризації базових викидів, визначення найбільш ефективних сфер дії для виконання місцевих задач щодо скорочення СО2 та розробка плану дій.

- Проведено енергетичну сертифікацію будівель. Енергетична сертифікація дає можливість отримати інформацію про фактичні характеристики будівлі, оцінити рівень енергоефективності та отримати рекомендації щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівлі.

- Розроблено робочі проекти реконструкції з термомодернізацією будівель бюджетної сфери. Проектування та розробка проектно-кошторисної документації є важливим кроком для залучення зовнішнього фінансування, зокрема коштів ДФРР, НЕФКО та інших міжнародних фінансових установ.

- Впроваджено поетапну термомодернізацію будівель бюджетних установ. Результатом термомодернізації будівель є не лише підвищення рівня енергоефективності, а й підвищення комфорту перебування у таких будівлях та дотримання санітарно-гігієнічних норм та стандартів, що є важливим для бюджетної сфери. В залежності від глибини впроваджених енергоефективних заходів економія енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг складає 20-60%.

- Реалізовано проєкти із підвищення рівня енергоефективності комунальної інфраструктури із залученням приватних інвестицій за механізмом енергосервісу (ЕСКО). Механізм енергосервісу набуває все більшого поширення у бюджетній сфері, оскільки не вимагає збільшення витрат з бюджету.

5. Нормативно-правове забезпечення реалізації Програми

Реалізація завдань та заходів Програми буде здійснюватися відповідно до Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» та законодавства України у сфері енергозбереження, енергоефективності, використання альтернативних видів палива та інших нормативно-правових актів.

При реалізації та моніторингу Програми будуть дотримані вимоги актів Президента України та Кабінету Міністрів України, акти та розпорядження відповідних центральних органів виконавчої влади та інші законодавчі та прирівняні до них нормативні акти.

6. Строки та етапи виконання Програми

Виконання заходів Програми планується здійснити протягом 2025-2030 років. План заходів Програми наведений у Додатку 1 до Програми.

7. Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок субвенцій з Державного бюджету, коштів міського та обласного бюджетів (в межах бюджетного фінансування), об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, Урядової програми «теплих кредитів», Фонду енергоефективності, кредитів, інвестицій, грантів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Програмою передбачається впровадження заходів з енергозбереження та підвищення рівня енергоефективності будівель бюджетної сфери та житлових будинків протягом 2025-2030 років на загальну суму 742,9 млн. грн, з яких 90,7 млн. грн – міський бюджет:

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, млн.грн. | у тому числі за роками, млн.грн: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Всього | 742,9 | 103,4 | 105,3 | 131,4 | 132,6 | 133,6 | 136,6 |
| у т.ч. міський бюджет | 90,7 | 12,6 | 13,3 | 15,7 | 15,7 | 16,7 | 16,7 |

8. Очікувані результати виконання Програми

- зниження витрат міського бюджету на споживання енергоносіїв та комунальних послуг в термомодернізованих будівлях бюджетної сфери на 20-50%;

- спрямування коштів, зекономлених внаслідок впровадження енергозберігаючих заходів, на фінансування заходів з енергозбереження у бюджетних установах;

- залучення приватних інвестицій за енергосервісними договорами для термомодернізації  будівель бюджетних установ та комунальної інфраструктури;

- проведення енергетичної сертифікації 75% будівель комунальної власності та запровадження енергомоніторингу;

- охоплення 75% будівель комунальної власності сучасними приладами обліку енергоносіїв та комунальних послуг, засобами автоматичного збирання даних та їх аналізу в онлайн-режимі;

- поліпшення умов експлуатації та збереження будівель і споруд бюджетних установ у належному стані, забезпечення санітарно-гігієнічних та інженерно-технічних вимог до утримання будівель і споруд;

- формування сталої співпраці із провідними донорами у сфері енергоефективності (міжнародні фінансові установи, міжнародні проєкти технічної допомоги, державні інвестиційні інституції) із залученням позабюджетного та грантового інвестування в основні фонду територіальної громади;

- залучення до розробки бізнес-планів, техніко-економічного та фінансового обґрунтування енергоефективної модернізації житлового фонду всіх зацікавлених сторін, зокрема, виконавчих органів місцевого самоврядування, співвласників, фінансово-кредитних установ, міжнародних організацій;

- енергоефективна модернізація житлових багатоквартирних та індивідуальних (садибних) будівель та інженерних мереж, що призведе до зниження витрат мешканців будинків на комунальні послуги на рівні 20-50%;

- виконання заходів з популяризації Програми серед мешканців міста через засоби масової інформації, «круглі столи», друковані інформаційно-рекламні матеріали тощо.

9. Моніторинг, координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію дій між виконавцями Програми та контроль за її виконанням здійснює Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Верхньодніпровської міської ради.

Виконавці Програми щороку до 1 грудня надають Управлінню житлово-комунального господарства та капітального будівництва Верхньодніпровської міської ради інформацію про виконання заходів Програми за попередній рік.

Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Верхньодніпровської міської ради щороку до 15 грудня надає узагальнену інформацію про хід виконання Програми міському голові, постійній депутатській комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту, постійній депутатській комісії з питань фінансів, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, громадськості та всім зацікавленим сторонам.

- Внесення змін

Виконання додаткових завдань та заходів, не передбачених даною Програмою, буде здійснюватися шляхом внесення відповідних змін та доповнень до даної Програми.

- Додатки до Програми

Додаток 1. План заходів Програми енергоефективності Верхньодніпровської міської територіальної громади на 2025-2030 роки.

Начальник управління

житлово-комунального господарства

та капітального будівництва

Верхньодніпровської міської ради					Сергій ГОЛИК