1


ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ 

	№ з/п
	Зміст 

заходів
	Строк виконання

заходу
	Виконавці
	Джерела фінансування
	Обсяги фінансування по роках, тис. грн.
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	Всього
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	заміна труб існуючих розподільчих теплових мереж на труби попередньо теплоізольовані пінополіуретаном 
	2021-2023
	Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва/ комунальне підприємство «Білгород – Дністровськтеплоенерго»
	кошти підприємства

бюджет територіальної громади міста

обласний бюджет*
	3459,22

2200,00

0,00
	2000,0

2790,0

1000,0
	2000,0

2000,0

3239,74
	7459,22

6990,00

4239,74
	Зменшення втрат теплової енергії у теплових мережах, від обсягу відпуску теплової енергії з колекторів - 319,93 Гкал.  Заміна труб протяжністю 5356,4м

	2
	заміна двох мережних насосів на котельні по вулиці Перемоги, 2, 
	2021
	
	бюджет територіальної громади міста
	2500,00
	0,00
	0,00
	2500,00
	підвищення пропускної спроможності теплових мереж за рахунок насосів потужністю 600м3/год, натиск  - 95 м.в.ст.;

	3
	завершення  робіт по об’єкту «Модернізація котла КВ-ГМ-30-150 №6, для несення малих навантажень – 20,00 Гкал/годину, котельня вулиця Перемоги,2»
	2021
	
	кошти підприємства

бюджет територіальної громади міста
	724,09

1300,00
	0,00

0,00
	0,00

0,00
	724,09

1300,00
	Збільшення коефіцієнту корисної дії котлу на 2% - 1108,59 Гкал. Разом 1428,52 Гкал.. Зменшення споживання газу 233,62 тис.м3. Зменшення собівартості продукції – 2365,53тис.грн

	4
	придбання та встановлення у багатоквартирних будинках  міста 61 вузла комерційного обліку 
	2021-2023
	
	бюджет територіальної громади міста
	1025,44
	959,84
	871,09
	2856,37
	100% оснащення багатоквартирного житлового фонду міста вузлами комерційного обліку теплової енергії

	5
	оновлення технічного парку підприємства спеціалізованою технікою (трактор, екскаватор, самоскид, інше в тому числі б/в)
	2021-2022
	
	бюджет територіальної громади міста
	500,0
	500,0
	0,00
	1000,0
	Придбання двох одиниць техніки

	· фінансування за рахунок обласного бюджету зазначено орієнтовно


Додаток 1 


до цільової програми «Ефективне централізоване теплопостачання міста Білгород – Дністровського на 2021-2023 роки»








