4


Цільова програма 
«Питна вода міста Білгород – Дністровського  

на 2021-2023 роки» 
м. Білгород-Дністровський

2021 р.

ЗМІСТ

Розділ 1. Паспорт Програми ……………………………………………….. 3

Розділ 2. Визначення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом………………………………………..… 4
Розділ 3. Мета Програми…………………………………………………… 6
Розділ 4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, завдання та заходи, показники результативності……………………………………. 7
Розділ 5. Строки та етапи виконання Програми …………………………... 8
Розділ 6. Обсяги та джерела фінансування Програми………………….… 8
Розділ 7. Очікувані результати виконання Програми та визначення її ефективності ………….……………………………………………………... 8
Розділ 8.  Координація та контроль за ходом виконання Програми ..…… 9
Розділ 1. Паспорт програми
	1.
	Назва програми 
	Цільова програма «Питна вода міста Білгород – Дністровського на 2021-2023 роки»  

	2. 
	Законодавчі підстави для розробки програми
	Бюджетний кодекс, Закон України «Про житлово – комунальні послуги»,  Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» Закон України «Про місцеве самоврядування» та інші нормативно – правові акти

	3.
	Ініціатор розроблення Програми
	Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва

	4.
	Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми 
	Доручення від 21.07.2021року № 27 про підготовку проекту відповідної цільової програми «Питна вода міста Білгород-Дністровського на 2021-2023 роки»

	5.
	Головний розробник Програми
	Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва

	6.
	Співрозробники Програми
	КП «Білгород-Дністровськводоканал», КП «Білгород-Дністровське міське управління капітального будівництва»

	7.
	Головний розпорядник коштів програми
	Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва

	8.
	Відповідальні виконавці Програми
	Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва, КП «Білгород-Дністровськводоканал», КП «Білгород-Дністровське міське управління капітального будівництва»

	9.
	Термін реалізації Програми
	2021-2023

	10.
	Мета Програми
	Проведення заходів з забезпечення населення міста питною водою нормативної якості; реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування; відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

	11.
	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми
	393 018,788 тис.грн, у тому числі:

 -
державний бюджет – 316 458,7 тис.грн;

-
обласний бюджет – 2,300 тис.грн;

-
бюджет територіальної громади міста Білгород – Дністровського – 74 260,088 тис.грн.;

-
кошти інших джерел – 0,00 тис.грн.

	12.
	Очікувані результати виконання
	Реалізація державної політики у сфері питної води та питного водопостачання.
Зменшення 
втрат видобутої води на 8%.

Підвищення загальної якості питної води.

Зменшення споживання електричної енергії на 25%. (КНС-1), що складає 174,394 тис.грн/рік за поточними цінами на електричну енергію.

	13.
	Контроль за виконанням
	Білгород-Дністровська міська рада




Розділ 2.  Визначення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом
Забезпечення населення якісною питною водою є головною проблемою та одним з пріоритетних напрямків роботи Білгород-Дністровської міської ради, розв'язання якої необхідне для збереження здоров'я населення та поліпшення умов життя людей в громаді.
Розвиток та відновлення систем водопостачання, збереження довкілля та раціональне використання питної води мають стратегічне значення і потребують комплексного підходу до їх вирішення, стабільності в забезпеченні послугами водопостачання

На сьогоднішній день в місті Білгород-Дністровському прокладено та постійно експлуатується 152,5км водопровідних мереж з яких більш ніж 70% вже використали свій ресурс. Більше 100км водопровідних мереж міста знаходиться у ветхому або аварійному стані, що призводить до великих втрат при транспортуванні води до кінцевого споживача, а саме до 38% .
Внаслідок експлуатації застарілих труб, виникає ризик попадання ґрунту та сміття у воду, що знижує якість питної води. 

Каналізаційні мережі міста мають загальну довжину 80,7 км експлуатуються неперервно. В зношеному аварійному стані наразі перебуває майже 64,5км цих мереж, що складає 79,9%.

Витоки рідких побутових відходів з аварійних мереж водовідведення призводять до погіршення екологічного стану у місті та акваторії Дністровського лиману, створює ризики виникнення санітарно-епідеміологічної кризи.

Внутрішні комунікації підйомів «Садовий» та «Франко» вимагають повної заміни. Великий коефіцієнт зносу комунікацій призводить до значного погіршення якості питної води у порівнянні з добутою.

Сучасні вимоги видобутку питної води зобов’язують встановити системи автоматичного дистанційного щоденного обліку. Також диспетчеризація та автоматизація систем видобутку та роздачі води та перекачки рідких відходів дозволяє скоротити чисельність обслуговуючого персоналу на 15,5 штатних одиниць, що дасть можливість зменшити фонд оплати праці підприємства орієнтовно  на 1406,337 тис.грн./рік та зменшує ризики впливу людського фактору на роботу стратегічних об’єктів міської інфраструктури.

Зношений стан водонапірних колон призводить до неефективного використання електроенергії та ресурсу водяних насосів. Втрати води з причин витоків зі стовбуру колон інколи сягає 30%, приблизно 4м3/годину з окремої свердловини.
Наразі в місті проведено обстеження 67 засувок, з яких лише 10% працюють. Наявність працюючих засувок дозволяє проводити ремонтні, поточні та аварійні роботи без зупинки підйомів, що призводить до зменшення гідродинамічних ударів в мережах і зменшує кількість поривів мереж.
Постійне оновлення парку обладнання та обслуговування систем відводу рідких побутових відходів призводить до зменшення питомого енергоспоживання до 25% та покращує екологічний стан у місті.
Програма щодо забезпечення населення якісною питною водою визначає цілі реформування підприємства, заходи та завдання, обсяг та джерела фінансових ресурсів необхідних для їх досягнення, шляхи розв’язання головних проблем розвитку господарства, ступінь ресурсозабезпеченості та терміни їх вирішення.

Розроблення Програми обумовлено:

- незадовільним станом питного водопостачання;

- загрозою ускладнення санітарно-епідемічної ситуації внаслідок низької якості питної води;

- незадовільним технічним станом та зношеністю основних фондів систем питного водопостачання та водовідведення;

- застосування застарілих технологій та обладнання в системах питного водопостачання та водовідведення, високою енергоємністю централізованого питного водопостачання та водовідведення;

- обмеженістю фінансового ресурсу, необхідного для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації системи питного водопостачання та водовідведення.
Реалізація Програми дозволить забезпечити населення питною водою нормативної якості, шляхом здійснення наступних заходів:

-  охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання;

-
розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення;

-
забезпечення ресурсо- та енергозберігаючими технологіями підготовки питної води та очищення стічних вод і відповідним обладнанням та приладами контролю;

-
очищення поверхневих стоків,  покращення стану зон санітарної охорони, джерел водопостачання;

-
капітальний ремонт станції біологічної очистки каналізаційних стоків;

-
постійний моніторинг стану водних об'єктів, вода яких використовується для питного водопостачання;

-
та інше.
Враховуючи умови бюджетного кодексу України, в частині можливості виділення коштів з бюджету Білгород-Дністровської міської територіальної громади для забезпечення реалізації заходів з збереження здоров'я населення та поліпшення умов життя людей в громаді виникла необхідність розробки  цільової програми, наявність якої дасть змогу проведення відповідних заходів і витрат на їх забезпечення.
Розділ 3.  Мета Програми
          Основною метою Програми є:

- забезпечення населення міста Білгород-Дністровського питною водою належної якості, в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання;

- забезпечення сталого розвитку водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування;
- поліпшення на цій основі стану здоров'я населення; відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

Для досягнення цієї мети необхідне виконання заходів та вирішення завдань щодо попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам, підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання і водовідведення за рахунок реалізації водоохоронних, технічних, санітарних заходів, у тому числі за рахунок державної підтримки розвитку та сталого функціонування водопровідно-каналізаційної мережі.
Розділ 4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, завдання та заходи, показники результативності
Для забезпечення населення якісними послугами централізованого водопостачання та централізованого водовідведення,  задовільного стану систем водопостачання та водовідведення, за рахунок реалізації водоохоронних, технічних, санітарних та інших завдань, Програмою передбачається протягом трьох років здійснення наступних заходів:
1. Проведення відновлювальних та ремонтних робіт систем водопостачання та водовідведення;

2. Здійснення заходів із забезпечення населення питною водою належної якості;
3. Забезпечення умов очищення стоків.


Основними завданнями програми, для забезпечення населення питною водою нормативної якості, є:

· проведення відновлювальних та ремонтних робіт систем водопостачання та водовідведення;
· здійснення заходів із забезпечення населення питною водою належної якості;
· проведення капітального ремонту водопровідних та каналізаційних  мереж, насосних станцій;
· улаштування неметалевих люків на оглядових колодязях;
· проведення заходів з профілактичного чищення та промивання каналізаційної мережі під тиском;
· недопущення витоків води, ощадливого споживання води;
· використання новітніх технологій при реконструкціях водопровідно- каналізаційного господарства;
· ремонт та модернізація пожежних гідрантів;
· облаштування резервних свердловин на випадок надзвичайних ситуацій;
· встановлення аварійних засувок;
· встановлення частотних модуляторів для керування насосним обладнанням.     

Прогнозні обсяги, джерела фінансування заходи та завдання Програми наведено у додатку 1 до Програми.
Реалізація заходів, передбачених Програмою здійснюється в межах бюджетного фінансування запланованого на поточний рік.

У результаті здійснення цих заходів, суттєво знизиться потрапляння забруднюючих речовин у водні об'єкти - джерела питного водопостачання та, значним чином, покращиться санітарно-епідеміологічне благополуччя населення.

             Показники результативності наведені у додатку 2 до Програми.
Розділ 5. Строки та етапи виконання Програми

Виконання програми здійснюється впродовж 2021 – 2023 років, реалізація її відбувається в 1етап.

Розділ 6. Обсяги та джерела фінансування Програми

Реалізація заходів, передбачених Програмою здійснюється в межах бюджетного фінансування запланованого на поточний рік. 
Орієнтовний обсяг фінансування, необхідного для реалізації заходів, становить 393 018,788 тис. грн. у тому числі:
· державний бюджет – 316 458,70 тис.грн;

· обласний бюджет – 2,300 тис.грн;

· бюджет територіальної громади міста Білгород – Дністровського – 74 260, 088 тис.грн.;
· кошти інших джерел – 0,00 тис.грн.

Обсяги фінансування Програми можуть корегуватись щороку, виходячи із потреби в реалізації додаткових заходів та враховуючи фактичні можливості бюджету територіальної громади міста Білгород - Дністровського.

Титульні списки придбання матеріалів, товарів чи послуг необхідних для виконання завдань Програми затверджується виконавчим комітетом Білгород – Дністровської міської ради за поданням комунального підприємства «Білгород – Дністровськводоканал» в рамках бюджетного фінансування на відповідний рік.

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету та обласного бюджету, бюджету територіальної громади міста Білгород – Дністровського.

Розподіл коштів за джерелами фінансування може бути перерозподілений виходячи із фактичних можливостей бюджету територіальної громади міста Білгород – Дністровського, державного та обласного бюджетів. 

Головним розпорядником коштів для виконання заходів, передбачених Програмою є Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва Білгород – Дністровської міської ради або інший головний розпорядник визначений рішенням про бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади.

Розділ 7. Очікувані результати виконання Програми та визначення її ефективності

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

- реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

-
підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питного  водопостачання та водовідведення;

-
поліпшення санітарно-епідемічної ситуації щодо забезпечення питною водою та зниження на цій основі захворюваності населення;

-
охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання та поступове їх відновлення;

-
впровадження на об'єктах питного водопостачання та водовідведення сучасних технологій, матеріалів, реагентів, обладнання тощо;

-
підвищення ефективності функціонування об'єктів питного водопостачання та водовідведення;

-
зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі питного водопостачання та водовідведення;

-
модернізацію інфраструктури об'єктів питного водопостачання та водовідведення;

-
оптимальне співвідношення рівня витрат на оплату послуг питного водопостачання та водовідведення з доходами населення;
-
зменшення втрат видобутої води на 8%;

-
підвищення загальної якості питної води;

-
зменшення споживання електричної енергії на 25%. (КНС-1), що складає 1743,94 тис.грн/рік за поточними цінами на електричну енергію.
Розділ 8. Координація та контроль за виконанням Програми

Координацію виконання заходів Програми здійснюється Департаментом житлово – комунального господарства та капітального будівництва Білгород – Дністровської міської ради.

Виконавцями програми є Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва Білгород – Дністровської міської ради, КП «Білгород-Дністровське міське управління капітального будівництва» та КП «Білгород-Дністровськводоканал».

Контроль за виконанням Програми здійснює Білгород-Дністровська міська рада.

Щороку, до 10 січня (за попередній рік), на розгляд Білгород – Дністровської міської ради вноситься звіт про виконання заходів Програми відповідно до рішення Білгород – Дністровської міської ради від 30.07.2020 року №1345-VII. 

По закінченню дії програми на розгляд Білгород – Дністровської міської ради вноситься звіт про виконання  Програми в цілому.

Керуючий справами                                       


Ігор ВЕЛИЧКО
Додаток 


рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради


від «___» __________2021 року








