### ФОРМА
інвестиційної програми і проєкту регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

### I. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОГРАМИ І ПРОЄКТУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, ЩО МОЖУТЬ РЕАЛІЗОВУВАТИСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

| 1. Назва програми і проєкту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі - проєкт) | «Реконструкція лікувального корпусу по вул. Котляревського, 1 в м. Бориспіль Київської області» |
| --- | --- |
| 2. Код адміністративно-територіальної одиниці де здійснюється реалізація проєкту відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад | UA32040010010093209 |
| 3. Заявник (найменування центрального/місцевого органу виконавчої влади, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим / органу місцевого самоврядування / агенції регіонального розвитку) | Бориспільська міська рада |
| 4. Номер та назва технічного завдання, на виконання якого реалізовується проєкт | 1.2.1.1. Розвиток інфраструктури, технічного оснащення та кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я |
| 5. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає проєкт | 2.1.5. Формування доступної та спроможної мережі для надання якісних медичних послуг. |
| 6. Номер і назва завдання з відповідної регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проєкт | 1.2.1. Розвиток системи первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги |
| 7. Період реалізації проєкту (з (місяць, рік) до (місяць, рік)) | 03.2022-12.2024 |
| 8. Загальна кошторисна вартість проєкту, тис. грн. | 170 000, 00 |
| 9. Очікуваний обсяг фінансування проєкту з державного фонду регіонального розвитку (далі - ДФРР), тис. грн. | 1 рік | 2 рік | 3 рік | Разом |
|  |  | 68000 | 68000 | 136000,0 |
| 10. Обсяг співфінансування проєкту з місцевого бюджету, тис. грн | 1 рік | 2 рік | 3 рік | Разом |
|  | 8500 | 8500 | 8500 | 25500,0 |
| 11. Обсяг співфінансування проєкту з інших джерел (місцеві бюджети громад-учасниць проєкту), тис. грн | 1 рік | 2 рік | 3 рік | Разом |
|  | 2800 | 2900 | 2800 | 8500,00 |
| 12. Назва регіону, в якому реалізовується проєкт | Київська область |
| 13. Назва району, в якому реалізовується проєкт | Бориспільський |
| 14. Назва громади, в якій реалізовується проєкт | Бориспільська міська територіальна громада |
| 15. Назва населеного пункту в якому реалізовується проєкт | м. Бориспіль |
| 16. Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) керівника заявника | Борисенко Володимир Костянтинович |
| 17. Телефон, e-mail заявника | тел./факс (04595) 55802 inf@borispol-rada.gov.ua |
| 18. Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) відповідальної за реалізацію проєкту особи | Пащинський Дмитро Валентинович |
| 19. Телефон, e-mail відповідальної за реалізацію проєкту особи | тел./факс (04595) 63661 ukb_borispol@ukr.net |

### II. ЗМІСТ ПРОЄКТУ

| I. | Реєстраційна картка проєкту | стор. |
| --- | --- | --- |
| II. | Зміст проєкту | стор. |
| III. | Проєкт | стор. |
| 1. | Анотація проєкту | стор. |
| 2. | Детальний опис проєкту | стор. |
| 2.1. | Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проєкт | стор. |
| 2.2. | Мета і завдання проєкту | стор. |
| 2.3. | Основні заходи проєкту | стор. |
| 2.4. | План-графік реалізації заходів проєкту | стор. |
| 2.5. | Кількісні та якісні показники результативності проєкту | стор. |
| 2.6. | Інновації проєкту | стор. |
| IV. | Бюджет проєкту | стор. |
| 1. | Загальний бюджет проєкту | стор. |
| 2. | Розклад бюджету за статтями видатків | стор. |
| 3. | Очікувані джерела фінансування | стор. |
| 4. | Розрахунок вартості проєкту | стор. |
| V. | Додатки | стор. |

### III. ПРОЄКТ

| 1. Анотація проєкту Назва проєкту: «Реконструкція лікувального корпусу по вул. Котляревського, 1 в м. Бориспіль Київської області» Актуальність проєкту. КНП Бориспільської районної ради Київської області «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» - єдиний медичний заклад на території Бориспільської та суміжних громад, що надає послуги вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у стаціонарних умовах. Існуючий корпус лікарні потребує реконструкції, оскільки: - існуючі площі лікарні, яка збудована у 70-х роках, не розраховані на стрімкий ріст населення, який відбувається в останні роки в Бориспільському районі; - продовжує зростати кількість хворих на серцево-судинні захворювання, зокрема ішемічна хвороба серця та інсульт є головною причиною смертності та одними з основних факторів інвалідності, що вимагає розширення площ для кардіології та інсультного блоку; - відкрите в рамках Президентської програми «Велике будівництво» відділення «EMERGENCY» потребує додаткових площ для встановлення сучасного діагностичного обладнання (КТ, МРТ, тощо); - у медичних закладах Бориспільського району відсутнє відділення для гемодіалізу, а кількість хворих з гострою та хронічною нирковою недостатністю щорічно зростає. Очікувані результати: 1.До існуючого 4-х поверхового лікувального корпусу КНП «ББЛІЛ» здійснено триповерхову добудову площею 6 тис. кв м з облаштуванням наступних відділень: •Терапевтичне відділення потужністю 48 ліжко/місць та площею 1500 м кв; •Кардіологічне відділення потужністю 48 ліжко/місць та площею 1500 м кв; •Діагностичне відділення площею 800 м кв; •Відділення гемодіалізу потужністю 6 ліжко/місць та площею 400 м кв. 2. Створено до 60 нових робочих місць для лікарів, медичного та технічного персоналу закладу. 3. Покращено якість, доступність та ефективність надання медичних послуг для мешканців громад-учасниць проєкту та жителів Бориспільського району в цілому. 4. Створено сприятливі умови праці для лікарів та медичного персоналу. 5. Збудовано сучасний медичний заклад комунальної власності. 6. Знижено рівень захворюваності за найбільш поширеними хворобами серед населення громад Бориспільського району. Перелік основних заходів проєкту: 1.Розробка проектно-кошторисної документації та експертиза проекту 2. Затвердження проектно-кошторисної документації 3. Проведення тендеру та визначення виконавця робіт, підписання договору 4. Здійснення реконструкції лікувального корпусу 5. Моніторинг та контроль за виконанням будівельних робіт 6.Введення в експлуатацію об'єкта 7. Інформаційні заходи під час та після реалізації проєкту. Цільові групи проєкту. Проєкт матиме вплив безпосередньо на жителів п’яти громад - учасниць проєкту (орієнтовно 124,6 тис. осіб) та опосередковано на жителів всього Бориспільського району, що потребуватимуть спеціалізованої медичної допомоги (орієнтовно 203,3 тис. осіб). Обсяг коштів, необхідних для реалізації проєкту та джерела його фінансування. Орієнтовна вартість проєкту близько 170 млн грн, джерела фінансування – місцеві бюджети 5 громад-учасниць проєкту та кошти ДФРР або інших організацій. Співфінансування проєкту, при умові залучення коштів ДФРР здійснюється у співвідношенні 20/80, де 20% - кошти місцевих бюджетів громад та 80% - кошти державного бюджету. Орієнтовний внесок громад-учасниць співробітництва може становити: Бориспільська -75%; Вороньківська –9%; Гірська –5%; Золочівська-3%; Пристолична -8%. Організації-партнери, співвиконавці проєкту. Замовник -Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради Учасники реалізації проєкту та сторони договору про співробітництво громад: Бориспільська міська рада, Вороньківська, Гірська, Золочівська та Пристолична сільські ради Генеральний проектувальник – ФОП Кулик Є. Експертний звіт – Фінансування – Бориспільська міська рада, Вороньківська, Гірська, Золочівська та Пристолична сільські ради, ДФРР. 2. Детальний опис проєкту 2.1. Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проєкт Бориспільська міська територіальна громада адміністративно належить до Бориспільського району Київської області та була утворена у 2020 році. До складу громади входять шість старостинських округів та 19 населених пунктів. Загальна площа – 527,7 кв. км., населення - 87 272 осіб. Центр громади – місто Бориспіль. Вороньківська сільська територіальна громада об’єднує 10 населених пунктів з центром у с.Вороньків, має площу 667,7 кв. км. та населення 13 806 осіб. Золочівська сільська територіальна громада об’єднує 3 населених пункти з центром в с.Гнідин. Загальна площа 148,4 кв км, населення - 7400 зареєстрованих та близько 10 000 осіб, що проживають без реєстрації за межами населених пунктів, однак в межах Золочівської громади на території садових товариств. Пристолична сільська територіальна громада об’єднує вісім населених пунктів з адміністративним центром у с. Щасливе. Загальна площа-103,3 кв. м., населення громади складає 15650 осіб. Гірська сільська територіальна громада об’єднує чотири населених пункти з центром у с. Гора. Загальна площа-60,9 кв. м, населення громади складає 7 500 осіб. КНП Бориспільської районної ради Київської області «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» знаходяться у спільній комунальній власності 5 громад Бориспільського району: Бориспільської міської територіальної громади, Вороньківської, Гірської, Золочівської та Пристоличної сільських територіальних громад. Це єдиний медичний заклад на території Бориспільської та суміжних громад, що надає послуги вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у стаціонарних умовах за такими напрямками як анестезіологія, акушерство і гінекологія, неврологія, медицина невідкладних станів, ортопедія і травматологія, педіатрія, терапія, хірургія, кардіологія, інфекційні хвороби, нейрохірургія, отоларингологія, урологія, неонатологія. Існуючий корпус лікарні потребує реконструкції, оскільки: - існуючі площі лікарні, яка збудована у 70-х роках, не розраховані на стрімкий ріст населення, який відбувається в останні роки в Бориспільському районі; - продовжує зростати кількість хворих на серцево-судинні захворювання, зокрема ішемічна хвороба серця та інсульт є головною причиною смертності та одними з основних факторів інвалідності, що вимагає розширення площ для кардіології та інсультного блоку; - відкрите в рамках Президентської програми «Велике будівництво» відділення «EMERGENCY» потребує додаткових площ для встановлення сучасного діагностичного обладнання (КТ, МРТ, тощо); - у медичних закладах Бориспільського району відсутнє відділення для гемодіалізу, а кількість хворих з гострою та хронічною нирковою недостатністю щорічно зростає. Проблеми системи охорони здоров’я у громадах, як і в регіоні та країні, обумовлені потребою у значних коштах на оснащення та розвиток закладів охорони здоров’я, змінами законодавства в галузі охорони здоров’я, кадровим дефіцитом тощо. Бориспільська міська рада докладає максимум зусиль щодо відновлення та розвитку системи медичних послуг для населення. Нажаль, коштів місцевого бюджету Бориспільської громади та ще 4 громад, що є засновниками КНП «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» наразі недостатньо для здійснення необхідних капітальних видатків. Вирішення зазначеної проблеми можливе за рахунок залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку або інших джерел. 2.2. Мета і завдання проєкту Мета - покращення якості та ефективності надання послуг у сфері охорони здоров’я для жителів п’яти громад шляхом реалізації спільного проєкту «Реконструкція лікувального корпусу по вул. Котляревського, 1 в м. Бориспіль Київської області»., що дозволить вирішити питання функціонування в сучасних умовах терапевтичного, кардіологічного, діагностичного відділень та відділення гемодіалізу. Завдання: -будівництво сучасного та енергетично-ефективного медичного закладу комунальної власності -підвищення якості, доступності, ефективності надання медичних послуг на вторинному рівні для мешканців громад Бориспільського району; -створення комфортних умов для перебування пацієнтів, екологічно та технологічно безпечних умов праці медичних працівників; -удосконалення лікувально-діагностичного процесу із застосуванням медичного обладнання. 2.3. Основні заходи проєкту 1. Підготовка проєктно-кошторисної документації, експертиза та затвердження ПКД. 2. Проведення заходів щодо публічної закупівлі робіт по Проєкту та укладення договору з виконавцем робіт, отримання відповідних дозвільних документів для початку виконання будівельних робіт. 3. Здійснення реконструкції лікувального корпусу шляхом прибудови до існуючого 4-х поверхового лікувального корпусу КНП « ББЛІЛ» триповерхової добудови площею 6 тис. кв м з облаштуванням наступних відділень: -терапевтичне відділення потужністю 48 ліжко/місць та площею 1500 м кв; -кардіологічне відділення потужністю 48 ліжко/місць та площею 1500 м кв; - діагностичне відділення площею 800 м кв; -відділення гемодіалізу потужністю 6 ліжко/місць та площею 400 м кв. 4.Контроль за своєчасністю та якістю виконання будівельних робіт, їх фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів та залучених коштів. 5. Закупівля медичного обладнання та меблів для лікувального корпусу. 6. Введення в експлуатацію об'єкта «Реконструкція лікувального корпусу по вул. Котляревського, 1 в м. Бориспіль Київської області» та отримання права власності на об'єкт. 7. Інформаційний супровід реалізації проєкту. 2.4. План-графік реалізації заходів проєкту Реалізація проєкту планується протягом 2022-2024 років. 2.4. План-графік реалізації заходів проєкту Рік 1 Півріччя 1 Півріччя 2 Місяці Види діяльності 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Орган, що забезпечує виконання 1..Проведення вишукувальних, дослідних та проектних робіт. Розробка ПКД + + + Підрядна організація 2..Експертиза проектної документації та її затвердження + Підрядна організація, Бориспідьська міська рада 3 Проведення тендерних закупівель та укладення договору з підрядною організацією, отримання дозвільних документів + + + Бориспільська міська рада 4. Реконструкція лікувального корпусу. Підготовчі роботи. + + + + + Бориспільська міська рада Рік 2 Півріччя 1 Півріччя 2 Місяці Види діяльності 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Орган, що забезпечує виконання 1.Реконструкція лікувального корпусу. + + + + + + + + + + + + Підрядна організація, Бориспільська міська рала, Вороньківська, Гірська. Золочівська та Пристолична сільські ради Рік 3 Півріччя 1 Півріччя 2 Місяці Види діяльності 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Орган, що забезпечує виконання 1.Реконструкція лікувального корпусу + + + + + + + + + + + + Підрядна організація, Бориспільська міська рала, Вороньківська, Гірська. Золочівська та Пристолична сільські ради 2. Закупівля меблів, медичної техніки та обладнання + + + + Бориспільська міська рала, Вороньківська, Гірська. Золочівська та Пристолична сільські ради 3.Введення в експлуатацію об’єкта + + Бориспільська міська рала, Вороньківська, Гірська. Золочівська та Пристолична сільські ради 2.5. Кількісні та якісні показники результативності проєкту Кількісні показники: Загальна площа добудови – 6 тис кв м Кількість нових відділень після реконструкції – 4 Кількість нових ліжко-місць – 62 Кількість новостворених робочих місць -60 Якісні показники: Покращено якість, доступність та ефективність надання медичних послуг для мешканців громад-учасниць проєкту та жителів Бориспільського району вцілому. 2.6. Інновації проєкту Вперше Бориспільська громада та ще чотири громади – засновники КНП «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» спільними зусиллями реалізують проєкт будівництва соціальної інфраструктури. В рамках проєкту до існуючої лікарні буде добудовано лікувальний корпус із діагностичним відділенням, в якому буде встановлено сучасне діагностичне обладнання (КТ, МРТ, тощо), що дозволить оперативніше виявити проблеми із здоров'ям мешканців та впровадити нові стандарти для надання якісних медичних послуг жителям бориспільської та суміжних громад. Вперше на території Бориспільського району буде відкрито в даному лікувальному корпусі також і відділення гемодіалізу, якого досі не було в цілому районі і якого гостро потребують жителі не тільки громад-учасниць реалізації проєкту, а й мешканці суміжних громад через зростання кількісті хворих з гострою та хронічною нирковою недостатністю. В результаті реалізації проекту також будуть впроваджені заходи з енергозбереження (утеплення фасадів, енергозберігаючі вікна та двері, тощо), що дозволить отримати енергоефективний медичний заклад та призведе до економії бюджетних коштів та енергоресурсів під час експлуатації будівлі. |  |
| --- | --- |

### IV. БЮДЖЕТ ПРОЄКТУ

### 1. ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЄКТУ

| Заходи, що здійснюватимуться за проєктом | Загальна вартість (тис. грн) | Джерела фінансування, тис. грн |
| --- | --- | --- |
|  |  | у першому бюджетному році | у другому бюджетному році | у третьому бюджетному році |
|  |  | ДФРР | місцевий бюджет | інші джерела | ДФРР | місцевий бюджет | інші джерела | ДФРР | місцевий бюджет | інші джерела |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Реконструкція лікувального корпусу | 170000 | 0 | 8500 | 2800 | 68000 | 8500 | 2900 | 68000 | 8500 | 2800 |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОМ: | 170000 | 0 | 8500 | 2800 | 68000 | 8500 | 2900 | 68000 | 8500 | 2800 |

### 2. РОЗКЛАД БЮДЖЕТУ ЗА СТАТТЯМИ ВИДАТКІВ

| Статті видатків | Загальна сума (тис. грн) | Джерела фінансування, тис. грн |
| --- | --- | --- |
|  |  | у першому бюджетному році | у другому бюджетному році | у третьому бюджетному році |
|  |  | ДФРР | місцевий бюджет | інші джерела | ДФРР | місцевий бюджет | інші джерела | ДФРР | місцевий бюджет | інші джерела |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Видатки споживання: | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Видатки розвитку: | 170000 | 0 | 8500 | 2800 | 68000 | 8500 | 2900 | 68000 | 8500 | 2800 |
| Будівництво | 150000 |  | 8500 | 2800 | 68000 | 8500 | 2900 | 56000 | 2500 | 800 |
| Придбання меблів, мед.техніки та обладнання | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 6000 | 2000 |
| РАЗОМ: | 170000 | 0 | 8500 | 2800 | 68000 | 8500 | 2900 | 68000 | 8500 | 2800 |

### 3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

| Джерела фінансування | Сума (тис. грн) | Частка загального обсягу фінансування проєкту, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Фінансування з ДФРР | 136000 | 80 |
| 2. Фінансування з місцевого бюджету | 25500 | 15 |
| 3. Фінансування за рахунок інших джерел (місцеві бюджети громад-партнерів) | 8500 | 5 |
| 4. Загальний обсяг фінансування | 170000 | 100 |

### Або

| Джерела фінансування | Сума (тис. грн) | Частка загального обсягу фінансування проєкту, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Фінансування з ДФРР | 136000 | 80 |
| 2. Фінансування з місцевого бюджету | 34000 | 20 |
| 3. Фінансування за рахунок інших джерел | 0 | 0 |
| 4. Загальний обсяг фінансування | 170000 | 100 |

### 4. РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ПРОЄКТУ

Документи щодо підтвердження вартості проєкту.

### V. ДОДАТКИ

Зазначається додаткова інформація (за потреби).