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Додаток 1

до рішення ___сесії селищної ради

8 скликання

від_______________2024р. №___

ПАСПОРТ
Програми інформатизації Стрижавської селищної територіальної громади
 на 2024 – 2026 роки
	1.
	Ініціатор розроблення  Програми 
	Відділ  інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  апарату селищної ради

	2.
	Рішення виконавчого комітету Стрижавської селищної ради про погодження програми
	Рішення виконавчого комітету селищної ради від   _____ року №_____«Про схвалення проєкту  Програми інформатизації Стрижавської селищної територіальної громади  на 2024 – 2026 роки»

	3.
	Розробники Програми
	Відділ  інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  апарату селищної ради

	4.
	Співрозробники програми
	Відділ «Центр надання адміністративних послуг» апарату Стрижавської селищної ради, загальний відділ апарату Стрижавської селищної ради, відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту культури та туризму Стрижавської селищної ради, відділ земельних ресурсів апарату селищної ради

	5.
	Відповідальний виконавець програми
	Відділ  інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  апарату селищної ради

	5.1.
	Головний розпорядник коштів 
	Стрижавська селищна рада Вінницького району Вінницької області, виконавчі органи селищної ради 

	6.
	Учасники програми
	Відділ  інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  апарату селищної ради, відділ «Центр надання адміністративних послуг» апарату Стрижавської селищної ради,  сектор бухгалтерського обліку та звітності апарату Стрижавської селищної ради, загальний відділ апарату Стрижавської селищної ради, відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту культури та туризму Стрижавської селищної ради, відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Стрижавської селищної ради, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Стрижавської територіальної громади» Стрижавської селищної ради, керівники інших структурних підрозділів,  установ, закладів та комунальних підприємств Стрижавської селищної ради, представники бізнесу, громадських організацій  та молоді громади


	7.
	Термін реалізації Програми
	2024-2026 роки

	7.1
	Етапи реалізації програми
	-

	8.
	Перелік місцевих бюджетів які беруть участь у виконанні програми
	Бюджет Стрижаської селищної територіальної громади

	9.
	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, 

Всього тис.грн. у тому числі: 
	3290,0

	9.1
	Коштів бюджету селищної територіальної громади
	3290,0

	9.2.
	Коштів інших джерел
	-


Концепція Програми
1. Загальні положення

Програма інформатизації Стрижавської селищної територіальної громади на 2024 - 2026 роки (далі – Програма) розроблена робочою групою з розробки Програми, створеною розпорядженням селищного голови від 24 січня 2024 року № 16 «Про створення робочої групи з розробки Програми інформатизації Стрижавської територіальної громади на 2024-2026 роки»  відповідно до Конституції України, законів України «Про Національну програму інформатизації», «Про Концепцію Національної програми інформатизації», «Про доступ до публічної інформації», «Про місцеве самоврядування», «Про електронні комунікації», Указів Президента України:від 26 серпня 2021 року № 447/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року «Про Стратегію кібербезпеки України» та від 28 грудня 2021 року № 685/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 жовтня 2021 року «Про Стратегію інформаційної безпеки», з врахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2024 року № 119 «Деякі питання Національної програми інформатизації», інших нормативно-правових документів.

Програма розроблена та виконується як складова частина Національної програми інформатизації, узгоджується із Стратегіїєю розвитку Стрижавської територіальної громади до 2030 року, враховує положення регіональної комплексної програми інформатизації «Електронна Вінниччина» на 2022-2024 роки.

Програма передбачає аналіз стану інформаційно-комунікаційної структури та наявних цифрових рішень в громаді, визначення мети, завдань, пріоритетних напрямків інформатизації та цифровізації, очікуваних результатів від реалізації заходів та подальшого їх впливу на соціально-економічний розвиток громади.

У межах реалізації Програми в громаді вирішуються завдання переходу до відкритого та прозорого публічного управління, орієнтованого на інтереси людей та спрямованого на розвиток інформаційного суспільства, здійснення економічної діяльності на засадах результативності та ефективності; створення умов для розвитку інфраструктури інформатизації та цифровізації; забезпечення сталого інноваційного розвитку громади в цілому.

Серед іншого, Програма спрямована на подальший розвиток електронного урядування та електронної демократії, що має на меті стимулювання політичної й соціальні активності особистості та сприяти її політичній соціалізації. Для узгодженості дій громада отримує дані щодо позиції громадян, які мають доступ до офіційної інформації з тих чи інших питань життєдіяльності громади, надає можливість висловлювати свої пропозиції та слідкувати за їх виконанням, підтримувати діалог з представниками влади в онлайн-режимі та впливати на прийняття рішень. 

Виконання заходів Програми передбачає участь широкого кола представників громади у вирішенні питань життєдіяльності та сталого розвитку громади шляхом застосування засобів інформатизації та цифрових рішень. 

2. Аналіз стану інформатизації та впровадження цифрових рішень  та визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
У період з 01.01.2024 по 01.02.2024 відділом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Стрижавської селищної ради було проведено ІТ-аудит громади, результати якого опубліковані на сайті громади за посиланням: https://rada.info/upload/users_files/04330007/7f7a487b797e47b3cd4bac6cff9f4415.pdf  та опитування щодо розвитку бібліотечного простору громади (результати опитування розміщені за посиланням: https://rada.info/upload/users_files/04330007/608f61963d7d40dc98cf721c02adb61e.pdf ). 

	Громада:
	Населених пунктів  - 13, населення - 21875 осіб, S=241,1  км2

	Стратегія розвитку Стрижавської територіальної громади до 2030 року
 (https://stryzhavska-rada.gov.ua/strategiya-rozvitku-strizhavskoi-tg-do-2030-roku-10-35-52-02-03-2021/), прийнята рішенням 9 сесії селищної ради 8 скликання від 25.03.2021 року № 1 , в якій визначено 4 стратегічні цілі:
	1.Конкурентоспроможна громада зі стійкою економікою: інвестиційно- та туристично-приваблива громада;

2.Безпечна громада: захищена громада; 

3. Комфортна громада з високим рівнем якості життя: якісні адміністративні та соціально-побутові послуги.

4.Розвинена  інфраструктура на засадах сталого розвитку: якісні комунальні послуги в кожен дім.

	Програма інформатизації
	У попередніх періодах не приймалась.

	Апарат ОМС і його виконавчі органи.
	

	Кількість структурних підрозділів апарату та виконавчих органів
	13

	Загальна чисельність
	92

	Забезпеченість структурних підрозділів апарату ОМС:
	

	- Комп’ютери, всього
	107

	з них:
	

	- Стаціонарні до 3-х років
	51

	- Стаціонарні більше 3-хроків
	40

	- Потребують заміни;
	27

	- Ноутбуки:
	16

	- До 3-х років
	11

	- Більше 3-хроків
	5

	- Потребують заміни
	5

	- Коефіцієнт забезпеченості комп’ютерами на 1 працівника
	100%

	- Офісна техніка (БФП, принтери, сканери), всього, з них:
	83

	- У використанні до 3-х років
	46

	- У використанні більше 3-хроків
	37

	- Потребують заміни
	21

	- Коефіцієнт забезпеченості на 1 працівника
	80%

	Програмне забезпечення:
	

	- Операційні системи сімейства Windows (всі)
	107

	- Офісні пакети MS Office, всього
	107

	- Застосовані серверні ОС
	Відсутні

	- Наявність джерел безперебійного живлення
	17

	- Мережеве обладнання
	23

	- До 3-х років
	5

	- Більше 3-хроків
	13

	- Потребують заміни
	5

	- Наявність локальної обчислювальної мережі або структурованої кабельної мережі
	Відсутня

	- Кількість портів
	132

	- Кількість активних підключень (робочих місць по факту)
	76

	- Характеристики Інтернет:
	

	- Швидкість
	100-50Мбіт/с

	- Тип підключення
	PON.Wifi 

	- Провайдер
	Tvin, Quick,Укртелеком

	- Чи є послуга достатньою (оцінка якості та швидкості)
	Достатньо/добре

	- Наявність альтернативного доступу до І-нет (Starlink тощо)
	Відсутній

	- Наявність альтернативних джерел живлення адмін будівлі.
	Генератор/сонячні панелі

	- Кількість точок Wi-Fі
	7

	- Наявність системи електронного документообігу (СЕДО)
	Відсутня 

	- Підключення до СЕВ ОВВ 
	Так

	- Чи зв’язаний із СЕДО ЦНАП
	ні

	- Кількість працівників які використовують цифровий підпис
	40

	- Кількість посадових осіб ОМС, які пройшли навчання (підвищення кваліфікації) по програмах з кібербезпеки та кібергігієни від загальної кількості посадових осіб ОМС 
	5

	Сайт громади
	https://stryzhavska- rada.gov.ua/

	Рік створення/впровадження
	2018

	Реалізовані елементи е-демократії та е-урядування
	Е-DEM, чат-бот «Свої», е-петиції, е-кабінет, публічні консультації

	Кількість активних відвідувачів (за місяць)
	~2000

	Кількість електронних петицій на сайті.
	6

	Кількість підписантів е-петицій
	382

	Здійснення відео-трансляцій пленарних засідань ради ТГ, засідань виконавчого комітету (так/ні).
	Ні

	Кількість трансляцій протягом року (громадські слухання)
	3 

	ОМС зареєстрований як розпорядник інформації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та оприлюднює публічну інформацію у формі відкритих даних відповідно до законодавства (так/ні)
	Так

	Кількість наборів даних, що перебувають у володінні, та підлягають оприлюдненню, всього


	56

	Наявність систем(и)/ПЗ бухгалтерського та фінансового обліку
	

	Назва
	«M.E.Doc» / «KBS» /
ІПК «Місцевий бюджет». (ЖКГ»,
«АгроСофт», «СДО- казначейство»)

	Розробник
	«Linkos Group» «ТОВ. Комплексні бюджетні системи», ПП ІАЦ КФТ
« Фінтех – Черкаси».

	Рік введення в експлуатацію 
	2014/2021/2012

	Кількість активних користувачів
	7/7/11/4

	Додаткова потреба в користувацьких ліцензіях
	Ні

	Наявність власної або підключення до загальнодержавної інформаційної системи соціального захисту

назва 
коли почали використовувати кількість активних користувачів

самостійно впроваджені електронні сервіси/е-інструменти (включно із створеними за допомогою Google app)
	ЄІССС, ЄІАС «Діти»,
Соцгромада
 2023/2021/2021
4/2/2
Відсутні

	Наявність власних реєстрів (створених самостійно)(так/ні) 
	Ні

	Наявність геоінформаційної системи (ГІС) назва
	Вільна географічна інформаційна система з відкритим кодом (FOSS) – QGIS.

	Розробник
	Open Source Geospatial Foundation (OSGeo)

	Рік введення в експлуатацію
	2020 рік

	Кількість активних користувачів
	2

	Додаткова потреба в користувацьких ліцензіях
	Так

	Кількість створених шарів
	254

	Відповідальний за наповнення підрозділ(ли)
	Відділ містобудування та архітектури апарату селищної ради, відділ земельних ресурсів апарату селищної ради

	Автоматизована інформаційна система у сфері будівництва, містобудування, архітектури
	ЄДЕССБ - єдина державна електронна система

	Рік введення в експлуатацію
	2020

	Хто є користувачами
	Відділ містобудування та архітектури апарату селищної ради, ЦНАП

	Кількість активних користувачів
	2

	Додаткова потреба в користувацьких ліцензіях
	Так

	Яким чином здійснюється захист інформації
	Відсутній

	Наявність автоматизованої інформаційної системи (бази даних, апаратно-програмного комплексу) земельних ресурсів, землекористування, природокористування та планування
	Ні

	Наявність програмного забезпечення або апаратно-програмного комплексу для створення та збереження архівних фондів (так/ні) 
	Ні

	Наявність інформаційної системи або бази даних житлово- комунального господарства
	Ні

	Наявність інформаційної системи енергомоніторингу/розумного енергоспоживання
	Ні

	Наявність інформаційної системи екологічної безпеки назва
	SaveEcoBot, Eco-city.

	Рік введення в експлуатацію
	2023 рік

	Які функції реалізовано.
	Моніторинг повітря, температури, атмосферного тиску, вологості, радіаційного фону.

	Кількість активних користувачів
	100-200

	Наявність системи відеоспостереження кількість та тип камер
	Відсутня

	Наявність системи екстреного сповіщення 
	Відсутня

	Впроваджені ІТ-рішення з напрямку «Безпечна громада» (безпека життєдіяльності)
	Відсутня

	Наявність ситуаційного/кризового центру 
	Відсутній


	Якими засобами здійснюється захист інформаційних ресурсів громади (програмно-апаратні, назва)
	Відсутній

	Обслуговування ІТ-інфраструктури здійснюється 
	Власними силами

	ЦНАП
	

	- рік створення/запуску
	2021

	- кількість робочих місць, з них:
	18

	- активних
	16

	- додатково необхідно для повноцінного функціонування 
	-

	- Інтернет, швидкість
	100 мБ/сек

	- тип підключення
	Оптоволокно/PON

	- провайдер
	Tvin, Quick,Укртелеком (Лавр)

	- чи є послуга достатньою (оцінка якості та швидкості)
	задовільно

	комп’ютери, всього, з них:
	17

	- стаціонарні до 3-х років
	9

	- стаціонарні більше 3-хроків
	8

	- потребують заміни;
	6

	- ноутбуки:
	1

	- до 3-х років
	1

	- коефіцієнт забезпеченості комп’ютерами на 1 працівника
	100%

	- офісна техніка (БФП, принтери, сканери), всього, з них:
	17

	- у використанні до 3-х років
	14

	- у використанні більше 3-хроків
	3

	- потребують заміни
	3

	- коефіцієнт забезпеченості на 1 працівника
	106%

	- програмним забезпеченням:
	

	- операційні системи сімейства Windows
	18

	- офісні пакети MS Office, всього
	17

	- рівень забезпеченості, у % від використовуваної КТ
	                  100

	- запроваджені сервіси, всього
	ЄМалятко, реєстрація /зняття місця проживанн, Шеренг ДіяQ, місце самообслуговування, термінал

	- потрібно запровадити
	2

	- які саме 
	Посвідчення водія

	- наявність системи електронного документообігу (СЕДО)
	Відсутній

	- підключення до СЕВ ОВВ
	Відсутній

	- кількість послуг, що надаються в цифровому вигляді (онлайн)
	2

	- можливість оплати за надані послуги онлайн (додаток банку)
	Так

	- наявність е-черги
	Відсутня

	- наявність та використання мобільної валізи ЦНАП
	Так

	- кількість робочих місць адміністраторів ЦНАП обладнаних для QR валідації Дія, в т.ч. віддалені робочі місця
	5 

	- кількість робочих місць адміністраторів ЦНАП обладнаних
зчитувачем ID-карток, в т.ч. віддалені робочі місця
	5

	- кількість підрозділів та віддалених робочих місць ЦНАП підключених до системи онлайн моніторингу та оцінки якості послуг Порталу Дія
	Відсутнє

	-Обслуговування ІТ-інфраструктури здійснюється (власними
силами/договір на обслуговування)
	Власними силами

	Паспортна станція
	1

	- наявність джерел безперебійного живлення

	14

	Освіта
	

	Кількість закладів, всього
	13

	з них:
	

	дошкільні
	3

	початкової освіти
	3

	середньої
	7

	з них: комп’ютери всього
	436

	- стаціонарні до 3-х років
	0

	- стаціонарні більше 3-хроків
	184

	- потребують заміни;
	77

	-ноутбоки
	252

	-До 3-х років
	110

	- більше 3-хроків
	142

	- потребують заміни
	36

	- коефіцієнт забезпеченості комп’ютерами на 1 учня
	1 ком на 11 учнів

	- додатково потрібно
	170

	- коефіцієнт забезпеченості комп’ютерами на 1 вчителя
	80%

	- додатково потрібно
	20%

	- у використанні до 3-х років
	9

	- у використанні більше 3-хроків
	92

	- потребують заміни
	25

	- коефіцієнт забезпеченості на 1 вчителя
	40%

	- додатково потрібно
	60%

	програмним забезпеченням:
	

	- операційні системи сімейства Windows
	436

	- офісні пакети MS Office, всього
	436

	- пакети офісного програмного забезпечення інших розробників (LibreOffice, OpenOffice, Google doc тощо)
	-

	- програмне забезпечення антивірусного захисту
	MS Defender, Avast

	- рівень забезпеченості, у % від використовуваної КТ
	40%

	- мультимедійне обладнання, всього,
	109

	З них:
	

	-
дошки
	40

	-
екрани
	13

	-
проектори
	33

	телевізор
	22

	-
інтерактивна панель
	1

	-
кількість комп’ютерних класів
	9

	-
кількість STEM/ STEAM лабораторій
	Відсутні

	-
кількість лінгафонних кабінетів
	Відсутній

	-
кабінетів робототехніки
	1

	- Інтернет, швидкість
	від 30-100 мбіт/сек до 1 gb/сек

	- тип підключення
	хPON; Оптично- волоконний кабель

	- провайдер
	fayno; HomeNet, ТВІН; QuickNet; ФОП Кушнір

	- чи є послуга достатньою (оцінка якості та швидкості)
	задовільно

	- наявність доступу до мережі Інтернет у сховищі (так/ні) (якщо є сховище)
	85%

	запроваджено е-ресурси (е-щоденник, е-журнал, е-розклад, е- підручник тощо – зазначається які саме),
	Е-журнал,е-щоденник (Нові Знання)

	-
в навчальних закладах (кількість)
	10

	-
кількість осіб, що пройшли навчання з Цифрової грамотності
	189

	-
вчителів
	189

	-
учнів
	0

	кількість вчителів 5-11 класів ЗЗО у ТГ, які зареєстровані на онлайн- платформі ВШО
	123

	кількість закладів дошкільної освіти, де запроваджена електронна черга зі зарахування дитини до закладу
	1

	обслуговування ІТ-інфраструктури здійснюється (власними силами/договір на обслуговування)
	власними силами

	Контроль учнів з відвідування НЗ/місця перебування здійснюється шляхом
	Google forms; Е-журнал

	Медицина
	

	Кількість закладів, всього
	4

	- Інтернет, швидкість
	100м/біт

	- тип підключення
	оптоволоконо

	- провайдер- Qvicknet (квик Нет)
	Quick

	- чи є послуга достатньою (оцінка якості та швидкості)
	добре

	комп’ютери,  всього з них:
	

	- стаціонарні до 3-х років 
	6

	- стаціонарні більше 3-хроків 
	22

	- потребують заміни
	18

	- ноутбуки:
	7

	- до 3-х років
	6

	- більше 3-хроків
	1

	- потребують заміни
	1

	- коефіцієнт забезпеченості комп’ютерами на 1 працівника
	100%

	- офісна техніка (БФП, принтери, сканери), всього, з них:
	21

	- у використанні до 3-х років
	10

	- у використанні більше 3-хроків
	11

	- потребують заміни
	11

	- коефіцієнт забезпеченості на 1 працівника 
	30

	програмним забезпеченням:
	

	- операційні системи сімейства Windows
	35

	- з них легалізовані
	35

	- інші операційні системи
	0

	- офісні пакети MS Office, всього
	35

	- з них легалізовані
	35

	- пакети офісного програмного забезпечення інших розробників
(LibreOffice, OpenOffice, Google doc тощо)-немає
	-

	- програмне забезпечення антивірусного захисту
	MS Defender

	- медична інформаційна система (МІС) (назва або відсутня)
	МедАйр

	- рік введення в експлуатацію
	2021

	- кількість активних користувачів
	31

	- додаткова потреба в користувацьких ліцензіях
	Немає


	- Телемедицина (так/ні)
	Так

	- рік впровадження
	-

	- платформа
	-

	- кількість наданих консультацій протягом року
	0

	- запроваджені сервіси (е-картка, е-рецепт, е-черга, е-консультація лікаря тощо)
	е-рецепт

	- потрібно запровадити
	е-черга, кабінет пацієнта, телемедицина

	- обслуговування ІТ-інфраструктури здійснюється (власними силами/договір на обслуговування) 
	власними силами

	Культура, дозвілля, музейна справа, туризм.
(кількість закладів затипами)
	

	Кількість закладів, всього
	15

	- Інтернет, швидкість
	100 Мбіт/с

	- тип підключення
	Кабельний

	- провайдер
	Quick.net

	- чи є послуга достатньою (оцінка якості та швидкості)
	добре

	Забезпеченість комп’ютерами всього
з них:
	24

	- стаціонарні до 3-х років
	1

	- стаціонарні більше 3-хроків
	10

	- потребують заміни;
	9

	- ноутбуки:
	13

	- до 3-х років
	5

	- більше 3-хроків
	8

	- потребують заміни
	8

	- коефіцієнт забезпеченості комп’ютерами на 1 працівника
	100%

	- офісна техніка (БФП, принтери, сканери), всього, з них:
	17

	- у використанні до 3-х років
	7

	- у використанні більше 3-хроків
	10

	- потребують заміни
	10

	- коефіцієнт забезпеченості на 1 працівника
програмним забезпеченням:
	80%

	- операційні системи сімейства Windows
	24

	- офісні пакети MS Office, всього
	24

	- запроваджені е-сервіси (е-картка читача, е-каталог;
3-D маршрути музеями та архітектурними пам’ятками; туристичний Інтернет-портал тощо)
	Відсутні

	- потрібно запровадити
	 Е-каталог, е-картки читачів, туристичні маршрути

	- кількість об'єктів туризму та культурної спадщини занесено в реєстр Культурної спадщини
	26

	- потребують оцифрування
	26

	- кількість туристичних ресурсів та памʼяток, маркованих QR-кодом від загальної кількості туристичних ресурсів та памʼяток
	Відсутні

	Бізнес, комерція.
наявність бізнес-інкубаторів, коворкінг-центрів, центрів підтримки бізнесу, стартап-центрів, зони та/або порталу «Дія.Бізнес»

кількість фахівців що надають інформацію/підтримку
наявність можливості отримання фахових спеціалізованих консультацій, відвідування освітніх та консультативних подій, доступ до фінансування, партнерських та інвестиційних ресурсів, поліпшення комунікації між сільськими підприємцями та локальною владою

наявність інформації про інвестиційні об’єкти громади (у вигляді шару ГІС)


	Відсутні
3

спеціалісти  ЦНАП 

Відсутня

	Проєкти у сфері інформатизації/цифровізації, запроваджені протягом року, що передує року формування програми, за участю/допомоги/часткового/повного фінансування фондів, організацій тощо

Кількість Отримано коштів (всього)
 Назва проєкту

Назва фонду/організації

Сума коштів на реалізацію/вартість проєкту

Отримані матеріальні активи (комп’ютерна/офісна техніка, програмне забезпечення, інформаційна система, апаратно- програмне рішення тощо) для реалізації проекту
Нематеріальна допомога (проведені навчання, розроблені проєкти стратегій/програм/нормативних документів тощо)
Інша
допомога
(ремонт/облаштування приміщення, прокладення/модернізація мереж, обладнання для функціонування ІТ-інфраструктури (сонячні панелі, альтернативні джерела електроенергії, альтернативні засоби зв’язку, системи вентиляції/ кондиціонування тощо) 
Результат виконання

Чи потребує впроваджений проєкт/рішення подальшої підтримки/доопрацювання/масштабування/розвитку
	8

Програма EGAP
Фонд Східна Європа

~1,2 млн. грн

Місце самообслуговування, паспортна станція, мобільна валізка, робототехніка, моніторинг повітря, кол-центр, сканер ІD
Навчання цифрового амбасадора
Сонячні панелі

Впроваджено

Потребує

	
	


Результати проведеного ІТ-аудиту дозволили об’єктивно визначити проблеми громади у сфері інформатизації та цифровізації, які потребують системного вирішення, а саме:

· використання неліцензійного програмного забезпечення, зокрема, операційних систем та офісних додатків, антивірусного ПЗ, що створює потенційні кіберзагрози під час роботи з інформацією;

· відсутність локальної мережі та серверного обладнання, що не дає можливості впроваджувати інформаційні системи, зокрема, систему електронного документообігу, геоінформаційну систему та інформаційну систему для роботи з реєстром територіальної громади;

· низький рівень обізнаності щодо можливостей та власне використання інструментів е-демокартії та е-урядування, що призводить до недостатнього рівня залученості мешканців громади до прийняття рішень;

· недостатня забезпеченість навчальних закладів STEM/STEAM лабораторіями та кабінетами робототехніки;
· відсутність впроваджених ІТ-рішень з напрямку «Безпечна громада»;
· недостатній рівень застосування ІТ-інструментів, відповідних знань щодо можливостей та вмінь використання засобів інформатизації та цифровізації, новітніх інформаційних технологій як апаратом управління громади, так і населенням, що не сприяє достатньому стабільному соціально-економічному та культурному розвитку громади, призводить до потенційних ризиків інформаційної безпеки.   
3.
Визначення мети Програми 
Забезпечення жителів громади своєчасною, достовірною та повною інформацією шляхом широкого використання інформаційних технологій; забезпечення ефективності управління через удосконалення взаємодії органів місцевого самоврядування з громадянами, застосування новітніх інформаційних технологій, сучасних методів та засобів збору, обробки, зберігання та захисту інформації; забезпечення соціально-економічного та культурного розвитку громади, життєвих потреб мешканців громади та діяльності органів місцевого самоврядування шляхом впровадження інформаційних технологій та цифрових рішень, поглиблення та розвиток інформатизації громади в інтеграційному зв’язку з Національною програмою інформатизації, створення безпечних умов життя і праці в громаді за допомогою цифрових технологій.
4.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

Визначені проблеми відповідають проблематиці, наведеній у Стратегії розвитку громади до 2030 року, та в регіональній програмі інформатизації «Електронна Вінниччина» на 2022-2024 роки. 
За результатами виконання завдань цієї програми у 2024 році будуть внесені зміни та доповнення до завдань на 2025-2026 роки, з врахуванням реальної фінансової спроможності та кадрового потенціалу громади. Зокрема, передбачається виконання завдань, пов’язаних із висвітленням туристичної привабливості та інвестиційної перспективності громади із застосуванням ІТ- та цифрових технологій. 

Заходи до оперативної цілі «Безпечна громада» Стратегії до 2030 року заплановані та  реалізуються в межах щорічної Комплексної програми «Безпечна громада» Стрижавської територіальної громади на 2021-2025 роки, тому в межах програми інформатизації такий напрямок не передбачений. Заходи з просторового розвитку території громади передбачені до виконання Програмою комплексного просторового планування території Стрижавської територіальної громади Вінницького району Вінницької області на 2022-2025 роки.

Пріоритетними напрямами Програми визначені: 

· організаційне та методичне забезпечення Програми;

· забезпечення функціонування та подальший розвиток інформаційно-комунікаційного середовища; 

· розвиток цифрових можливостей, впровадження цифрових технологій та цифрових послуг у сферах публічного управління, освіти, охорони здоров’я, культури, соціальній сфері, комунальному господарстві тощо;
· розвиток інструментів е-урядування та е-демократії;

· розвиток безпечного ІТ- та цифрового середовища громади.

Заходи, які мають бути реалізовані під час виконання Програми:

	· Організаційне та методичне забезпечення 
	· щорічна інвентаризація інформаційних, програмно-технічних та цифрових ресурсів громади з урахуванням вимог діючих державних нормативно-правових актів;

· проведення щорічного оцінювання електронної та цифрової готовності громади за визначеними показниками;

· розробка нормативно-правових та технічних документів, методичних рекомендацій щодо організації виконання завдань Програми, впровадження, адміністрування інформаційних систем, програмно-технічних комплексів, засобів інформатизації, механізмів інтеграції систем, організації захисту інформації в комунікаційних системах. 

	Забезпечення функціонування та подальший розвиток інформаційно-комунікаційного середовища
	· придбання, техпідтримка, послуги з обслуговування, модернізація комп’ютерного, офісного, серверного та мережевого обладнання та устаткування;

· побудова, масштабування та модернізація комп’ютерної мережі ОМС;

· придбання ліцензійного ПЗ, в т.ч. операційних систем та офісних додатків, та застосування ПЗ з відкритим кодом;
· - впровадження та подальший розвиток системи електронного документообігу;

· впровадження автоматизованої системи формування та ведення реєстру територіальної громади в електронному вигляді

	Розвиток цифрових можливостей, впровадження цифрових технологій у сферах публічного управління, освіти, охорони здоров’я, культури
	· впровадження та подальший розвиток геоінформаційної системи;

· організація навчання фахівців громади за напрямком «Інформаційні та цифрові технології», у тому числі на базі спеціалізованих установ та підприємств, підвищення кваліфікації фахівців; 

· сприяння навчанню жителів громади цифровим навичкам та навичкам застосування ІТ-технологій; 

· участь у всеукраїнських науково-практичних конференціях, регіональних семінарах, круглих столах, щодо впровадження новітніх інформаційних та цифрових технологій, е-урядування та е-демократії;

	Розвиток інструментів 

е-урядування та 

е-демократії 
	- подальше запровадження інструментів е-урядування та е-демократії;

- організація навчання фахівців громади з питань 

е-урядування та е-демократії;

· проведення щорічного інформаційного аудиту публічної інформації що перебуває у володінні громади; 

- оперативне висвітлення інформації, яка знаходиться у розпорядженні громади, її підприємств, установ і організацій на сайт громади;

- впровадження чат-ботів для якісного і оперативного надання послуг населенню (освіта, ЦНАП, комунальні підприємства).

	Безпечна громада: впровадження ІТ- та цифрових рішень; розвиток безпечного ІТ- та цифрового середовища громади 
	- участь у всеукраїнських науково-практичних конференціях, регіональних семінарах, круглих столах, щодо впровадження та подальшого застосування ІТ-рішень для кіберзахисту інформаційних ресурсів громади;

- проведення навчань для жителів громади з питань дотримання інформаційної та кібергігієни;

- запровадження комплексних ІТ-рішень для кіберзахисту інформаційних ресурсів громади;

- впровадження комплексу безпекових рішень «Безпечна громада». 


5. Обсяги та джерела фінансування Програми
Фінансування завдань і заходів Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Стрижавської селищної територіальної громади, а також за рахунок інших джерел не заборонених законодавством України. Фінансування заходів Програми здійснюється у межах видатків, передбачених в бюджеті селищної територіальної громади. Обсяг бюджетних коштів визначається виходячи із фінансової можливості бюджету Стрижавської селищної територіальної громади.

6.Очікувані результати виконання Програми

У результаті виконання Програми надбаннями впровадження ІТ- та цифрових рішень, що прискорять успіх у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку Стрижавської територіальної громади, стануть: 
- побудова сучасної системи місцевого самоврядування завдяки впровадженню технологій е-урядування, е-демокартії;

- отримання громадянами рівного якісного доступу до послуг у сферах освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, комунальних послуг, інформаційних ресурсів тощо; 

- створення Дія.Центру в громаді;
- впровадження та масштабування системи електронного документообігу для забезпечення оперативності та достовірність даних, необхідних для обґрунтування та прийняття управлінських рішень; 
- створення нових, розвиток та підтримка існуючих інформаційних ресурсів;
- підвищення оперативності та ефективності прийняття управлінських рішень керівництвом селищної ради, забезпечення доступу спеціалістів органів виконавчої влади селищної ради до оперативних інформаційних та аналітичних баз даних;
- сприяння становленню інформаційного суспільства та забезпечення сталого розвитку громади; 
· підвищення рівня обізнаності жителів громади з цифрової гігієни, грамотності та кібербезпеки, використання е-послуг та застосування елементів е-демократії;
- побудова безпечного та комфортного життя в громаді.
7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація за виконанням заходів, передбачених Програмою, покладається на виконавчий комітет селищної ради. Керівник Програми - заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
Контроль за виконанням заходів Програми здійснює постійна комісія селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

8. Моніторинг та оцінка результативності виконання Програми

Моніторинг здійснюється:

- шляхом спостереження за ходом виконання визначених завдань, проектів, робіт;

- за підсумками виконання завдань, проектів, робіт;

- за результатами звітів про виконання.
Оцінка результативності виконання Програми здійснюється за напрямами:

- результативність реалізації завдань і заходів Програми;

- стан впровадження проектів інформатизації територіальної громади (дотримання термінів та повноти виконання завдань);

- заплановані та фактичні обсяги і джерела фінансування Програми (відповідність)
.
Додаток 1
до Програми інформатизації Стрижавської селищної територіальної громади 
на 2024 - 2026 роки 
Ресурсне забезпечення Програми інформатизації Стрижавської селищної територіальної громади на 2024 - 2026 роки

	Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми, 
тис.грн. 
	Етапи виконання програми 
	Усього витрат на виконання програми

	
	2024 р.

	2025 р.
	2026 р.
	

	Обсяг ресурсів, тому числі: бюджет 
	310,0
	1600,0
	1380,0
	3290,0

	державний бюджет 
	
	
	
	

	обласний бюджет
	
	
	
	

	бюджет Стрижавської селищної територіальної громади 
	310,0
	1600,0
	1380,0
	3290,0

	Інші джерела
	
	
	
	


Додаток 2
до Програми інформатизації Стрижавської селищної територіальної громади на 2024 - 2026 роки
ПЕРЕЛІК

завдань, проектів, робіт Програми інформатизації Стрижавської селищної територіальної громади на 2024 рік

	Напрями / Завдання
	Відповідальні виконавці завдання (робіт)
	Строки виконання
	Орієнтовні обсяги фінансування у 2024  році, тис. гривень
	Очікувані результати

	
	
	
	Джерела фінансування
	Обсяг фінансування
	

	1. Організаційне та методичне забезпечення 

	1.1. Щорічна інвентаризація інформаційних, програмно-технічних та цифрових ресурсів громади з урахуванням вимог діючих державних нормативно-правових актів
	Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  апарату селищної ради, сектор бухгалтерського обліку та звітності апарату Стрижавської селищної ради, виконавчі органи селищної ради, підприємства, заклади, установи селищної ради
	січень
	Не потребує фінансування
	Не потребує фінансування
	Здійснення  щорічної інвентаризації інформаційних, програмно-технічних та цифрових ресурсів громади

	1.2 Проведення щорічного оцінювання електронної та цифрової готовності громади за визначеними показниками
	Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  апарату селищної ради
	вересень
	Не потребує фінансування
	Не потребує фінансування
	Здійснення щорічного моніторингу оцінювання електронної та цифрової готовності громади

	1.3. Розробка нормативно-правових та технічних документів, методичних рекомендацій у селищній  раді щодо організації виконання завдань Програми, впровадження, адміністрування інформаційних систем, програмно-технічних комплексів, засобів інформатизації, механізмів інтеграції систем, організації захисту інформації в комунікаційних системах 
	Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  апарату селищної ради, відділ юридичного забезпечення та персоналу апарату селищної ради
	Протягом року
	Не потребує фінансування
	Не потребує фінансування
	Розроблення нормативно-правових  та технічних документів для забезпечення виконання завдань Програми інформатизації Стрижавської територіальної громади 



	2. Забезпечення функціонування та подальший розвиток інформаційно-комунікаційного середовища селищної ради

	2.1 Придбання ліцензійного ПЗ та застосування ПЗ з відкритим кодом, в т.ч. операційних систем та офісних додатків
	Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  апарату селищної ради,  сектор бухгалтерського обліку та звітності апарату Стрижавської селищної ради, виконавчі органи селищної ради
	ІІІ – ІV квартали року
	Бюджет селищної територіальної громади 
Інші джерела, не заборонені законодавством
	90,0
	Придбане ліцензійне  ПЗ (операційні системи Microsoft Windows, пакети офісного ПЗ Microsoft Office 365)  та інстальоване на ПК, впроваджене офісне ПЗ з відкритим кодом, чим забезпечено дотримання норм ЗУ «Про авторське право і суміжні права»

	2.2. Придбання, техпідтримка, послуги з обслуговування комп’ютерного, офісного, серверного, мережевого обладнання та устаткування
	Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  апарату селищної ради,  сектор бухгалтерського обліку та звітності апарату Стрижавської селищної ради, виконавчі органи селищної ради
	ІІІ – ІV квартали року
	Бюджет селищної територіальної громади 

Інші джерела, не заборонені законодавством
	100,0
	Здійснено закупівлю 8 ПК, 3 ноутбуків, серверного та мережевого обладнання.

Забезпечено техпідтримку, обслуговування комп’ютерного, офісного обладнання

	3. Розвиток цифрових можливостей, впровадження цифрових технологій у сферах публічного управління, освіти, охорони здоров’я, культури тощо

	3.1.  Впровадження цифрових технологій в роботі бібліотек
	Відділ освіти, сім'ї, молоді, спорту, культури та туризму Стрижавської селищної ради,  КЗ "Центр розвитку культури та дозвілля» Стрижавської селищної ради 
	ІV квартал
	Інші джерела
	В межах фінансування


	Запроваджені е-картки читачів  та е-каталог у бібліотеці

	3.2. Розробка та популяризація, в т.ч. в мережі інтернет, локальних туристичних маршрутів громади (авто-, вело- та пішохідних) та природничих локацій
	Відділ освіти, сім'ї, молоді, спорту, культури та туризму Стрижавської селищної ради,
КЗ "Центр розвитку культури та дозвілля» Стрижавської селищної ради
	ІІІ квартал
	Інші джерела 
	У межах фінансування 
	Розроблені туристичні маршрути громади, створені цифрові образи природничих локацій, створені промо-роліки розміщені на сайті громади та в мережі інтернет

	3.3. Організація навчання мешканців громади цифровим навичкам та навичкам застосування ІТ-технологій 
	Відділ освіти, сім'ї, молоді, спорту, культури та туризму Стрижавської селищної ради, КЗ "Центр розвитку культури та дозвілля» Стрижавської селищної
	Протягом року 
	Не потребує фінансування
	Не потребує фінансування
	Проведені навчання мешканців громади різних вікових категорій цифровим навичкам та навичкам застосування ІТ-технологій  

	3.4. Впровадження автоматизованої системи формування та ведення погосподарського обліку територіальної громади 
	Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  апарату селищної ради,  сектор бухгалтерського обліку та звітності апарату Стрижавської селищної ради, виконавчі органи селищної ради
	ІІІ – ІV квартали року
	Бюджет селищної територіальної громади 

Інші джерела, не заборонені законодавством
	120,0
	Впроваджено автоматизовану систему формування та ведення погосподарського обліку територіальної громади на 7 р.м.

	4. Розвиток інструментів е-урядування та е-демократії 

	4.1. Організація навчання фахівців громади з питань е-урядування та е-демократії
	Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  апарату селищної ради
	Протягом року
	Не потребує фінансування
	Не потребує фінансування
	Профільні фахівці громади пройшли навчання з питань е-урядування та е-демократії

	4.2. Забезпечення публічності та прозорості діяльності виконавчого органу громади, її підприємств, установ і організацій 
	Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  апарату селищної ради
	Постійно протягом року
	Не потребує фінансування
	Не потребує фінансування
	Оперативне висвітлення інформації, яка знаходиться у розпорядженні громади, її підприємств, установ і організацій на офіційному сайті громади, Телеграмканалі, сторінці у ФБ та Ютуб каналі міської ради.

	4.3. Проведення щорічного інформаційного аудиту публічної інформації що перебуває у володінні громади. Публікація наборів відкритих даних, які перебувають у володінні громади
	Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  апарату селищної ради, виконавчі органи селищної ради
	Протягом року
	Не потребує фінансування
	Не потребує фінансування
	Проведений щорічний інформаційний аудит публічної інформації що перебуває у володінні громади. Опубліковано 56 наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних відповідно до Постанови КМУ № 835

	5. Розвиток безпечного ІТ- та цифрового середовища громади

	5.1.Участь у всеукраїнських науково-практичних конференціях, регіональних семінарах, круглих столах, відеоконференціях щодо впровадження та подальшого застосування ІТ-рішень для кіберзахисту інформаційних ресурсів громади
	Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  апарату селищної ради, виконавчі органи селищної ради
	Протягом року
	Не потребує фінансування
	Не потребує фінансування
	Профільні фахівці приймали участь у заходах з питань впровадження та подальшого застосування ІТ-рішень для кіберзахисту інформаційних ресурсів громади

	5.2. Організація навчання, популяризація та інформаційний супровід інструментів е-демократії,застосування ІТ-технологій,  робототехніки 
	Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  апарату селищної ради
	ІV квартал
	Інші джерела, не заборонені законодавством
	
	Мешканці громади пройшли навчання з опанування цифрових навичок, е-демократії, з робототехніки на базі кабінетів робототехніки  ЗЗСО   


Додаток 3
до Програми інформатизації Стрижавської селищної територіальної громади
 на 2024 - 2026 роки
ПЕРЕЛІК

заходів і завдань Програми інформатизації Стрижавської селищної територіальної громади на 2024 - 2026 роки 
	№ з/п
	Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми
	Строк виконання заходу
	Виконавці
	Джерела фінансування
	Обсяги фінансування (вартість), тис.грн., у тому числі:


	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	2024 р.
	2025 р.
	2026 р.
	

	1
	Організаційне та методичне забезпечення

	1.1.

1.2.

1.3.
	Щорічна інвентаризація інформаційних, програмно-технічних та цифрових ресурсів громади з урахуванням вимог діючих державних нормативно-правових актів
	2024-2026 роки
	Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  апарату селищної ради, сектор бухгалтерського обліку та звітності апарату Стрижавської селищної ради, виконавчі органи селищної ради, підприємства, заклади, установи селищної ради
	Не потребує фінансування
	
	
	
	Проведено щорічну інвентаризації інформаційних, програмно-технічних та цифрових ресурсів громади

	
	Проведення щорічного оцінювання електронної та цифрової готовності громади за визначеними показниками
	2024-2026 роки
	Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  апарату селищної ради
	Не потребує фінансування
	
	
	
	Здійснено щорічний моніторинг, проведено оцінювання електронної та цифрової готовності громади

	
	Розробка нормативно-правових та технічних документів, методичних рекомендацій у селищній раді щодо організації виконання завдань Програми, впровадження, адміністрування інформаційних систем, програмно-технічних комплексів, засобів інформатизації, механізмів інтеграції систем, організації захисту інформації в комунікаційних системах 
	2024-2026 роки
	Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  апарату селищної ради, відділ юридичного забезпечення та персоналу апарату селищної ради
	Не потребує фінансування
	
	
	
	Розроблені нормативно-правові  та технічні документи для забезпечення виконання завдань Програми інформатизації у Стрижавській селещній територіальній громаді 

	2
	Забезпечення функціонування та подальший розвиток інформаційно-комунікаційного середовища громади

	2.1.


	Придбання ліцензійного ПЗ та застосування ПЗ з відкритим кодом, в т.ч. операційних систем та офісних додатків
	2024-2026 р.
	Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  апарату селищної ради,  сектор бухгалтерського обліку та звітності апарату Стрижавської селищної ради, виконавчі органи селищної ради
	Бюджет селищної територіальної громади
	90,0
	90,0
	90,0
	Придбане ліцензійне  ПЗ (операційні системи та пакети офісного ПЗ)  та інстальоване на ПК, впроваджене офісне ПЗ з відкритим кодом, чим забезпечено дотримання норм ЗУ «Про авторське право і суміжні права»

	2.2.
	Придбання, техпідтримка, послуги з обслуговування комп’ютерного, офісного, серверного та мережевого обладнання та устаткування
	2024-2026 р.
	Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  апарату селищної ради, сектор бухгалтерського обліку та звітності апарату Стрижавської селищної ради, виконавчі органи селищної ради, підприємства, заклади, установи селищної ради
	Бюджет селищної територіальної громади

Інші джерела, не заборонені законодавством
	100,0
	200,0
	200,0
	Здійснено закупівлю 27 ПК, 5 ноутбуків, серверного та мережевого обладнання.

Забезпечено техпідтримку, обслуговування комп’ютерного, офісного, серверного та мережевого обладнання

	2.3.
	Впровадження, масштабування та техпідтримка  системи електронного документообігу
	2024-2025  р
	Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  апарату селищної ради,  загальний відділ апарату селищної ради 
	Бюджет селищної територіальної громади

Інші джерела, не заборонені законодавством
	
	400,0
	
	Встановлено  систему електронного документообігу на ?? р.м., в межах якого підключено старостати громади та 7  робочих місць в комунальних закладах та підприємствах громади; забезпечено техпідтримку СЕДО

	3.
	Розвиток цифрових можливостей, впровадження цифрових технологій у сферах публічного управління, освіти, охорони здоров’я, культури тощо

	3.1
	Автоматизація послуг ЦНАП
	2025-2026  р
	Відділ «Центр надання адміністративних послуг» апарату селищної ради
	Бюджет селищної територіальної громади

Інші джерела, не заборонені законодавством
	
	180,0
	30,0
	Автоматизація процесів розподілу завдань;управлінський облік та контроль 

моніторинг якості надання адмінпослуг;

зменшення обігу паперових документів (paperless);  встановлення робочої станції для оформлення та видачі посвідчення водія і державної реєстрації транспортних засобів;

впровадження  електронної черги та інформаційного боксу;

Інтеграція з SMS-сервісами.

	3.2
	Впровадження та техпідтримка автоматизованої інформаційної системи погосподарського обліку
	2024-2026 р.
	Загальний відділ апарату селищної ради
	Бюджет селищної територіальної громади

Інші джерела, не заборонені законодавством
	120,0
	30,0
	30,0
	Впроваджено автоматизовану інформаційну систему погосподарського обліку, створено базу даних  обліку земельних ділянок в розрізі цільового призначення, збереження історичних даних, формування загальної звітності по об'єктам ПГО (або в розрізі громади/населеного пункта)

	3.3
	Встановлення програмно-апаратного комплексу для видачі свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та національного посвідчення водія
	2026 р.
	Відділ «Центр надання адміністративних послуг» апарату селищної ради
	Бюджет селищної територіальної громади

Інші джерела, не заборонені законодавством
	
	
	530,0
	Запровадження послуг в ЦНАП Стрижавської селищної ради щодо  видачі свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та національного посвідчення водія

	3.4
	Оновлення та подальший розвиток геоінформаційної системи (ГІС)
	2025- 2026 р.
	Земельний відділ  апарату селищної ради
	Бюджет селищної територіальної громади

Інші джерела, не заборонені законодавством
	
	В межах фінансування
	В межах фінансування
	Масштабування ГІС, оновлення,  актуалізація інформації, створення нових шарів

	3.5
	Оцифрування архівних документів селищної ради
	2026 р
	Загальний відділ апарату селищної ради
	Не потребує фінансування
	
	
	
	Оцифровано 45% архівних фондів громади та розпочаті роботи по створенню та впорядкуванню бази даних

	3.6
	Інформатизація та цифровізація освітньої сфери 
	2025-2026 р
	Відділ освіти, сім'ї, молоді, спорту, культури та туризму Стрижавської селищної ради
	Бюджет селищної територіальної громади

Інші джерела, не заборонені законодавством
	
	500,0
	500,0
	Відкрито STEM-лабораторії, лінгафонні та кабінети робототехніки у 1 НЗ; забезпечено 100% використання е-журналів та е-щоденників без дублювання в паперовому вигляді; забезпечений контроль перебування дітей в НЗ та поза його межами  та інформування батьків; створені умови та забезпечена можливість для учнів долучатись до публічних лекцій та інтерактивних занять з використанням елементів AR/VR 

	3.7.
	Розробка та публікація інформації про інвестиційні об’єкти громади у вигляді шару ГІС
	2025-2026 р
	Земельний відділ  апарату селищної ради
	Бюджет селищної територіальної громади

Інші джерела, не заборонені законодавством
	
	В межах фінансування
	В межах фінансування
	Розроблено та у вигляді шару ГІС опублікована інформація про інвестиційні об’єкти громади

	3.8.
	Розробка та популяризація, в т.ч. в мережі інтернет, локальних туристичних маршрутів громади (авто-, вело- та пішохідних) та природничих локацій
	2024-2026 р
	Відділ освіти, сім'ї, молоді, спорту, культури та туризму Стрижавської селищної ради
	Бюджет селищної територіальної громади

Інші джерела, не заборонені законодавством
	В межах фінансування
	В межах фінансування
	В межах фінансування
	Розроблені туристичні маршрути громади, створені цифрові образи природничих локацій, створені промо-роліки розміщені на сайті громади та в мережі інтернет

	3.9.
	Інвентаризація об’єктів культурної спадщини на території громади та створення власного реєстру   
	2025-2026
	Відділ освіти, сім'ї, молоді, спорту, культури та туризму Стрижавської селищної ради
	Бюджет селищної територіальної громади

Інші джерела, не заборонені законодавством
	
	В межах фінансування
	В межах фінансування
	Проведено інвентаризацію  та створений реєстр об’єктів культурної спадщини громади;  Встановлені QR-коди для історичних пам`яток, місць та будівель громади   

	3.10.
	Впровадження цифрових технологій в роботі бібліотек
	2024-2026 р.
	Відділ освіти, сім'ї, молоді, спорту, культури та туризму Стрижавської селищної ради
	Бюджет селищної територіальної громади

Інші джерела, не заборонені законодавством
	В межах фінансування
	В межах фінансування
	В межах фінансування
	Запроваджені е-картки читачів  та е-каталоги у бібліотеці

	3.11.
	Створення бази даних споживачів комунальних послуг
	2025
	КП Турбота Стрижавської селищної ради
	Бюджет селищної територіальної громади 

Інші джерела, не заборонені законодавством
	
	200,0
	
	Автоматизація процесу нарахування комунальних послуг 

	3.12.
	Запровадження е-сервісів в Центрі первинної медико-санітарної допомоги Стрижавської територіальної громади
	2025
	КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Стрижавської територіальної громади» Стрижавської селищної ради
	Бюджет селищної територіальної громади 

Інші джерела, не заборонені законодавством
	
	В межах фінансування
	
	Запроваджено Е-черга, кабінет пацієнта, надаються послуги телемедицини

	4.
	Розвиток інструментів е-урядування та е-демократії 

	4.1.

4.2.
	Створення Дія.Центру в адміністративному центрі громади
	2026 р
	Відділ «Центр надання адміністративних послуг» апарату селищної ради
	Бюджет селищної територіальної громади

Інші джерела, не заборонені законодавством
	
	
	В межах фінансування
	Побудова Дія.Центру та  облаштування місць роботи персоналу і місця для обслуговування та відпочинку для відвідувачів ЦНАП

Запровадження е-черги;

е-системи онлайн моніторингу

	
	Проведення щорічного інформаційного аудиту публічної інформації що перебуває у володінні громади. Публікація наборів відкритих даних, які перебувають у володінні громади
	2024-2026 р
	Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  апарату селищної ради
	Не потребує фінансування
	
	
	
	Проведений щорічний інформаційний аудит публічної інформації що перебуває у володінні громади. Опубліковані 56 наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних відповідно до Постанови КМУ № 835

	4.3.
	Організація навчання фахівців громади з питань е-урядування та е-демократії
	2024-2026 р
	Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  апарату селищної ради
	Не потребує фінансування
	
	
	
	Профільні фахівці громади пройшли навчання з питань е-урядування та е-демократії

	4.4.
	Забезпечення публічності та прозорості діяльності виконавчого органу громади, її підприємств, установ і організацій
	2024-2026 р
	Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  апарату селищної ради
	Не потребує фінансування
	
	
	
	Оперативне висвітлення інформації, яка знаходиться у розпорядженні громади, її підприємств, установ і організацій на офіційному сайті громади, Телеграмканалі, сторінці у ФБ та Ютуб каналі селищної ради.

	5.
	Розвиток безпечного ІТ- та цифрового середовища громади

	5.1.


	Участь у всеукраїнських науково-практичних конференціях, регіональних семінарах, круглих столах, відеоконференціях щодо впровадження та подальшого застосування ІТ-рішень для кіберзахисту інформаційних ресурсів громади
	2024-2026 р
	Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  апарату селищної ради
	Не потребує фінансування
	
	
	
	Профільні фахівці приймали участь у заходах з питань впровадження та подальшого застосування ІТ-рішень для кіберзахисту інформаційних ресурсів громади

	5.2.


	Організація навчання, популяризація та інформаційний супровід інструментів е-демократії,застосування ІТ-технологій,  робототехніки
	2024-2026 р
	Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  апарату селищної ради
	Інші джерела, не заборонені законодавством
	
	
	
	Мешканці громади пройшли навчання з опанування цифрових навичок, е-демократії, з робототехніки на базі кабінетів робототехніки  ЗЗСО   


