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Комплексної програми благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства Стрижавської селищної територіальної громади 
на 2026-2028 роки


               





















с-ще Стрижавка
2025 рік
                                                                       Додаток №1 
до рішення _____ сесії селищної ради
8 скликання 
від __________ 2025р. № _____


Комплексна програма благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства Стрижавської селищної територіальної громади
на 2026-2028 роки

1. Паспорт Комплексної програми благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства Стрижавської селищної територіальної громади  на 2026-2028 роки

	1.
	Дата, номер і назва розпорядчого документу про розроблення програми (за наявності)
	Рішення виконавчого комітету Стрижавської селищної ради від 27.11. 2025р. № 397 «Про схвалення проєкту Комплексної програми благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства Стрижавської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки»

	2.
	Ініціатор розроблення програми

	Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області 

	3.
	Розробник програми

	Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області

	4.
	Відповідальний виконавець програми

	Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області

	5.
	Співвиконавці програми
	-

	6.
	Мета програми

	Покращення умов життя людей шляхом впорядкування, створення та підтримання комфортного та естетичного середовища в Стрижавській селищній територіальній громаді.

	7.
	Термін реалізації програми
	2026-2028 роки 

	8.
	Загальний обсяг фінансування, необхідного для реалізації цільової програми, грн. всього,
в тому числі із розподілом коштів за джерелами фінансування:
	54297 тис.грн.

	8.1.
	- кошти бюджету Стрижавської селищної територіальної громади, грн.
	54297 тис.грн.

	8.2.
	- кошти державного бюджету, грн.

	-

	8.3.
	- кошти інших джерел (вказати), грн.
	-



2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована дія Програми
		Житлово-комунальне господарство – це одна з найважливіших галузей господарського комплексу громади, що забезпечує її життєдіяльність, покликана виконувати комплекс робіт і послуг з утримання та ремонту вулично-дорожньої мережі, зовнішнього освітлення, благоустрою та озеленення територій тощо.
		Комплексна програма благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства Стрижавської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки (далі – Програма) розроблена з метою реалізації на території громади державної політики, власних повноважень виконавчих органів селищної ради в сфері розвитку, реформування та утримання житлово-комунального господарства, створення умов щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності населення середовища та забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами.
		Розроблення Програми здійснювалось в межах Бюджетного кодексу України, Цивільного кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про благоустрій населених пунктів», «Про поховання та похоронну справу», «Про автомобільні дороги», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів», наказу Міністерства юстиції України від 19 березня 2013 року № 474/5 «Про затвердження Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт, виправних робіт та суспільно-корисних робіт» зі змінами, наказу Державного комітету з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 року №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого2004 року за №189/8788, наказу Державного комітету з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 року №150 «Про затвердження примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд та інших нормативно-правових актів України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 21 серпня 2004 року за №1046/9645.
		Програма враховує головні завдання законодавчих і нормативних актів з питань житлово-комунального господарства та визначає основні цілі і заходи з благоустрою, розвитку та утримання житлово-комунального господарства в Стрижавській територіальній громаді на 2026-2028 роки.
	Реалізація визначених заходів дозволить підвищити якість життя мешканців, покращити санітарний стан та естетичний вигляд територій, створити комфортніші умови для відпочинку та сприятиме розвитку громади.
		2.1. Благоустрій населених пунктів
		Благоустрій – візитна картка кожної громади. Благоустрій населених пунктів передбачає розроблення і здійснення ефективних і комплексних  заходів з  утримання  територій  громади у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування, а також  природних  ландшафтів,  інших  природних  комплексів і об’єктів, організацію належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об'єктів іншого призначення.  
		Стрижавська селищна територіальна громада складається з 13 населених пунктів, зокрема с. Бруслинівка, с. Дорожнє, с. Лаврівка, с. Медвідка, с. Мізяківські Хутори, с. Пеньківка, с. Переорки, с. Підлісне, с. Сосонка, с. Супрунів, 
с. Тютюнники, с-ще Стрижавка, с-ще Славне. Її площа становить – 241,1 км².
		Для забезпечення безпечного дозвілля дітей та молоді, формування у громадян рухової активності, створення сприятливих умов для якісного дозвілля та фізичного розвитку дітей на території громади облаштовано 11 дитячих та спортивних майданчиків, що потребують постійного догляду та утримання. Елементи майданчиків часто потребують фарбування, ремонту чи заміни через недбале ставлення до них.
		З метою забезпечення безпечного очікування пасажирами громадського транспорту в населених пунктах громади облаштовано зупинки з лавками та урнами для сміття. Щодня на зупинках збирається багато людей, які здійснюють посадку і висадку з громадського транспорту та залишають після себе різноманітне сміття, включаючи папір, упаковки від їжі та напоїв. Ще одною поширеною проблемою є розклеєні рекламні оголошення, які псують вигляд зупинок. Сміття на зупинках створює дискомфорт для усіх, хто користується громадським транспортом. 
		Для підтримки належного санітарного стану, забезпечення комфорту для пасажирів та дотримання правил безпеки зупинки потребують постійного утримання, що включає ремонт, прибирання від сміття, очищення та миття від бруду, пилу та написів. 
		На балансі громади перебуває майно комунальної власності, таке як дороги, зупинки громадського транспорту, зовнішнє освітлення, дитячі та спортивні майданчики, інженерні споруди, лавки, урни, обладнання дитячих ігрових майданчиків, огорожі. 
		В процесі експлуатації основні засоби піддаються зносу та пошкодженням, тому потребують регулярного обслуговування та поточного ремонту для усунення пошкоджень. Найбільш поширеними проблемами є зламані лавки, дитячі гойдалки, урни, люки, вибоїни на дорогах. 
		Для покращення умов життя у населених пунктах планується виготовлення та встановлення елементів благоустрою (лавок, урн) та проведення поточних ремонтів для підтримки належного стану доріг.
		На території населених пунктів громади налічується 20 кладовищ, загальною площе 48 га., всі кладовища діючі. 
		Щороку напередодні великодніх свят більшість людей, наводить порядок на могилах, викидають пластикові квіти та пляшки, банки з фарби, суху траву, гілля, бур’ян, старі хрести та навіть бетонні пам’ятники, у невідведених місцях. Тим самим вони засмічують кладовища, перетворюючи їх на звалища.
 		Завданням влади є утримання у належному естетичному та санітарному стані територій кладовищ та місць поховань шляхом прибирання сміття, очищення від торішнього листя та гілок, фарбування огорож, догляд за доріжками косіння трави, забезпечення належної санітарної зони та умов для відвідувачів.
		Для людини є природним утримання домашніх улюбленців, але неконтрольоване розмноження і безвідповідальне ставлення до них, призводить до постійного збільшення кількості безпритульних тварин за рахунок покинутих та загублених.
		За останні роки популяція безпритульних тварин в населених пунктах громади збільшилася за рахунок розмноження існуючих безпритульних тварин та їх міграції в межах населених пунктів громади.
		До місцевих органів влади від мешканців громади часто надходять усні та письмові скарги щодо безпритульних тварин (собак, котів).
		Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження» визначені правові основи поводження з безпритульними тваринами. 
З урахуванням вимог Закону, питання безпритульних тварин у населених пунктах планується вирішувати методом стерилізації, вакцинації з поверненням тварин на місце існування для стабілізації чисельності популяції (гуманними методами).
		Для забезпечення здійснення заходів з вилову, стерилізації, вакцинації та  профілактичних обробок необхідне фінансування з місцевого бюджету.
		Кожна дитина має право на батьківську любов і матеріальну підтримку. Захист прав дітей в Україні є одним із ключових напрямків у державній політиці, і одним із головних механізмів є робота щодо стягнення аліментів.
		Особи, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт направляються Вінницьким районним відділом філії Державної установи «Центр пробації» у Вінницькій області за його місцем реєстрації до Стрижавської селищної територіальної громади для організації відпрацювання порушниками оплачуваних суспільно-корисних оплачуваних робіт та примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів в інтересах захисту прав та інтересів дітей. 
		Для погашення заборгованості зі сплати аліментів ці особи залучаються до виконання оплачуваних суспільно-корисних робіт з благоустрою населених пунктів, таких як косіння трави, прибирання територій загального користування, розчистка снігу та посипка доріжок в зимовий період.
		2.2. Зовнішнє освітлення
		Якісне освітлення вулиць – одна з умов комфортного та безпечного життя громади. 
		Довжина мереж зовнішнього освітлення громади становить 112 км, загальна кількість світильників становить 2000 тис. шт.		
		Існуючі мережі зовнішнього освітлення під час експлуатації потребують постійного технічного обслуговування, яке включає заміну світильників, ремонт пошкоджених кабелів, заміну автоматизованої системи керування. Ефективним рішенням є модернізація мереж зовнішнього освітлення з встановленням енергоощадних ЛЕД-світильників, що підвищить енергоефективність та дозволить суттєво зменшити споживання електроенергії. 
		Наразі зовнішнє освітлення охоплює лише 40% вулиць та доріг. Для поліпшення умов життя та забезпечення безпеки громади планується будівництво нових мереж вуличного освітлення. 
	2.3. Вулично-дорожнє господарство
		Невід’ємною частиною благоустрою громади є вулично-дорожня мережа,  яка характеризується розгалуженою транспортною інфраструктурою, що свідчить про розвинену систему в громаді. Стрижавська селищна територіальна громада має постійне транспортне сполучення з обласним центром (м. Вінниця).
		Територією Стрижавської територіальної громади проходить автомобільна дорога міжнародного значення М-21 «Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільський» та автомобільні дороги загального користування місцевого значення: О-02-11-06 Бруслинів-Стрижавка, С-02-03-01 (Бруслинів-Стрижавка)-Переорки, С-02-03-21 Стрижавка-Стадниця-Писарівка», С-02-03-05. (Стрижавка-Стадниця-Писарівка)-Славне, О-02-03-03 Стрижавка-Мізяків-Гущинці», С-02-03-17 (Стрижавка-Мізяків-Гущинці)-Лаврівка, С-02-03-03 Стрижавка-Мізяків-Гущинці)-Тютюники), С-02-0319 Дорожне-Медвідка; С-02-11-01 Літин-Супрунів.
		Дорожня інфраструктура громади налічує понад 300 км доріг, з яких близько 60 км з асфальтобетонним покриттям, решта доріг мають тверде або ґрунтове покриття, що потребує постійного експлуатаційного утримання та ремонту для забезпечення безпеки дорожнього руху. 
		В зимовий період для розчищення вулично-дорожньої мережі проводяться роботи з прибирання, очищення доріг від снігу та посипка піщано-соляною сумішшю.
		Через сильні перепади температури, опади та перевантаження транспорту восени та зимою псується дорожнє покриття, що призводить до утворення вибоїн, просідань та деформацій. 
[bookmark: _Hlk214268835]		Для покращення стану вулично-дорожньої мережі та запобігання дорожньо-транспортним пригодам планується проведення капітальних та поточних ремонтів дорожнього покриття в населених пунктах громади. Також актуальною є потреба в облаштуванні тротуарів, встановленні знаків та розміток. 
		Для поліпшення умов очікування громадського транспорту, у населених пунктах громади слід встановити нові зупинки та забезпечити їх належне утримання.
		Реалізація цих заходів є одним із пріоритетних напрямків, що потребує значних фінансових ресурсів для покращення інфраструктури громади.	
		2.4. Управління майном комунальної власності.
		На балансі відділу житлово-комунального господарства та благоустрою Стрижавської селищної ради перебувають адміністративні будівлі колишніх сільських рад, які увійшли до Стрижавської територіальної громади. Для представлення інтересів мешканців населених пунктів громади в  цих будівлях розміщені старостинські округи Стрижавської селищної ради: Мізяківсько-Хутірський старостинський округ, Пеньківський старостинський округ та Лаврівський старостинський округ, які є робочими місцями старост.
		Для забезпечення естетичного вигляду та ефективного функціонування адміністративні будівлі потребують належного утримання, яке включає оплату за енергоносії, ремонт та інші витрати, що забезпечують функціонування будівлі та її інженерних систем.
		 
3. Мета Програми
		Метою Програми є покращення умов життя людей шляхом впорядкування, створення та підтримання комфортного та естетичного середовища в Стрижавській селищній територіальній громаді.

4. Пріоритетні завдання Програми
	Пріоритетними завданнями Програми є: 
· благоустрій населених пунктів;
· комплексний розвиток громадського транспорту, дорожньої інфраструктури громади та її утримання;
·  відновлення, модернізація та розвиток системи зовнішнього освітлення населених пунктів громади;
· управління майном комунальної власності.

5. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи виконання Програми
		Реалізація Програми передбачає відновлення та належне утримання об'єктів благоустрою для поліпшення умов життя мешканців громади.
		Основними шляхами розв’язання проблеми є:  
· здійснення системного та комплексного підходу при плануванні та проведенні робіт з будівництва та капітального ремонту об’єктів благоустрою; 
· застосування інноваційних та енергозберігаючих технологій в проектах розвитку територій населених пунктів громади;
· залучення громадян, які ухиляються від сплати аліментів, до виконання примусових суспільно-корисних робіт з благоустрою населених пунктів.
Основними засобами розв’язання проблеми є:  
· ефективне та раціональне використання грошових, людських та матеріальних ресурсів при реалізації заходів (проектів); 
· залучення інвестицій і співробітництво з міжнародними фінансовими установами та донорськими організаціями; 
· зменшення негативних наслідків заборгованості з аліментів.
		Орієнтовні обсяги фінансування заходів, строки та етапи виконання пріоритетних завдань Програми викладені в додатку 3.  
Програма виконується в один етап протягом 2026-2028 років.  

6. Зв'язок із стратегічними документами розвитку Стрижавської  
територіальної громади, Вінницької області і держави
	Програма узгоджується з головним стратегічним документом Стрижавської територіальної громади. 
	Програма підтримує курс, визначений Стратегією розвитку Стрижавської територіальної громади до 2030 року, в частині реалізації наступних стратегічних пріоритетів:
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ/ПРІОРИТЕТ 2. БЕЗПЕЧНА ГРОМАДА 
Оперативна ціль 2.2. Екосвідома громада 
Мета: забезпечення екологічно чистих умов життя в громаді. 
Бенефіціари: сім’ї, діти, молодь, особи з інвалідністю, люди похилого віку. Заходи: 
2.2.3. Інвентаризація та впорядкування кладовищ. 
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ/ПРІОРИТЕТ 3. КОМФОРТНА ГРОМАДА З ВИСОКИМ РІВНЕМ ЯКОСТІ ЖИТТЯ 
Оперативна ціль 3.3. Дозвілля для всієї сім’ї 
Мета: забезпечення всіх мешканців громади якісним та змістовним дозвіллям «поблизу», звертаючи особливу увагу на комфорт людей старшого віку, залучення молоді та зацікавлення дітей.  
Бенефіціари: сім’ї, діти, молодь, особи з інвалідністю, люди похилого віку, спортсмени, малий та середній бізнес, туристи. 
Заходи: 
3.3.3. Будівництво дитячих та спортивних майданчиків з відповідним обладнанням та супутньою інфраструктурою. 
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ/ПРІОРИТЕТ 4. РОЗВИНЕНА ІНФРАСТРУКТУРА НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
Оперативна ціль 4.1. Якісні комунальні послуги в кожний дім 
Мета: забезпечення комфорту та якісних комунальних послуг для всіх мешканців громади. 
Бенефіціари: всі мешканці громади, великі підприємства, малий та середній бізнес, інвестори. 
Заходи: 
4.1.1. Інвентаризація всієї технічної інфраструктури в ТГ. 
4.1.2. Благоустрій населених пунктів. 
4.1.3. Придбання автомобільної техніки та спеціального обладнання.  
4.1.4. Розчищення та благоустрій існуючих водних об’єктів. 
4.1.8. Реконструкція мереж вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій. 
Оперативна ціль 4.2. Сполучена громада з розвиненою транспортною інфраструктурою 
Мета: доступ до інформації та спілкування; забезпечення комфорту та безпеки пересування всім учасникам дорожнього руху, незалежно від того яким видом транспорту особа користується (автомобіль, автобус, велосипед чи вона є пішоходом). 
Бенефіціари: сім’ї, діти, молодь, особи з інвалідністю, люди похилого віку, малий та середній бізнес. 
Заходи: 
4.2.1. Ремонт існуючої та розвиток дорожньої мережі в межах ТГ. 
4.2.2. Створення доступного та зручного транспортного сполучення та інфраструктури. 
4.2.3. Встановлення та облаштування зупинок громадського транспорту. 
		Програма також узгоджується з стратегічними та оперативними цілями Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695) зі змінами
Стратегічна ціль 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів»
Оперативна ціль 1. Інфраструктура, стійка до безпекових, соціальних та економічних викликів
Завдання за напрямом «Транспортна інфраструктура».
2.1.1. Розбудова якісних автомобільних доріг загального користування державного значення відповідно до завдань, визначених Національною транспортною стратегією України на період до 2030 року.
2.1.2. Відновлення та розбудова мережі якісних автомобільних доріг загального користування місцевого значення.
та Стратегією збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року (затверджена рішенням 42 сесії Вінницької обласної ради 7 скликання від 21 лютого 2020р. № 921) зі змінами
	Стратегічна ціль 1. Конкурентоздатний регіон на основі інноваційного та сталого розвитку
Оперативна ціль 1.1. Модернізація транспортнологістичної інфраструктури з урахуванням внутрішніх, міжрегіональних та міжнародних зв’язків.
Завдання:
1.1.1. Створення належної та якісної дорожньої інфраструктури.

7. Напрями діяльності і заходи цільової Програми
		З метою забезпечення належного санітарного та естетичного стану територій, створення комфортних умов для життя, роботи та відпочинку мешканців, а також приведення їх до європейських норм протягом 2026-2028 років заплановано реалізацію завдань викладених у додатку 1 Програми.

8. Система управління та контролю за ходом виконання Програми
		Відповідальним виконавцем програми є відділ житлово-комунального та благоустрою Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області. 
		Відповідальний виконавець програми щороку здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання програми та, у разі потреби, розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення результативних показників та індикаторів програми, обсягів і джерел фінансування, переліку співвиконавців, строків виконання програми та окремих її завдань і заходів тощо. 
		Контроль за ходом виконання програми здійснюється виконавчим комітетом Стрижавської селищної ради, постійною комісією селищної ради з питань архітектури, будівництва, планування територій, історичного середовища та благоустрою.
		Щорічно у термін до 15 квітня року, що настає за звітним, відповідальний виконавець програми подає звіт про виконання завдань і заходів програми за відповідний період: 
· Стрижавській селищій раді; 
· відділу економічного розвитку та публічних інвестицій; 
· відділу фінансів. 
	Звіт про виконання програми подається на розгляд виконавчого комітету селищної ради, з подальшим розглядом профільними постійними комісіями селищної ради та  затвердженням на сесії селищної ради. 

9. Якісні та кількісні показники результативності Програми
	Результативні показники виконання Програми викладені у додатку 2 Програми.

Керуючий справами (секретар) виконавчого 
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Напрями діяльності та заходи Комплексної програми благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства Стрижавської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки
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	[bookmark: _Hlk214284278]
1.
	Благоустрій населених пунктів 
	1.1. Утримання дитячих та спортивних майданчиків у належному стані.
	Протягом 2026-2028 років 
	Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області
	Бюджет селищної територіальної громади 
	1500
	500
	500
	500
	Забезпечення безпеки, розвитку та повноцінного дозвілля дітей і дорослих.

	
	
	1.2. Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для благоустрою населених пунктів
	Протягом 2026-2028 років 
	Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області
	Бюджет селищної територіальної громади 
	2400
	800
	800
	800
	Впорядкування територій загального користування та створення безпечних умов для мешканців.

	
	
	1.3. Утримання зупинок громадського  транспорту.
	Протягом 2026-2028 років 
	Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області
	Бюджет селищної територіальної громади 
	600
	200
	200
	200
	Покращення умов очікування транспорту та підвищення безпеки громадян

	
	
	1.4. Виготовлення та встановлення елементів благоустрою.
	Протягом 2026-2028 років 
	Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області
	Бюджет селищної територіальної громади 
	450
	150
	150
	150
	Створення комфортних, безпечних та естетичних умов для життя, праці та відпочинку мешканців 

	
	
	1.5. Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами.
	Протягом 2026-2028 років 
	Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області
	Бюджет селищної територіальної громади 
	270
	90
	90
	90
	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин

	
	
	1.6. Впорядкування кладовищ. 
	Протягом 2026-2028 років 
	Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області
	Бюджет селищної територіальної громади 
	1500
	500
	500
	500
	Забезпечення належного естетичного та санітарного стану місць поховань

	
	
	1.7. Організація відпрацювання  порушниками  адміністративного стягнення у вигляді  суспільно корисних робіт з благоустрою населених пунктів.
	Протягом 2026-2028 років
	Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області 
	Бюджет селищної територіальної громади
	150
	50
	50
	50
	Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері захисту прав та інтересів дітей та примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів з боржників (порушників), на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт

	2.
	Комплексний розвиток громадського транспорту, дорожньої інфраструктури громади та її утримання 
	2.1. Встановлення зупинок громадського транспорту. 


	Протягом 2026-2028 років 
	Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області
	Бюджет селищної територіальної громади 
	450
	50
	200
	200
	Створення безпечних та комфортних умов для пасажирів громадського транспорту.
Кількість облаштованих зупинок – 2. 

	
	
	2.2. Очищення доріг від снігу та їх посипка піщано-соляною сумішшю в зимовий період. 

	Протягом 2026-2028 років 
	Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області
	Бюджет селищної територіальної громади 
	300
	100
	100
	100
	Забезпечення підвищення безпеки руху

	
	
	2.3. Поточний ремонт доріг комунальної власності. 
	Протягом 2026-2028 років 
	Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області
	Бюджет селищної територіальної громади 
	12000
	4000
	4000
	4000
	Покращення технічного стану доріг і створення належних умов для пасажирів  

	
	
	2.4. Капітальний ремонт дорожнього покриття та міжбудинкових проїздів по вул. Алеї біля будинків за №2, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 в смт. Стрижавка, Вінницького району, Вінницької області.
	Протягом 2027 року 
	Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області
	Бюджет селищної територіальної громади 
	8727
	-
	8727
	-
	Забезпечення безпеки дорожнього руху 

	
	
	2.5. Експлуатаційне утримання та ремонт доріг  місцевого значення на договірних засадах. 
	Протягом 2026-2028 років 
	Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області
	Бюджет селищної територіальної громади 
	7500
	2500
	2500
	2500
	Покращення стану доріг місцевого значення

	3.
	Відновлення, модернізація та розвиток системи зовнішнього освітлення населених пунктів громади
	3.1 «Нове будівництво мережі вуличного освітлення Стрижавської ТГ».
	Протягом 2026-2028 років 
	Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області
	Бюджет селищної територіальної громади 
	1050
	50
	200
	800
	Забезпечення якісного
освітлення населених пунктів

	
	
	3.2. Утримання мереж вуличного освітлення. 
	Протягом 2026-2028 років 
	Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області
	Бюджет селищної територіальної громади 
	15000
	5000
	5000
	5000
	

	4. 
	Управління майном комунальної власності.
	4.1. Утримання будівель та споруд 
комунальної власності.
	Протягом 2026-2028 років
	Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області
	Бюджет селищної територіальної громади
	2400
	800
	800
	800
	Забезпечення належного утримання об’єктів комунальної власності 

	
	54297
	14790
	23817
	15690
	



													
      
                     							________________________________

























		Додаток №2 
														до Комплексної програми благоустрою 
														та розвитку житлово-комунального господарства
 														Стрижавської селищної територіальної громади 
														на 2026-2028 роки

Показники результативності Комплексної програми благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства Стрижавської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки

	
№
з/п
	
Найменування показника
	Одиниця виміру
	Вихідні дані на
початок дії
програми
	Етапи Програми
	Виконання за 2026-2028
роки

	
	
	
	
	2026
 рік
	2027 
рік
	2028 рік
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Благоустрій населених пунктів

	1.1. Утримання дитячих та спортивних майданчиків у належному стані

	Показники витрат

	1
	Обсяг видатків на утримання майданчиків  
	тис. грн.
	-
	500,0
	500,0
	500,0
	1500,0

	Показники продукту

	1
	Кількість майданчиків, які планується утримувати
	од.
	-
	11
	11
	11
	11

	Показники ефективності

	1
	Середні витрати на утримання одного майданчика 
	тис. грн.
	-
	45,5
	45,5
	45,5
	45,5

	Показники якості

	1
	Питома вага майданчиків, утримання яких планується здійснити, у їх загальній кількості
	%
	-
	100
	100
	100
	100

	1.2. Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для благоустрою населених пунктів

	Показники витрат

	1
	Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю
	тис. грн
	-
	800,0
	800,0
	800,0
	2400,0

	Показники продукту

	1
	Кількість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, які планується придбати
	од.
	-
	40
	40
	40
	120

	Показники ефективності

	1
	Середні витрати на придбання одиниці предмету, матеріалу, обладнання та інвентарю
	тис. грн
	-
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0

	Показники якості

	1
	Питома вага кількості предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, які планується придбати
	%
	-
	100
	100
	100
	100

	1.3. Утримання зупинок громадського транспорту

	Показники витрат

	1
	Обсяг видатків на утримання зупинок
	тис. грн
	-
	200,0
	200,0
	200,0
	600,0

	Показники продукту

	1
	Кількість зупинок, які планується утримувати  
	од.
	-
	5
	5
	5
	5

	Показники ефективності

	1
	Середні витрати на утримання однієї зупинки  
	тис. грн
	-
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0

	Показники якості

	1
	Питома вага зупинок, утримання яких планується здійснити, у їх загальній кількості
	%
	-
	100
	100
	100
	100

	1.4. Виготовлення та встановлення елементів благоустрою 

	Показники витрат

	1
	Обсяг видатків на придбання елементів благоустрою
	тис. грн.
	-
	150,0
	150,0
	150,0
	450,0

	Показники продукту

	1
	Кількість елементів благоустрою, які планується придбати 
	од.
	-
	15
	15
	15
	45

	Показники ефективності

	1
	Середні витрати на придбання 1 елемента благоустрою
	тис. грн
	-
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0

	Показники якості

	1
	Питома вага кількості елементів благоустрою, які планується придбати
	%
	-
	100
	100
	100
	100

	1.5. Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами.

	Показники витрат

	1
	Обсяг видатків на вилов та стерилізацію тварин
	тис. грн.
	-
	90,0
	90,0
	90,0
	270,0

	Показники продукту

	1
	Кількість тварин, що підлягають стерилізації 
	од.
	-
	30
	30
	30
	90

	Показники ефективності

	1
	Середня вартість вилову та стерилізації однієї тварини  
	тис. грн
	-
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0

	Показники якості

	1
	Відсоток простерилізованих тварин до запланованих видатків
	%
	-
	100
	100
	100
	100

	1.6. Впорядкування кладовищ.

	Показники витрат

	1
	Обсяг видатків на благоустрій кладовищ 
	тис. грн.
	-
	500,0
	500,0
	500,0
	1500

	Показники продукту

	1
	Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати
	га
	-
	48
	48
	48
	48

	Показники ефективності

	1
	Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища
	тис. грн
	-
	10,41
	10,41
	10,41
	10,41

	Показники якості

	1
	Питома вага площі, на якій проводився благоустрій  у загальній площі кладовищ
	%
	-
	100
	100
	100
	100

	1.7. Організація відпрацювання  порушниками  адміністративного стягнення у вигляді  суспільно корисних робіт з благоустрою населених пунктів 

	Показники витрат

	1
	Обсяг фінансування оплачуваних суспільно корисних робіт
	тис. грн.
	-
	45,0
	45,0
	45,0
	135,0

	Показники продукту

	1
	Кількість осіб, що можуть бути залучені до виконання суспільно-корисних робіт
	чол.
	-
	5
	5
	5
	15

	Показники ефективності

	1
	Кількість  годин  до відпрацювання примусових робіт однією особою, стосовно якої винесено рішення
	год.
	-
	140
	140
	140
	140

	Показники якості

	1
	Відсоток зменшення заборгованості по аліментах осіб,  направлених на суспільно-корисні роботи
	%
	-
	100
	100
	100
	100

	2.  Комплексний розвиток громадського транспорту, дорожньої інфраструктури громади та її утримання

	2.1. Встановлення зупинок громадського транспорту

	Показники витрат

	1
	Обсяг видатків на встановлення зупинок 
	тис. грн
	-
	50,0
	200,0
	200,0
	450,0

	Показники продукту

	1
	Кількість зупинок, які  планується встановити 
	од.
	-
	2
	1
	1
	2

	Показники ефективності

	1
	Середні витрати на встановлення 1 зупинки 
	тис. грн
	-
	25,0
	200,0
	200,0
	225,0

	Показники якості

	1
	Рівень готовності встановлених об’єктів 
	%
	-
	100
	100
	100
	100

	2.2. Очищення доріг від снігу та їх посипка піщано-соляною сумішшю в зимовий період

	Показники витрат

	1
	Обсяг видатків на  посипку та очистку доріг від снігу на території населених пунктів громади   
	тис. грн.
	-
	100,0
	100,0
	100,0
	300,0

	Показники продукту

	1
	Кількість послуг з посипки та очистки доріг від снігу, які планується провести
	од.
	-
	5
	5
	5
	15

	Показники ефективності

	1
	Середні витрати на 1 послугу з посипки та очистки доріг від снігу
	тис. грн.
	-
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0

	Показники якості

	1
	Динаміка отриманих послуг по очищенню снігу до запланованих
	%
	-
	100
	100
	100
	100

	2.3. Поточний ремонт доріг комунальної власності 

	Показники витрат

	1
	Обсяг видатків на ремонт доріг комунальної власності 
	тис. грн.
	-
	4000,0
	4000,0
	4000,0
	12000,00

	Показники продукту

	1
	Площа вулично-дорожньої мережі, на якій будуть проводитись ремонтні роботи
	кв.м.
	-
	80000
	80000
	80000
	240000

	Показники ефективності

	1
	Середня вартість ремонту 1 кв.м. дорожнього покриття
	тис. грн.
	-
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Показники якості

	1
	Питома вага відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі у загальній площі на якій необхідно провести ремонт 
	%
	-
	100
	100
	100
	100

	2.4. Капітальний ремонт дорожнього покриття та міжбудинкових проїздів по вул. Алеї біля будинків за №2, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 в смт. Стрижавка, Вінницького району, Вінницької області.

	Показники витрат

	1
	Обсяг видатків на ремонт доріг комунальної власності 
	тис. грн.
	-
	-
	8727,0
	-
	8727,0

	Показники продукту

	1
	Площа доріг, на яких виконуватимуться ремонтні роботи
	кв.м.
	-
	-
	9230,15
	-
	9230,15

	Показники ефективності

	1
	Середня вартість 1 кв.м. ремонту доріг комунальної власності
	тис. грн.
	-
	-
	945,6
	-
	945,6

	Показники якості

	1
	Рівень готовності відремонтованих об’єктів
	%
	-
	-
	100
	-
	100

	2.5.  Експлуатаційне утримання та ремонт доріг місцевого значення на договірних засадах.

	Показники витрат

	1
	Обсяг видатків на ремонт та експлуатаційне утримання доріг місцевого значення
	тис. грн.
	-
	2500,0
	2500,0
	2500,0
	7500,0

	Показники продукту

	1
	Протяжність доріг місцевого значення, на яких виконуватимуться роботи
	км
	-
	57
	57
	57
	57

	Показники ефективності

	1
	Середня вартість ремонту, експлуатаційного утримання 1 км дороги місцевого значення
	тис. грн.
	-
	43,8
	43,8
	43,8
	43,8

	Показники якості

	1
	Рівень збільшення обсягу видатків на ремонт та експлуатаційне утримання 1 км  дороги місцевого значення
	%
	-
	100
	100
	100
	100

	3.  Відновлення, модернізація та розвиток системи зовнішнього освітлення населених пунктів громади

	3.1. «Нове будівництво мережі вуличного освітлення Стрижавської ТГ».

	[bookmark: _Hlk209792483]Показники витрат

	1
	Обсяг видатків на будівництво мереж вуличного освітлення
	тис. грн
	-
	50,0
	200,0
	800,0
	1050,0

	Показники продукту

	1
	Кількість об’єктів, які планується побудувати 
	од.
	-
	1
	1
	1
	1

	Показники ефективності

	1
	Середні витрати на будівництво 1 об’єкту
	тис. грн
	-
	50,0
	200,0
	800,0
	1050,0

	Показники якості

	1
	Рівень готовності побудованих об’єктів
	%
	-
	100
	100
	100
	100

	3.2. Утримання мереж вуличного освітлення

	Показники витрат

	1
	Обсяг видатків на оплату електроенергії вуличного освітлення 
	тис. грн.
	-
	3500,0
	3500,0
	3500,0
	10500,0

	2
	Обсяг видатків на утримання мереж вуличного освітлення 
	тис. грн.
	-
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	4500,0

	Показники продукту

	1
	Кількість використаної електроенергії на вуличне освітлення  
	кВт.год.
	-
	350000
	350000
	350000
	1050000

	2
	Кількість світлоточок, які планується утримувати
	од.
	-
	71
	71
	71
	71

	Показники ефективності

	1
	Середня вартість 1  кВт.год. електроенергії 
	тис. грн.
	-
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	2
	Середні витрати на утримання 1 світлоточки
	тис. грн.
	-
	21,12
	21,12
	21,12
	21,12

	Показники якості

	1
	Відсоток утримання мереж вуличного освітлення
	%
	-
	100
	100
	100
	100

	4. Управління майном комунальної власності 

	4.1. Утримання будівель та споруд комунальної власності.

	Показники витрат

	1
	Обсяг видатків на утримання об’єктів комунальної власності 
	тис. грн.
	-
	800,0
	800,0
	800,0
	2400,0

	Показники продукту

	1
	Кількість об’єктів, що планується утримувати
	од.
	-
	3
	3
	3
	3

	Показники ефективності

	1
	Середні витрати на утримання одного об’єкта 
	тис. грн.
	-
	800,0
	800,0
	800,0
	2400,0

	Показники якості

	1
	Питома вага об’єктів, утримання яких планується здійснити, у їх загальній кількості
	%
	-
	100
	100
	100
	100







_______________________________
               									  

























		Додаток №3 
														до Комплексної програми благоустрою 
														та розвитку житлово-комунального господарства
 														Стрижавської селищної територіальної громади 
														на 2026-2028 роки
                                                               
Ресурсне забезпечення 
Комплексної програми благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства 
Стрижавської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки

	
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми
	
Етапи виконання Програми

	
Усього витрат на виконання програми,
тис.грн.

	
	2026 
рік
	2027 
рік
	2028 
рік
	

	Обсяг ресурсів, усього: 
	
	
	
	

	в тому числі:
	14790
	23817
	15690
	54297

	- державний бюджет
	-
	-
	-
	-

	- обласний бюджет
	-
	-
	-
	-

	- бюджет Стрижавської селищної територіальної громади 
	14790
	23817
	15690
	54297

	- інші джерела 
	-
	-
	-
	-


 

_________________________________________






                                                                                   Додаток 2
до рішення _____ сесії селищної ради
8 скликання
                                                                       від __________ 2025р. № _____
                                                                                                    
Порядок використання коштів бюджету Стрижавської селищної територіальної громади на виконання заходів Комплексної програми благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства Стрижавської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки
1. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в бюджеті селищної територіальної громади на виконання заходів «Комплексної Програми благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства Стрижавської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки» (далі – Програма).
  2. Головним розпорядником бюджетних коштів виконання заходів Програми є відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області.
  3. Бюджетні кошти перераховуються у межах відповідних бюджетних призначень, установлених рішенням селищної ради на відповідні роки.
 4. Бюджетні кошти використовуються на:
· придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для благоустрою населених пунктів;
· придбання елементів благоустрою;
· оплату послуг з благоустрою населених пунктів;
· виплату винагороди за виконання робіт (надання послуг) з підтримання в належному стані територій загального користування на договірних умовах;
· оплату праці і нарахування на заробітну плату за виконання оплачуваних суспільно корисних робіт особам, направленим на відбування адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт;
· оплату послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг;
· оплату за електричну енергію для вуличного освітлення;
· оплату послуг з утримання будівель та споруд комунальної власності (оплата енергоносіїв, ремонт);
· будівництво та капітальний ремонт об'єктів благоустрою; 
- передачу на договірних засадах трансфертів іншим бюджетам та одержувачам бюджетних коштів для співфінансування робіт та виконання спільних заходів.
      5. Використання коштів з іншою метою, яка не відповідає цьому Порядку, є нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.
      6. Відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.
      7. Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленному законодавством порядку.
Керуючий справами (секретар) виконавчого 
              комітету селищної ради  				Олеся МАРЦИНЮК
