Проєкт 


КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____сесія _____ скликання

РIШЕННЯ
_______________                                                                                                         № __________



Про затвердження Програми 
енергоефективності та зменшення 
споживання енергетичних ресурсів
Кам’янської міської територіальної
громади на 2026 рік 

З метою забезпечення сталого розвитку територіальної громади, посилення енергетичної безпеки, підвищення рівня енергоефективності, скорочення споживання енергоресурсів, зниження енергоємності виробництва, впровадження альтернативних, відновлювальних та комбінованих джерел енергії, недопущення дестабілізації стабільної життєдіяльності міста, зменшення видатків бюджету Кам’янської міської територіальної громади 
на споживання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетних установах, відповідно до Закону України «Про енергетичну ефективність» (зі змінами)
від 21.10.2021 №1818-IX, Стратегії регіонального розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року, затвердженої рішенням обласної ради                              від 07.08.2020 №624-24/VII, Стратегії розвитку міста Кам’янське на період                   до 2027 року, затвердженої рішенням міської ради від 18.12.2020                        №27-03/VII, керуючись п.22 ч.1 ст.26, п.п. 11 п. «а» ст.30, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА:
	
1. Затвердити Програму енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів Кам’янської міської територіальної громади
на 2026 рік (додається).

2. Департаменту фінансів міської ради забезпечити фінансування заходів, передбачених Програмою енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів Кам’янської міської територіальної громади
на 2026 рік, в межах коштів, затверджених рішенням про бюджет Кам’янської міської територіальної громади на 2026 рік.

3. Керівникам виконавчих органів міської ради, керівникам підприємств, установ та закладів комунальної сфери, керівникам підприємств промислового сектору територіальної громади рекомендувати надавати для узагальнення інформацію про хід виконання Програми енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів Кам’янської міської територіальної громади на 2026 рік до департаменту економічного розвитку міської ради щоквартально 
до 15 числа місяця наступного за звітним періодом.

4. Департаменту економічного розвитку міської ради забезпечити звітування про хід і результати виконання Програми енергоефективності                          та зменшення споживання енергетичних ресурсів Кам’янської міської територіальної громади на 2026 рік за підсумками І півріччя та за підсумками 2026 року до 25 числа місяця наступного за звітним періодом.

5. Рішення набуває чинності з 01 січня 2026 року.

6. Організацію виконання цього рішення покласти на департамент економічного розвитку міської ради, координацію – на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради 
Чернишова О.А., контроль – на постійну комісію міської ради з питань екології, промислової політики, економіки, праці, енергозбереження та постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, бюджету, фінансів та інвестицій.


Міський голова	        Андрій БІЛОУСОВ
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Додаток
до рішення міської ради
________ №___________

Програма
енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів 
Кам’янської міської територіальної громади на 2026 рік

1. Паспорт Програми
Назва програми – Програма енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів Кам’янської міської територіальної громади на 2026 рік (далі – Програма).
	1
	Ініціатор розроблення Програми
	Департамент економічного розвитку Кам’янської міської ради

	2
	Підстава для розроблення
	Закон України «Про енергетичну ефективність», Стратегія регіонального розвитку Дніпропетровської області на період 
до 2027 року, затверджена рішенням обласної ради від 07.08.2020 №624-24/VII,
Стратегія розвитку міста Кам’янське на період        до 2027 року, затверджена рішенням міської ради 
від 18.12.2020 №27-03/VII

	3
	Розробник Програми
	Департамент економічного розвитку Кам’янської міської ради

	4
	Співрозробники Програми
	Виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства та бюджетні установи Кам’янської міської ради, промислові підприємства

	5
	Відповідальний виконавець Програми
	Департамент економічного розвиткуКам’янської міської ради, виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства та бюджетні установи Кам’янської міської ради, промислові підприємства

	6
	Учасники Програми, розпорядники бюджетних коштів Програми
	Виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства та бюджетні установи Кам’янської міської ради, промислові підприємства, інші підприємства, установи та організації всіх форм власності

	7
	Термін реалізації Програми
	2026 рік

	8
	Джерела фінансування для забезпечення виконання Програми
	Державний бюджет, обласний бюджет,
бюджет Кам’янської міської територіальної громади, кошти підприємств, інші джерела, не заборонені чинним законодавством

	9
	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 
у 2025 році
	1 204 882,357 тис.грн, у т.ч.:
державний бюджет –15 750,000 тис. грн;
обласний бюджет –172 886,729 тис. грн;
бюджет Кам’янської міської територіальної громади –78 678,924 тис.грн;
кошти підприємств – 15 790,000 тис.грн;
інші джерела не заборонені чинним 
законодавством – 921 776,704 тис.грн


2. Загальні положення
Проблеми стабільного енергозабезпечення та ефективного використання енергоресурсів є одними з найгостріших в Україні, оскільки від їхнього вирішення залежить рівень економічного та соціального розвитку суспільства. Ці проблеми спричинені як недостатнім рівнем ресурсів та їхнім швидким споживанням, так і значними втратами в інфраструктурі, екологічним впливом, а також наслідками бойових дій, що призвели до пошкодження великої частини енергетичної інфраструктури. 
Енергозбереження на сучасному етапі – це не просто дбайливе витрачання енергії і палива, це політика, яка бере за основу науковий погляд на процеси виробництва, розподілу та використання енергії, праці, основних фондів, сировини та матеріалів. Розумне споживання енергії – це важливий крок           до зменшення обсягів її виробництва та економічних витрат. Впровадження енергоефективних заходів дозволяє зменшити рахунки за енергію, підвищити комфорт будівель, скоротити викиди парникових газів і знизити потребу            в імпорті енергоресурсів
Постійне здорожчання паливно-енергетичних ресурсів, відсутність альтернативних джерел енергопостачання вимагає особливої уваги до питань енергозбереження та енергоефективності. 
Ключовою вимогою досягнення мети з енергоефективності є реалізація низки політичних та економічних механізмів щодо ефективного використання енергії в секторах кінцевого споживання енергії: житлових та громадських будівлях, промисловості, транспорті тощо.
З метою зниження рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів 
(далі – ПЕР) за рахунок підвищення енергоефективності та впровадження заходів з енергозбереження, Програмою енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів Кам’янської міської територіальної громади на 2026 рік передбачено ряд загальноміських, організаційних та технічних заходів у бюджетній сфері, житлово-комунальному господарстві                                      та промисловому секторі.
Програма розроблена відповідно до законів України «Про енергетичну ефективність» від 21 жовтня 2021 року №1818-IX (зі змінами),                                «Про альтернативні види палива» від 14 січня 2000 року № 1391-XIV                        (зі змінами), «Про альтернативні джерела енергії» від 20 лютого 2003 року                 №555-IV (зі змінами), «Про енергетичну ефективність будівель» від 22 червня 2017 року №2118-VIII (зі змінами), завдань Енергетичної стратегії України            на період до 2050 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 21 квітня 2023 року №373-р, «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017  №2019-VIII (зі змінами), Стратегії регіонального розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року, затвердженої рішенням обласної ради                    від 07.08.2020 №624-24/VII, Стратегії  розвитку міста Кам’янське на період           до 2027 року, затвердженої рішенням міської ради від 18.12.2020 №27-03/VII, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2021 №1460 «Про  впровадження систем енергетичного менеджменту» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 №669-р «Про затвердження плану заходів щодо виконання регіональних та місцевих програм підвищення енергоефективності»  та Національного плану з енергетики та клімату України на період до 2030 року, схваленого розпорядженням КМУ від 25.06.2024       №587-р.
Крім цього, Указом Президента України від 30 вересня 2019 року №722/2019 визначено Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року.
Серед Цілей сталого розвитку України визначено такі: створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації                                    та інноваціям, забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст, забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії, вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та її наслідками.
3. Стан справ та визначення проблем
Вирішення завдань енергоефективності та енергозбереження в нашій державі  набуває першочергового значення, що обумовлено прагненням нашої країни до сталого розвитку. Розуміння гострої необхідності інтенсифікації зусиль щодо здійснення широкомасштабних енергозберігаючих програм                      в усіх без винятку секторах економіки, в першу чергу, продиктовано високою енергоємністю вітчизняної економіки, рівень якої в декілька разів перевищує відповідні показники розвинених країнах світу. Тому зараз приділяється особлива увага створенню механізмів упровадження енергозбережних технологій, які сприяли б модернізації діючих потужностей                                          і підвищенню їх ефективності, використанню відновлювальних джерел енергії, нетрадиційних видів палива
У сучасних умовах господарювання одним з пріоритетних напрямів розвитку економіки країн світу є підвищення рівня енергоефективності.                    Це спричинено низкою проблем, які потрібно вирішувати негайно, зокрема необхідністю зниження навантаження на навколишнє середовище в частині споживання енергоресурсів і пов'язаних зі споживанням утворень відходів, викидів, скидів, а також підвищенням вимог до рівня енергетичної ефективності у світовій економіці. 
Водночас, повномасштабне вторгнення російської федерації в Україну має серйозний вплив на економіку України, зокрема енергетичний сектор. Одним із найважливіших аспектів є руйнування об'єктів критичної інфраструктури внаслідок бойових дій, що спричиняє суттєві перебої                 в постачанні електроенергії та газу, а також порушує роботу систем централізованого теплопостачання. Після масштабних ударів країни-агресора по об'єктах енергетичної інфраструктури України, забезпечення країни і громад достатнім обсягом енергоресурсів стало ще більш актуальним.
Енергоефективність – це галузь знань на стику інженерії, економіки, юриспруденції та соціології. Вона означає раціональне використання енергетичних ресурсів, а саме досягнення економічно доцільної ефективності використання існуючих паливно-енергетичних ресурсів відповідно до рівня технологічного розвитку за умови дотримання вимог до навколишнього середовища. Енергоефективність інколи називають п’ятим видом палива.                  Це передусім дбайливе ставлення до енергії у будь-якій сфері та її нешкідливе виробництво.
Одним із пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення енергетичної безпеки України визначено використання нетрадиційних                        та відновлюваних джерел енергії. У більшості розвинених країн світу використання відновлюваних джерел енергії є одним із основних пріоритетів розвитку енергетики, що обумовлено необхідністю усунення енергетичної нестабільності країн, пов’язаної з енергетичними кризами, та зменшення обсягів шкідливих викидів, що утворюються в процесі використання традиційних енергоносіїв. Важливим аспектом є також можливість створення запасів органічної сировини для неенергетичних потреб та збереження запасів енергоресурсів для майбутніх поколінь. У світі проводяться активні дії щодо зменшення забруднення довкілля, насамперед завдяки мінімізації викидів парникових газів.
Основними напрямами «зеленого» енергетичного переходу України прийнято енергоефективність та ВДЕ. Підвищення ефективного використання енергії сприятиме зменшенню потреби в енергоресурсах, необхідних                      для прогнозованого зростання ВВП та покращення добробуту громадян.                         У структурі необхідних енергетичних ресурсів передбачаються суттєві зміни                в напрямі збільшення частки ВДЕ під час виробництва електроенергії                та відповідного зменшення використання викопних видів палива.                          ВДЕ в поєднанні з підвищенням енергоефективності утворюють найпотужніший інструмент у декарбонізації національної економіки
Енергозбереження на сучасному етапі – це не просто дбайливе витрачання енергії і палива, це політика, яка бере за основу науковий погляд на процеси виробництва, розподілу та використання енергії, праці, основних фондів, сировини та матеріалів. Для Кам’янської міської територіальної громади,                 як і для багатьох інших громад України, характерною є значна енерговитратність економіки, комунальної та бюджетної сфер. Проблема неефективного використання паливно-енергетичних ресурсів має гостро негативні економічні й соціальні наслідки, обмежуючи потенціал підвищення якості життя громадян територіальної громади.
Серед причин, які негативно впливають на зниження енерговитрат, слід виділити: постійне зростання вартості енергоресурсів, недостатність коштів               у місцевому бюджеті на впровадження енергоощадних та енергоефективних заходів у бюджетній сфері, низькі теплоізоляційні характеристики будівель                   та занадто низький рівень використання альтернативних видів палива. Більшість будівель (школи, дитячі садки, лікарні, бібліотеки, спортивні клуби, тощо) мають низький рівень енергоефективності, збудовані понад 50 років тому, мають зношені інженерні мережі, незадовільний стан дахів, підвальних приміщень, віконних блоків, що спричиняє порушення температурного режиму, втрати тепла. 
Основне споживання енергоносіїв у бюджетних будівлях припадає             на опалення, яке пов’язане із значними тепловтратами через вікна, стіни, дах, підлогу. Економія ресурсів і зниження тепловтрат у першу чергу досягаються за рахунок енергоефективних заходів у системах теплопостачання, опалення, вентиляції і кондиціювання повітря. Здійснення цих заходів пов’язане                     з проведенням термомодернізації будинків через утеплення зовнішніх стін, горищ, дахів тощо, а також заміну вікон та дверей на більш енергоефективні, збільшення корисного використання енергії за рахунок застосування рекуператорів, терморегуляторів, теплових насосів та інших новітніх енергозберігаючих технологій. Впровадження заходів з термомодернізації буде сприяти збільшенню строку експлуатації будівель, зменшенню споживання енергоносіїв та скороченню видатків  з бюджету міської територіальної громади на їх оплату.
Житловий фонд України значно менш енергоефективний,                                   ніж у розвинених країнах, витрачаючи на енергоспоживання приблизно                 32%  енергії країни, що вдвічі-втричі більше за європейські показники.                     Це зумовлено значною часткою застарілого житла.
За останні роки у місті не здійснювалося будівництво нового житла. Більшу частину багатоповерхівок зведено ще за радянських часів                              із застосуванням будівельних норм з низькими стандартами енергоефективності. Тривалість експлуатації наявного житлового фонду становить: 50-80 років (46% від загальної кількості житлових будинків),               30–50 років (28% від загальної кількості житлових будинків), 10–30 років (18% від загальної кількості житлових будинків) та 80–120 років - 8% відповідно.
Житловим фондом міста споживається до 84% від загального обсягу споживання теплової енергії, 62 % – питної води, 13% – електроенергії, 6% – природного газу. Через низькі теплозахисні властивості огороджувальних конструкцій житлових будинків масової забудови, які становлять третину загального житлового фонду, втрачається біля 40% виробленої теплової енергії, у мережах теплопостачання – до 25%. Питомі витрати теплової енергії                      на опалення 1м2 площі таких будівель залишаються в 1,5-3 рази вищі,                     ніж у країнах Західної Європи та становлять 150-200 кВт*год на м2. Ці затрати можуть бути зменшені шляхом застосування певних заходів                                 з енергозбереження, що в основному являють собою поліпшення теплових характеристик оболонки будівлі, нові системи автоматизації опалення, зміна освітлення Технічно, енергоощадний потенціал, якого можливо досягти, базується на застосуванні доступних практичних і технічних рішень, не беручи до уваги економічні характеристики та вимоги ринку, таких як: теплова ізоляція стін, теплова ізоляція покриття, встановлення нових енергоефективних вікон, встановлення енергоефективного інженерного обладнання систем опалення                 та вентиляції, енергоефективне внутрішнє освітлення.
Енергоефективність – це комфорт та якість життя, енергетична безпека              та незалежність, здоров’я та екологія, економічне зростання та нові можливості, інвестиція, а не витрати.
Для вирішення порушених проблемних питань необхідні значні інвестиції. Проте, на сьогодні в державному бюджеті та бюджеті Кам’янської міської територіальної громади такого інвестиційного pecypcy немає, а енергетичний ринок, який дозволяв би інвестувати в енергоефективні проєкти приватний капітал та запроваджувати механізми фінансування заходів з енергозбереження третьою стороною, не розвинений.
Незважаючи на те, що у Кам’янській міській територіальній громаді постійно діють Програма енергозбереження та ряд інших нормативно-правових актів, спрямованих на економне та ефективне використання ПЕР у виробничій та соціальній сфері, втрати енергоресурсів значно не зменшуються і рівень реалізації потенціалу енергозбереження залишається низьким.                              Тому, для територіальної громади є актуальними проблеми ефективного використання ПЕР, зменшення витрат на енергоносії у собівартості продукції, збільшення рівня споживання альтернативних джерел енергії.
Вирішення завдань з енергетичної безпеки можливо за рахунок координації зусиль органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, підприємств різних форм власності та населення, залучення бюджетів різних рівнів, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством (гранти, позики, механізми державно-приватного партнерства, укладення договорів з енергосервісними компаніями тощо).
Один із варіантів вирішення проблемних питань щодо заходів                                  з енергоефективності та енергозбереження для бюджетних організацій —                     це укладання енергосервісних контрактів. За рахунок виконавця енергосервісу                      у бюджетних організаціях буде впроваджено технічні та організаційні енергоефективні заходи. Після виконання цих заходів результатом повинна бути економія коштів та підвищення рівня комфорту. Заощаджені кошти спрямовуються в рахунок оплати послуг виконавця енергосервісу                                    та на реалізацію заходів з енергозбереження.
Зважаючи на те, що найбільшим споживачем паливно-енергетичних ресурсів у громаді є населення, то найважливішим завданням міської влади                     є формування енергозберігаючого світогляду у мешканців територіальної громади щодо впровадження заходів з питань енергозбереження                                    та енергоефективності у житловому секторі. Водночас, як показує практика провідних європейських країн, ефективна експлуатація житлового фонду можлива тільки у разі високого рівня відповідальності власників житла,                        їх активного залучення до вирішення організаційних та фінансових питань пов’язаних з ремонтом та обслуговуванням будинків. Альтернативним                           та найбільш ефективним варіантом утримання й експлуатації  житлового господарства у місті, а також реалізації права громадян щодо їх участі                           в місцевому самоврядуванні, є формування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) та обслуговуючих кооперативів (ОК). На теперішній час у місті створено                  129 ОСББ, 45 ЖБК та 1 ОК.
З метою реалізації політики енергоощадності у житловому секторі територіальної громади виконавчими органами міської ради розроблено «Програму підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів Кам’янської міської територіальної громади на 2024–2028 роки». Програмою передбачено кошти на реалізацію проєктів з ремонту та технічного переоснащення, реалізацію енергоефективних заходів та заходів з модернізації багатоквартирних будинків, у т.ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації, авторський та технічний нагляд у будинках.
Для стимулювання мешканців ОСББ, ЖБК та ОК на проведення енергоефективних заходів у Кам’янській міській територіальній громаді розроблено Порядок відшкодування відсотків за кредитами об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів на впровадження енергозберігаючих заходів. 
Завдяки урядовим програмам кредитування власники приватних будинків та мешканці багатоквартирних будинків зможуть облаштувати автономні джерела енергії, а бізнес – реалізувати енергетичні проєкти різної складності для забезпечення стабільної роботи. 
ОСББ та ЖБК можуть отримати кредит у розмірі до 5 млн. гривень терміном до 5 років під 7% річних за програмою «Доступні кредити 5-7-9».                   За ці кошти можна придбати та встановити сонячні панелі, інвертори, системи зберігання електроенергії та інше допоміжне обладнання.
Також, ОСББ можуть скористатися кредитом та програмою «ГрінДІМ»             від Фонду енергоефективності. Метою Програми є стимулювання використання альтернативних джерел енергії у багатоквартирних будинках, зокрема встановлення теплових насосів та сонячних електростанцій (СЕС),                         для підвищення енергонезалежності та енергоефективності. З січня 2025 року внесено зміни до Програми щодо розміру гранту: розмір гранту становить              50% від загальної вартості обладнання та матеріалів. Програма передбачає компенсацію 20% від вартості використаних додаткових матеріалів на додачу до гранта на основне обладнання. Це додатковий стимул для впровадження сучасних енергоефективних рішень.
З серпня 2019 року Наглядовою радою Фонду енергоефективності країни затверджена Програма «ЕНЕРГОДІМ». У процесі реалізації проєктів                    з енергомодернізації житлових будівель, ОСББ матиме змогу отримати компенсацію вартості проведеного енергоаудиту, розробки проектно-кошторисної документації та безпосередньо вартості будівельних робіт. Підтримка Фонду енергоефективності полягає у наданні грантів                                 для термореновації багатоквартирних будинків з ОСББ.  З січня 2025 року розмір гранту становить 50% вартості обладнання, послуг аудиту                                 та сертифікації енергетичної ефективності будинку. Ця зміна є важливою                 для фінансового планування ОСББ, оскільки впливає на обсяг співфінансування.
Місто приділяє велику увагу питанню енергоефективності                                     та енергозбереження та має досвід успішної реалізації проєктів у міжнародних та регіональних програмах. 
З 2016 року міська рада є підписантом Меморандуму про співробітництво 
з Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України, метою якого є збільшення обсягів виробництва електричної та теплової енергії з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, сприяння залученню інвестицій, посилення зацікавленості населення і суб’єктів господарювання у запровадженні передових енергоефективних технологій                   та обладнання.
Протягом 2013–2017 років місто взяло участь у проєкті Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ Gmbh) «Енергоефективність                     у громадах». За підтримки GIZ впроваджено Інформаційну систему енергоменеджменту (ICE) (підключено 114 бюджетних закладів – 195 будівель).
Місто Кам’янське плідно співпрацює з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО). З 2015 по 2017 роки  Кам’янське приймало участь в грантовій програмі НЕФКО «Фонд «Північна ініціатива гуманітарної підтримки та енергоефективності (Україна)». За рахунок кредитних коштів НЕФКО в рамках кредитної програми НЕФКО «Енергозбереження», проведено повну термомодернізацію будівлі дошкільного навчального закладу.
В рамках впровадження альтернативних джерел енергії та скорочення викидів СО2 містом запроваджено переведення об’єктів бюджетної сфери правобережної частини міста на альтернативні джерела опалення - модульні твердопаливні котельні.
На сьогодні місто приймає участь в Програмі розвитку муніципальної інфраструктури України (ПРМІУ), яка фінансується Європейським інвестиційним банком. На теперішній час в рамках ПРМІУ реалізуються                        2 проєкти: реконструкція (термомодернізація) будівель закладів освіти, науки 
та спорту, закладів охорони здоров’я у м.Кам’янське та капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення із впровадженням енергозберігаючих технологій м.Кам’янське. 
Кам’янська міська територіальна громада приймає участь                                 у Надзвичайній кредитній програмі з відновлення України з реалізації проєкту по термомодернізації будівлі закладу охорони здоров’я та Програмі                             з відновлення України щодо впровадження проєктів з реконструкції                          та капітального ремонту 2 будівель закладів освіти та 3 будівель закладів охорони здоров’я. 
Також, територіальна громада приймає участь у Програмі «Енергоефективність громадських будівель в Україні», що фінансується Європейським інвестиційним банком, з реалізації проєктів із впровадження енергоефективих технологій будівлі закладу охорони здоров’я.
Кам’янською міською радою підписано Меморандум 
з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ                    щодо співпраці в рамках Проєкту «Рішення для відновлюваної енергетики (RES)», який фінансується Федеральним урядом Німеччини та Міжнародною кліматичною ініціативою (IKI) і є грантовою угодою між Урядом України                та Європейськимінвестиційним банком (ЄІБ). У межах співпраці планується реалізація двох проєктів із впровадження відновлювальних джерел енергії                         у закладах освіти Кам’янської міської ради.
4. Мета та заходи Програми
Метою Програми, що реалізується в бюджетній сфері, житлово-комунальному господарстві, житловому та промисловому секторах Кам’янської міської територіальної громади, є:
підвищення рівня енергоефективності та впровадження заходів                         з енергозбереження в усіх галузях суспільного господарства;
оптимізація споживання паливно-енергетичних ресурсів із збільшенням частки нетрадиційних видів палива та відновлюваних джерел енергії                     в усіх галузях суспільного господарства
 збільшення обсягів інвестицій в енергоефективну модернізацію;
скорочення видатків з бюджету міської територіальної громади на оплату енергоресурсів;
раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів, скорочення                  їх споживання, підвищення якості енергетичних послуг;
упровадження новітніх технологій виробництва та споживання енергетичних ресурсів, а також технологій, що передбачають використання енергозберігаючих та енергоефективних матеріалів і обладнання;
зниження енергетичної складової собівартості при виробництві продукції та наданні послуг;
зменшення викидів двоокису вуглецю шляхом підвищення енергетичної ефективності будівель;
удосконалення системи енергоменеджменту;
стимулювання населення громади до раціонального та ощадного використання усіх видів енергетичних ресурсів.
Мета Програми досягається за рахунок впровадження організаційних
та технічних заходів з підвищення енергоефективності та енергозбереження                     на підприємствах, у житлово-комунальному господарстві, бюджетних установах та побуті, таких як зниження енергоємності продукції (послуг,                    що надаються), розширення використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, вивід з експлуатації неефективного енергоємного обладнання, використання інноваційних, технічних, технологічних, організаційних рішень, створення економічно привабливих умов для розробки та впровадження інвестиційних проєктів тощо.
Програма виконується за рахунок:
організаційних заходів, викладених у додатку 1 до Програми;
проєктів із впровадження енергоефективних технологій та заходів 
з підвищення енергоефективності, викладених у додатку 2 до Програми;
5. Результативні показники та ефективність Програми
Досягнення мети Програми базується на зацікавленості підприємств, установ та організацій усіх форм власності, а також громадян Кам’янської міської територіальної громади у скороченні витрат на придбання                           ПЕР  та житлово-комунальних послуг.
Економічний та соціальний ефект Програми визначається:
кількістю та обсягом виконаних заходів з підвищення енергоефективності, передбачених цією Програмою;
зниженням споживання традиційних ПЕР та збільшенням використання відновлювальних та альтернативних джерел енергії;
окупністю капітальних витрат на реалізацію Програми;
обсягом залучених під Програму коштів;
рівнем скорочення бюджетних видатків на придбання ПЕР;
дотриманням комфортних умов праці та перебування у житлових                         та громадських будинках та спорудах;
приростом прибутку підприємств і організацій, отриманому від реалізації запланованих заходів;
скороченням викидів парникових газів та протидія зміні клімату.
Основними індикаторами виконання Програми визначено:
зниження питомих норм використання ПЕР на одиницю продукції (послуг) та енергоємності, зменшення лімітів на придбання ПЕР;
підвищення класу енергоефективності будівель та споруд;
зниження рівня споживання ПЕР у розрахунку на одиницю площі (об’єму) будівлі або споруди, на кількість людей або на 1 тис. мешканців;
збільшенням відсотку використання відновлювальних та альтернативних джерел енергії у енергобалансі Кам’янської міської територіальної громади.
6. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування заходів Програми в процесі їх реалізації здійснюється
за рахунок коштів державного бюджету, бюджету Кам’янської міської територіальної громади, власних коштів підприємств, кредитів, позичок, грантів, інвестицій та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством (Таблиця 1).




Таблиця 1. Прогнозні обсяги фінансування заходів в розрізі галузей господарства Кам’янської міської територіальної громади протягом 2026 року
	Галузь
	Загальна вартість проєктів, тис. грн
	Орієнтовні обсяги фінансування 
у 2026 році, тис. грн

	Загальні заходи
	170,000
	170,000

	Бюджетна сфера
	1 195 158,918
	848 823,918

	ЖКГ
	627 569,099
	340 773,439

	Промисловість
	39 437,000
	15 115,000

	Усього
	1 862 335,017
	1 204 882,357


Орієнтовні обсяги фінансових витрат, необхідних для виконання Програми наведено у додатку 2 та додатку 4 до Програми.
7. Порядок проведення моніторингу виконання Програми 
та узагальнення результатів
Моніторинг виконання Програми проводиться з метою здійснення постійного аналізу та контролю за досягненням запланованих показників. 
Для моніторингу виконання Програми використовуються показники відповідних форм звітності (Таблиця 2). 
Таблиця 2. Форми звітності для моніторингу ефективності використання
паливно-енергетичних ресурсів Кам’янської міської територіальної громади
	№
з/п
	Назва
	Термін виконання
	Виконавці
	Кінцевий споживач інформації

	1.
	Моніторинг споживання енергоресурсів бюджетними установами Кам’янської міської територіальної громади із застосуванням ІСЕ
	Щоквартально
	бюджетні установи, виконавчі органи міської ради
	виконавчі органи міської ради

	2. 
	Звіт про виконання заходів з енергозбереження
	Щоквартально
	бюджетні установи, виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, промислові підприємства
	виконавчі органи міської ради

	3. 
	Звіт про хід виконання Програми 
	Двічі на рік
	департамент економічного розвитку міської ради
	Кам’янська міська рада


На підставі інформації, отриманої від виконавчих органів міської ради                  та     комунальних       підприємств   Кам’янської    міської    ради,   департамент
економічного розвитку готує звіти про результати виконання Програми 
за 1 півріччя та рік.
Щороку у складі звіту про підсумки економічного і соціального розвитку Кам’янської міської територіальної громади додається інформація про хід                   і результати виконання Програми за попередній рік та висвітлюються основні завдання на наступний.
Прогнозні обсяги фінансування та очікуваний результат від упровадження енергоефективних заходів у бюджетній сфері, житлово-комунальному господарстві та промисловому комплексі Кам’янської міської територіальної громади в узагальненому вигляді наведено у додатку 2 до Програми.
Звіт про виконання заходів з енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів Кам’янської міської територіальної громади  за 9 місяців  2025 року наведено у додатку 3 до Програми.


Секретар міської ради 					Наталія КТІТАРОВА


Додаток 1 до Програми

Організаційні заходи, реалізацію яких планується здійснити у 2026 році

	№         з/п
	Захід
	Зміст заходу
	Виконавець

	1.
	Формування організаційної та нормативно-правової бази з питань енергозбереження
	Контроль за споживанням енергоносіїв
	Виконавчі органи міської ради

	
	
	Створення умов для організації діяльності енергоаудиторських та енергосервісних підприємств
	Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради, департамент економічного розвитку міської ради, виконавчі органи міської ради, які здійснюють координацію діяльності комунальних підприємств та бюджетних установ міської ради відповідно до повноважень

	2.
	Створення та застосування стимулюючих механізмів у впровадженні заходів з енергозбереження


	Використання інноваційних, технічних, технологічних, організаційних рішень для впровадження інвестиційних проєктів щодо підвищення енергоефективності та енергозбереження Кам’янської міської територіальної громади
	Суб'єкти господарювання, виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, бюджетні установи та заклади міської ради

	
	
	Впровадження заходів стимулювання мешканців Кам’янської міської територіальної громади щодо проведення теплової санації власного житла
	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради

	
	
	Розробка та впровадження комунальними підприємствами міської ради заходів (програм), спрямованих на зниження енергоємності послуг та підвищення ефективності використання енергоресурсів
	Виконавчі органи міської ради, які здійснюють координацію діяльності комунальних підприємств міської ради відповідно до повноважень

	
	
	Впровадження заходів щодо сприяння залученню та стимулювання притоку інвестицій у сферу енергозбереження
	Суб'єкти господарювання,
департамент економічного розвитку міської ради

	
	
	Забезпечення підтримки впровадження альтернативної енергетики, розроблення та реалізація інвестиційних проєктів у сфері альтернативної енергетики
	Суб'єкти господарювання, 
виконавчі органи міської ради

	2.
	Створення та застосування стимулюючих механізмів у впровадженні заходів з енергозбереження
	Сприяння діяльності енергосервісних компаній, запровадження комунальними закладами територіальної громади практики співпраці з енергосервісними компаніями (ЕСКО) комунальними підприємствами Кам’янської міської ради, як дієвого і ефективного механізму залучення коштів для впровадження проєктів з енергозбереження
	Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради, департамент економічного розвитку міської ради, виконавчі органи міської ради, які здійснюють координацію діяльності комунальних підприємств Кам’янської міської ради відповідно до повноважень

	3.

	Управління
процесами 
забезпечення
енергозбереження





	Проведення енергетичного аудиту об'єктів житлово-комунального господарства, бюджетної сфери
	Департамент житлово-комунального господарства 
та будівництва міської ради, виконавчі органи міської ради, керівники установ, організацій

	
	
	Удосконалення функціонування інформаційної системи енергомоніторингу (ІСЕ) в закладах та установах бюджетної сфери
	Департамент економічного розвитку міської ради, виконавчі органи міської ради, які здійснюють координацію діяльності бюджетних закладів та установ відповідно до повноважень

	
	
	Впровадження системи енергетичного менеджменту в закладах та установах бюджетної сфери
	Департамент економічного розвитку міської ради, виконавчі органи міської ради, які здійснюють координацію діяльності бюджетних закладів та установ відповідно до повноважень

	
	
	Впровадження сертифікації енергетичної ефективності будівель бюджетних установ та закладів Кам’янської міської ради
	Виконавчі органи міської ради, які здійснюють координацію діяльності бюджетних закладів та установ відповідно до повноважень, бюджетні установи та заклади Кам’янської міської ради

	
	
	Співфінансування багатоквартирних будинків (ОСББ) на проведення заходів з енергозбереження
	Департамент житлово-комунального господарства 
та будівництва міської ради,відділ з питань діяльності ОСН та ОСББ міської ради

	
	
	Сприяння заохоченню мешканців Кам’янської міської територіальної громади до створення  ОСББ для реалізації енергоефективних заходів та участі у державних програмах підтримки та стимулювання енергомодернізації, використання альтернативних та відновлювальних джерел енергії
	Відділ з питань діяльності ОСН та ОСББ міської ради

	4.
	Інформаційно- просвітницька 
та консультативна діяльність, формування енергозберігаючого світогляду у мешканців територіальної громади
	Інформування громадськості з питань енергозбереження, зміни клімату та розвитку «зеленої енергетики» 
	Департамент економічного розвитку міської ради

	
	
	Проведення заходу «Дні сталої енергії»
	Департамент економічного розвитку міської ради, виконавчі органи міської ради, підприємства всіх форм власності, заклади та установи Кам’янської міської ради

	
	
	Залучення підприємців, громадських організацій, керівників промислових підприємств для участі в організації семінарів, тренінгів з питань запровадження енергозберігаючих заходів
	Департамент економічного розвитку міської ради, департамент муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради

	
	
	Підготовка та видання інформаційно-довідкових матеріалів з питань раціонального використання енергоресурсів, підвищення енергоефективності, енергозбереження та адаптації до зміни клімату
	Департамент економічного розвитку міської ради

	5.
	Активізація міжнародної співпраці в рамках реалізації заходів 
з енергозбереження
	Опрацювання пропозицій МФО щодо фінансування проєктів з енергозбереження, підвищення енергоефективності та впровадження відновлюваних, альтернативних та комбінованих джерел енергії
	Департамент економічного розвитку міської ради, виконавчі органи міської ради, підприємства всіх форм власності, заклади та установи Кам’янської міської ради

	
	
	Вивчення досвіду територіальних громад України та європейських міст (муніципалітетів) з питань реалізації політики енергозбереження, енергоефективності та впровадження альтернативних  джерел енергії
	Департамент економічного розвитку міської ради








	 Додаток 2  до Програми

Перелік
проєктів із впровадження енергоефективних технологій та енергозбережних заходів, реалізацію яких планується здійснити у 2026 році

	№ з/п
	Відповідальний за виконання
 заходу або проєкту
	Назва заходу або проєкту
	 Загальна вартість проєкту, тис.грн
	Орієнтовні обсяги фінансування проєкту у 2026 році, тис.грн.
	Джерела 
фінансування*
	Термін окупності проєкту (календарних місяців)
	Очікувана економія ПЕР (т.у.п.) за рік, у тому числі: **

	
	
	
	
	
	
	
	Природний газ
	Електро-енергія
	Вугілля
	Теплова енергія
	Всього т.у.п.
	Вартість зекономлених ПЕР, тис.грн.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	І. Загальні заходи

	РАЗОМ, у тому числі:
	170,000
	170,000
	3
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	─

	1.
	Департамент економічного розвитку міської ради
	РАЗОМ по проєктах, 
у тому числі:
	170,000
	170,000
	3
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	─

	1.1.
	
	Організаційне забезпечення проведення заходу «Дні сталої енергії»
	150,000
	150,000
	3
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	─

	1.2.
	
	Популяризація 
енергозбереження та енергоефективності на виконання положень Угоди мерів
	20,000
	20,000
	3
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	─

	ІІ. Бюджетна сфера

	РАЗОМ, у тому числі:
	1 179 408,918
	833 073,918
	─
	─
	─
	-91,865
	─ 
	1 594,270
	1 502,405
	12 562,198

	1.
	Служба у справах дітей міської ради
	РАЗОМ по проєктах, 
у тому числі:
	715,000
	180,000
	3
	─
	─
	─
	─
	0,010
	0,010
	50,500

	1.1.
	
	Реконструкція 
(термомодернізація) будівлі комунального закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» КМР (зовнішне утеплення стін, заміна дверних блоків та системи опалення),  у тому числі роботи з виготовлення проєктно-кошторисної документації
	715,000
	180,000
	3
	169
	─
	─
	─
	0,010
	0,010
	50,500

	2.
	Управління охорони здоров’я міської ради
	РАЗОМ по проєктах, 
у тому числі:
	1 057 538,722
	711 738,722
	─ 
	─ 
	─ 
	-134,765
	─
	1 594,260
	1 459,495
	12 040,818

	2.1
	
	«Реконструкція будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, бульвар Будівельників, 23»

	 365 938,722
	
365 938,722 

	5
	103
	─
	- 45,965
	─
	490,440
	444,475
	8 861,629

	2.2
	
	«Капітальний ремонт комплексу будівель амбулаторії загальної практики сімейної медицини №5 КНП КМР «ЦПМСД  №3» головного корпусу (корпус 1 - літера А-3) та поліклініки (корпус 2 - літера Б-2) за адресою: Дніпропетровська обл., м.Кам’янське, просп. Відродження, буд.7В»
	345 800,000
	172 900,000
	5
	642
	─
	- 43,380
	─
	545,770
	502,390
	5597,831

	2.3
	
	
«Капітальний ремонт будівлі боксованого корпусу комунального некомерційного підприємства Кам’янської міської ради «Міська лікарня № 9» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Архітектурна, буд. 24»

	345 800,000 
	172 900,00
	5
	233
	─
	- 45,420
	─
	558,050
	512,630
	6442,987

	3
	Департамент освіти
міської ради
	РАЗОМ по проєктах, 
у тому числі
	119 445,196
	119 445,196
	─
	─
	─
	38,120
	─
	─
	38,120
	86,670

	3.1
	
	
«Капітальний ремонт частини двоповерхової будівлі комунального закладу «Ліцей №20 ім.О.І.Стовби» Кам’янської міської ради по вул.Стовби, б.2,                                    м. Кам’янське»               

	74 582,542
	74 582,542

72 282,542 

2 300,000 
	2,3

2

3
	62
	─
	14,670
	─
	─
	14,670
	59,330

	3.2
	
	
«Капітальний ремонт частини приміщень та покрівлі будівлі літ.А-4 Комунального закладу «Ліцей №1 Кам’янської міської ради за адресою: вул. Миколи Лисенка, 2а, м. Кам’янське,
Дніпропетровська область»

	44 862,654
	44 862,654

22 431,327

22 431,327
	2,3

2

3
	55
	─
	23,450
	─
	─
	23,450
	27,340

	4.
	Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради
	РАЗОМ по проєктах, 
у тому числі:
	1 710,000
	1 710,000
	 3
	 ─
	─ 
	4,780
	─ 
	─ 
	4,780
	384,210

	4.1.

	
	Забезпечення департаменту муніципальних послуг та регуляторної політики сучасними енергоефектив-ними комп'ютерами
	1 710,000
	1 710,000
	3
	53,4
	─ 
	4,780
	─ 
	─ 
	4,780
	384,210

	ІІІ. Житлово-комунальний сектор

	РАЗОМ, у тому числі:
	627 569,099
	340 773,439 
	─
	─
	─
	2 278,266
	─
	2,770
	2 281,036
	22 189,250

	1.
	Департамент  житлово-комунального господарства та будівництва
міської ради
	РАЗОМ по проєктах, 
у тому числі:
	548 721,239
	261 925,579 
	 ─
	 ─
	─ 
	2 221,380
	─ 
	─ 
	2 221,380
	19 816,250

	1.1.
	
	«Капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення із впровадженням енерго-зберігаючих технологій у                   м. Кам’янське»
	548 721,239 (11 405,697 тис.євро)
	261 925,579 

51 887,597  

210 037,982 
	3,5

3

5
	166
	─
	2 221,380
	─
	─
	2 221,380
	19 816,250

	2.
	КП КМР «Транспорт»
	РАЗОМ по проєктах, 
у тому числі:
	600,000
	600,000
	─
	─
	─
	0,046
	─
	─
	0,046
	1 163,800

	2.1.
	
	Зварювання стиків трамвайних колій (250 шт.)
	600,000
	600,000
	4
	10
	─
	0,046
	─
	─
	0,046
	1 163,800

	3.
	КП ДОР «Аульський водовід»
	РАЗОМ по проєктах, 
у тому числі:
	78 247,860
	78 247,860
	─
	─
	─ 
	56,840
	─
	2,770
	59,610
	1 209,200

	3.1.
	
	Реконструкція каналізаційної насосної станції № 13 із застосуванням енерго-зберігаючого насосно-силового обладнання за адресою:м.Кам'янське, вул. Харківська, 2
	27 728,770
	
27 728,770

	2
	60
	─
	33,500
	─
	─
	33,500
	690,000

	3.2.
	
	Реконструкція каналізаційної насосної станції № 5 із застосуванням енерго-зберігаючого насосно-силового обладнання за адресою:м. Кам’янське,  вул. Січеславський Шлях, 178
	50 444,090
	
50 444,090

	2
	60
	─
	22,300
	─
	─
	22,300
	384,000

	3.3
	
	Утеплення мереж подачі тепла виробничих та побутових приміщень автотранспортного цеху за адресою:вул.Ігнатія Ясюковича,19
	12,000
	12,000
	4
	6
	─
	─
	─
	0,200
	0,200
	1,800

	3.4
	
	Модернізація існуючого зовнішньогота внутрішнього освітлення з впровадженням світлодіодних ламп в авто боксах автотранспортного цеху за адресою:вул.Ігнатія Ясюковича,19
	33,000
	33,000
	4
	12
	─
	1,040
	─
	─
	1,040
	76,000

	3.5
	
	Відновлення роботи приладу обліку теплової енергії автотранспортного цеху за адресою:вул.Ігнатія Ясюковича,19
	30,000
	30,000
	4
	6
	─
	─
	─
	2,570
	2,570
	57,400

	IV. Промисловість

	РАЗОМ, у тому числі:
	39 437,000
	15 115,000
	 ─
	 ─
	─ 
	466,700
	 ─
	─ 
	466,700
	25 191,700

	1.
	ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ»
	РАЗОМ по проєктах, 
у тому числі:
	39 437,000
	15 115,000
	 ─
	 ─
	─ 
	466,700
	 ─
	─ 
	466,700
	25 191,700

	1.1.
	
	Модернізація циркуляційних насосних охолоджувачів конверторних газів №1, №2 конверторного цеху з встановленням частотно-регульованого приводу
	39 437,000
	15 115,000
	4
	36
	 ─
	466,700
	 ─
	─ 
	466,700
	25 191,700

	Всього по Програмі, у тому числі:
	1 846 585,017 
	1 189 132,357
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	─

	державний бюджет*
	 
	─
	1
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	─

	обласний бюджет*
	 
	172 886,729
	2
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	─

	бюджет Кам’янської міської територіальної громади *
	 
	78 678,924 
	3
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	─

	кошти підприємства*
	 
	15 790,000
	4
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	─

	інші джерела, не заборонені чинним законодавством*
	 
	921 776,704
	5
	─
	─
	─
	─
	─
	─
	─


* джерела фінансування: 1 - державний бюджет; 2 - обласний бюджет; 3 - бюджет Кам’янської міської територіальної громади; 4 - кошти підприємства; 5 - інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
** економія від повного впровадження заходу (проєкту).

Перелік проєктів із впровадження енергоефективних технологій та енергозбережних заходів, які планується реалізувати у 2026 році є прогнозним і буде уточнений після затвердження бюджету Кам’янської міської територіальної громади на 2026 рік.
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                                                                                                 Додаток 3 до Програми
                                                                                           
Звіт
про виконання заходів з енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів Кам’янської міської територіальної громади
за 9 місяців 2025 року

У рамках виконання Програми енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів діяльність виконавчих органів міської ради  спрямовувалась на зменьшення споживання енергоносіїв в усіх галузях господарства Кам’янської міської територіальної громади. Це досягалося завдяки впровадженню комплексу організаційних і технічних заходів, направлених на підвищення рівня енергоефективності.
Місто Кам’янське є підписантом Угоди мерів з 2015 року. З метою подальшого руху в напрямку досягнення кліматичних цілей й зменшення споживання енергоресурсів і скорочення викидів CO₂, у 2021 році Кам’янське приєдналося до Європейської ініціативи «Угода мерів з питань клімату              та енергії». На теперішній час у громаді розробляється План дій сталого енергетичного розвитку та клімату, реалізація якого дозволить до 2030 року знизити рівень викидів  CO₂ щонайменше на 30% у порівнянні з рівнями викидів обраного базового 2013 року.
Окрім реалізації інвестиційних проєктів, спрямованих на досягнення цілей сталого економічного розвитку та виконання зобов’язань у межах Угоди мерів, щороку восени в Кам’янській міській територіальній громаді проводиться загальноміський захід «Дні сталої енергії». Захід має на меті популяризацію знань з енергоощадності та ефективного споживання енергії, раціонального використання енергетичних ресурсів, привернення уваги громадськості                  до питань охорони навколишнього природного середовища та підвищення екологічної свідомості мешканців. У межах заходу проводиться низка тематичних активностей для різних вікових категорій населення.
Для всебічного вирішення завдань, пов’язаних із підвищенням ефективності використання та скороченням споживання енергоресурсів у всіх сферах господарської  діяльності, бюджетні установи, комунальні підприємства міської ради та промислові підприємства територіальної громади впроваджують енергозберігаючі проєкти та заходи, відповідно до затвердженої Кам’янською міською радою Програми енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів Кам’янської міської територіальної громади.
Місто Кам’янське приймає участь в Програмі розвитку муніципальної інфраструктури України (ПРМІУ), яка фінансується Європейським інвестиційним банком. На теперішній час в рамках ПРМІУ реалізуються                        2 проєкти:
1). Реконструкція (термомодернізація) будівель закладів освіти, науки                 та спорту, закладів охорони здоров’я та спорту у м.Кам’янське. Передбачено утеплення  та реконструкція інженерних мереж 10 об’єктів бюджетної сфери. Вартість проєкту – 15,633 млн. євро. Проєкти  першої черги реалізації розділено             на два Лоти.  
За Лотом №1 (Термомодернізація дошкільного навчального закладу –           центру розвитку дитини №10, середньої загальноосвітньої школи №25)               розроблено проєктно-кошторисну документацію  та отримано експертний звіт. 
За Лотом №2 (Термомодернізація дошкільного навчального закладу №2, дошкільного навчального закладу №11, спеціалізованого дошкільного навчального закладу №13, навчально-виховного комплексу №24, загальноосвітньої школи №30) планується розробка проєктно-кошторисної документації.
2). Капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення із впровадженням енергозберігаючих технологій м. Кам’янське. Передбачено капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення за рахунок встановлення енергоефективного обладнання. Вартість проєкту – 11,406 млн.євро. По проєкту проведено тендер. Підписано контракт. Триває розробка проєктно-кошторисної документації           та  підготовка до проходження державної експертизи. 
По проєкту «Реконструкція (термомодернізація) будівель закладів освіти, науки та спорту, закладів охорони здоров’я та спорту у м.Кам’янське» направлено лист Міністру розвитку громад, територій та інфраструктури України (м.Київ) щодо виключення з Програми, оскільки його подальша реалізація на вбачається можливою. За результатами проведеної роботи Кам’янську міську раду буде поінформовано додатково щодо наступних кроків, необхідних для коректного виходу з Програми.
Кам’янська міська територіальна громада бере участь у Надзвичайній кредитній програмі з відновлення України з реалізації проєкту «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі головного корпусу комунального некомерційного підприємства Кам’янської міської ради «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» за адресою: вул. Сергія Слісаренка, 3», загальна вартість проєкту складає 192,6 млн.грн. Проведено утеплення фасадів, заміну вікон            на енергозберігаючі, ремонт внутрішніх приміщень.
Також,  реалізується Програма з відновлення України щодо впровадження проєктів з реконструкції будівель закладів охорони здоров’я та освіти:
1). Реконструкція комплексу будівель Комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» за адресою: м.Кам’янське, вул.В’ячеслава Чорновола, 79А. Коригування 1, загальна вартість проєкту 195,526 млн.грн. Проведено утеплення та гідроізоляцію даху, заміну вікон на енергозберігаючі, ремонт внутрішніх приміщень; 
2). Реконструкція комплексу будівель Комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня №9» за адресою: м.Кам’янське,  просп.Аношкіна, 72. Коригування, загальна вартість проєкту 182,999 млн.грн. Проведено утеплення фасаду хірургічного корпусу, утеплення та гідроізоляцію даху, заміну вікон на енергозберігаючі, ремонт внутрішніх приміщень;
3). Капітальний ремонт будівлі КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: м.Кам’янське, вул.Сергія Слісаренко, 3Е. Коригування, загальна вартість проєкту 163,229 млн.грн. Проведено утеплення фасаду, заміну вікон                     на енергозберігаючі, ремонт внутрішніх приміщень;
4). Реконструкція будівлі комунального закладу «Науковий ліцей імені Анатолія Лигуна» Кам’янської міської ради за адресою: площа Театральна, 1, м.Кам’янське, Дніпропетровська область. Загальна вартість проєкту                               168,610 млн.грн. По проєкту виконуються роботи з реконструкції, які будуть завершені до кінця 2025 року;
5). Реконструкція (термомодернізація) будівлі комунального закладу «Науковий ліцей імені Анатолія Лигуна» Кам’янської міської ради за адресою: проспект Гімназичний, 14, м.Кам’янське, Дніпропетровська область –                  29,288 млн.грн. По проєкту виконуються роботи з реконструкції, які будуть завершені до кінця 2025 року. 
Виконано капітальний ремонт триповерхової будівлі комунального закладу «Ліцей №20 ім. О.І.Стовби» Кам’янської міської ради за адресою: вул.Стовби, 2, м.Кам’янське, Дніпропетровська область. Загальна вартість проєкту                      73,397 млн.грн. Проведено утеплення фасаду, замінено вікна                                        на енергозберігаючі, відремонтовано систему опалення, модернізацію освітлення.
Територіальна громада приймає участь у Програмі «Енергоефективність громадських будівель в Україні» з реалізації проєктів                                                     із впровадження енергоефективних технологій будівель закладів спорту                       та охорони здоров’я:
1). Реконструкція будівлі Комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №4» Кам`янської міської ради за адресою: Дніпропетровська обл., м.Кам`янське, вул. Сергія Слісаренка, 5, загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта складає 100,977 млн.грн. Виготовлена проектно-кошторисна документація та отримано експертний звіт;
2). Реконструкція будівлі спортивного корпусу (літера Г-3) Комунального закладу «Спортивний комбінат «Прометей» Кам`янської міської ради                           за адресою: Дніпропетровська обл., м.Кам`янське, проспект Аношкіна, 109, загальна вартість проєкту 100,994 млн.грн. Виготовлена проєктно-кошторисна документація, отримано експертний звіт;
3). Реконструкція будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3»                      за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, бул. Будівельників, 23, загальна вартість проєкту 321,694 млн.грн. По проєкту виготовлено проєктно-кошторисну документацію.
Кам’янською міською радою підписано Меморандум 
з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ щодо співпраці в рамках Проєкту «Рішення для відновлюваної енергетики (RES)», який фінансується Федеральним урядом Німеччини та Міжнародною кліматичною ініціативою (IKI) і є грантовою угодою між Урядом України                      та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). У межах співпраці планується реалізація двох проєктів: «Реконструкція електричних мереж в частині встановлення гібридної сонячної електростанції на даху будівлі комунального закладу «Ліцей №11» Кам’янської міської ради за адресою: Дніпропетровська обл., м.Кам’янське, вул. Дениса Рохтіна, 18» та «Реконструкція електричних мереж в частині встановлення гібридної сонячної електростанції на даху будівлі комунального закладу «Ліцей №16» Кам’янської міської ради                                          за адресою: просп. Тараса Шевченка, 8, м.Кам’янське». По проєктах планується розробка проєктно-кошторисної документації та проходження державної експертизи.
Для забезпечення автономного безперебійного електропостачання закладів освіти, в рамках виконання заходів із впровадження альтернативних, відновлювальних та комбінованих джерел енергії, встановлено дахові  сонячні електростанції з додатковим обладнанням та системами накопичення електроенергії в Комунальному закладі «Гімназія №27» Кам’янської міської ради. Також, в межах виконання заходів з енергозбереження, в дошкільних навчальних закладах та закладах середньої освіти продовжується робота                  по заміні вікон на енергозберігаючі, заміні освітлення, тощо.
З метою модернізації системи теплозабезпечення та зменшення залежності від використання природного газу при виробництві теплової енергії, впровадження альтернативних джерел енергії та скорочення викидів CO₂,                        43 об’єкти бюджетної сфери у правобережній частині міста обладнані альтернативними джерелами опалення (твердопаливними котельнями). Декілька установ бюджетної сфери використовують електричне опалення.
Для ефективного використання енергетичних ресурсів за видами енергоносіїв і підвищення енергетичної ефективності будівель бюджетних установ Кам’янською міською територіальною громадою запроваджено систему енергетичного менеджменту. Однією з складових якої є інформаційна система моніторингу споживання енергетичних ресурсів. Систему енергомоніторингу впроваджено для отримання достовірної інформації щодо обсягів споживання, здійснення моніторингу та контролю, проведення аналізу й оцінки використання енергоресурсів, а також скорочення витрат  на оплату енергоносіїв бюджетними установами та забезпечення ефективного впровадження заходів                                        з енергозбереження й ощадного енергоспоживання у бюджетних закладах (установах) міста. До інформаційної системи енергомоніторингу підключено    114 бюджетних закладів (195 будівель). 
У Кам’янській міській територіальній громаді реалізуються заходи, спрямовані на підвищення енергоефективності, надійності та безпеки системи зовнішнього освітлення. Впроваджена сучасна комп’ютеризована система керування зовнішнім освітленням, при цьому передбачено можливість оперативного ручного управління обладнанням з боку диспетчерської служби. Система забезпечує підвищення ефективності використання енергоресурсів               та продовження строку безаварійної експлуатації інженерних мереж. У місті проводяться роботи з модернізації електромереж зовнішнього освітлення: заміна аварійних електроопор, застарілого сталевого проводу БСА на сучасний самонесучий ізольований дріт (СІП), ламп розжарювання на енергоощадні натрієві та світлодіодні LED-світильники. Протягом 9 місяців 2025 року                   на ремонт та технічне обслуговування електромереж зовнішнього освітлення    на міських вулицях загального користування та на внутрішньоквартальних                         і внутрішньодворових проїздах витрати міського бюджету                                      склали 19,342 млн.грн. 
З метою стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) до реалізації енергоефективних заходів, у Кам’янській міській територіальній громаді розроблено та затверджено рішенням міської ради Порядок відшкодування відсотків за кредитами ОСББ та ЖБК на впровадження енергозберігаючих заходів.
Для забезпечення комплексного підходу до реалізації політики енергоощадності у житловому секторі, виконавчими органами міської ради підготовлено та затверджено «Програму підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів                                     та обслуговуючих кооперативів Кам’янської міської територіальної громади               на 2024–2028 роки». Програма передбачає фінансування заходів, спрямованих           на ремонт, технічне переоснащення, модернізацію житлового фонду, а також    на впровадження енергоефективних технологій у багатоквартирних будинках,             у яких створено ОСББ, ЖБК та ОК. Учасниками Програми у 2025 році стали       24 ОСББ та 5 ЖБК, які подали заявки на співфінансування для проведення робіт. Фінансування на енергоефективні заходи з бюджету територіальної громади           за 9 місяців 2025 року склало 4,250 млн.грн.
На виконання заходів Програми КП «Транспорт» проведено роботи, спрямовані на зниження споживання енергоресурсів: зварювання стиків трамвайних колій (182 шт). Вартість зекономлених ПЕР складає 0,683 млн.грн.      АТ «Дніпровська  теплоелектроцентраль» проведено ізоляцію 1 500 м теплових мереж. ПрАТ «КАМЕТ–СТАЛЬ» впроваджується система автоматичного регулювання тиску в системі компримування повітря в киснево-компресорному цеху та модернізація освітлення киснево-компресорного цеху та ТЕЦ,                                 в результаті економія електроенергії становить 45,297 млн.грн.
З метою зміцнення енергетичної безпеки Кам’янської міської територіальної громади, проводиться цілеспрямована робота щодо залучення грантових, інвестиційних та кредитних фінансових ресурсів від міжнародних     та вітчизняних інвестиційних фондів для реалізації проєктів з підвищення енергоефективності в установах бюджетної сфери та житлово-комунальному господарстві.
У межах реалізації стратегічних завдань щодо протидії зміні клімату, скорочення споживання енергетичних ресурсів і зменшення викидів парникових газів, міська влада послідовно впроваджує політику енергоощадності. Ключовою метою є трансформація Кам’янської міської територіальної громади                     в енергоефективну, екологічну та кліматично стійку територію. Для досягнення зазначених цілей реалізуються комплексні заходи, спрямовані на оптимізацію споживання енергоносіїв, підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів, розширення застосування відновлюваних джерел енергії в усіх сферах господарського комплексу громади, а також на посилення її спроможності адаптуватися до наслідків кліматичних змін.
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Додаток 4 до Програми
Перелік
заходів (проєктів) із впровадження альтернативних, відновлювальних
та комбінованих джерел енергії
	№ з/п
	Назва заходу (проєкту)
	Потужність
	Загальна вартість, тис.грн*
	Джерело фінансування
	Відповідальний за виконання заходу(проєкту)

	1. 
	«Реконструкція електричних мереж в частині встановлення гібридної сонячної електростанції на даху будівлі комунального закладу «Ліцей №11» Кам’янської міської ради за адресою: Дніпропетровська обл.,                 м. Кам’янське, вул. Дениса Рохтіна, 18»
	близько 72 кВт
	6 805,556
	Державний бюджет 
	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради
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	«Реконструкція електричних мереж в частині встановлення гібридної сонячної електростанції на даху будівлі комунального закладу «Ліцей №16» Кам’янської міської ради за адресою: просп.Тараса Шевченка, 8, м.Кам’янське»
	близько 75 кВт
	[bookmark: _GoBack]8 944,444
	Державний бюджет
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	15 750,000
	
	



